ПРОЕКТ

Додаток  № ___

Погоджено                                                               	до рішення №__________

Заступник міського голови                               		Ніжинської міської ради

з питань діяльності виконавчих 				___ скликання від __________р.

органів ради

_________________Дзюба С.П.

Міська цільова Програма

енергозбереження та енергоефективності

КЛПЗ Ніжинський міський пологовий будинок

на 2017-2019 роки

1.  Паспорт  програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | КЛПЗ Ніжинський міський пологовий будинок |
| --- | --- | --- |
| 2. | Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми, нормативні документи | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. №159-р «Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. №243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки», постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про жорстку економію використання коштів державного та місцевого бюджетів», розпорядження виконкому Ніжинської міської ради від «Про жорстку економію використання коштів місцевого бюджету м. Ніжина» |
| 3. | Розробник програми | КЛПЗ Ніжинський міський пологовий будинок |
| 4. | Співрозробник програми |  |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | КЛПЗ Ніжинський міський пологовий будинок |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| 7. | Учасники програми | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, КЛПЗ Ніжинський міський пологовий будинок |
| 8. | Термін реалізації програми | 3 роки |
| 8.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | _______________ |
| 9. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Міський бюджет міста Ніжина |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього, грн, у тому числі: | 5 387 500 |
| 10.1. | Коштів міського бюджету | 5 387 500 |
| 10.2. | Коштів інших джерел | - |

- Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма.

Питання раціонального використання енергії та впровадження енергозберігаючих заходів на фоні постійного підвищення цін на енергоносії на сьогодні є одним із найбільш актуальних для вирішення у нашому місті.

Істотне зниження енерговитрат може бути досягнуте, коли проблема виділяється в окрему структуровану систему та вивчається всебічно у взаємозв'язках з факторами зовнішнього середовища, встановлюються причини виникнення зайвих енерговитрат та їх джерела, визначаються ключові цілі і виробляються  рекомендації з їх досягнення.

Серед таких проблем є:

- низька енергоефективність будівель блоку А, Б КЛПЗ Ніжинський міський пологовий будинок, в т.ч. експлуатація старих дерев’яних вікон, невідповідність сучасним нормам конструкцій дверей.

- незадовільний стан будівлі блоку Г КЛПЗ «Ніжинський міський пологовий будинок», у т.ч аварійний стан даху, експлуатація старих дерев’яних вікон, невідповідність сучасним нормам конструкцій дверей, зношеність систем тепло-, водопостачання;

-      постійне зростання вартості енергоресурсів.

3. Мета Програми.

Метою Програми є забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в КЛПЗ Ніжинський міський пологовий будинок, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання.

4. Основні завдання та заходи з реалізації Програми.

Програма містить перелік енергозберігаючих заходів, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації в місті державної політики в сфері енергозбереження,  отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

Комплекс  технічних заходів сформований на базі КЛПЗ Ніжинський міський пологовий будинок.

Даний заклад почав функціонувати з 1994 року. На сьогоднішній день, згідно реорганізації у відповідності до розпорядження Чернігівської облдержадміністрації від 03.12.2014р. №243 КЛПЗ «Ніжинський міський пологовий будинок», надає акушерсько-гінекологічну допомогу ІІ рівня жіночому населенню м. Ніжина та Ніжинського, Носівського, Бобровицького, Борзнянського, Ічнянського районів.

Будівля КЛПЗ Ніжинський міський пологовий будинок складається з чотирьох пов’язаних між собою панельних 4- х поверхових корпусів (блоків). Окремо розташована пральна та харчоблок (блок Г).

4.1. Будівництво блочно - модульної котельні для автономного теплозабезпечення КЛПЗ Ніжинський міський пологовий будинок, в т.ч. ПВР – 3 000 000 грн.

4.2. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків, в т.ч. ПВР.

| КЛПЗ Ніжинський міський пологовий будинок | Потреба у заміні вікон, шт. | Орієнтовна вартість одного вікна, грн. (в залежності від розмірів) | Загальна вартість заміни, грн. | Потреба в заміні дверей | Вартість 1 шт., грн. | Загальна сума, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок А | 20 | 6000 | 120 000 | 2 | 7 500 | 15 000 |
| Блок Б | 85 | 6000 | 510 000 | 13 | 7 500 | 97 500 |
| Разом | 105 |  | 630 000 | 15 |  | 112 500 |

4.3. Реконструкція блоку Г КЛПЗ Ніжинський міський пологовий будинок (господарський блок), в т. ч. ПВР - 1 000 000 грн.

4.4. Утеплення фасаду

| Вид робіт | Потрібно відремонтувати, м2 | Орієнтовна вартість проведення ремонту, грн. |
| --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт по утепленню фасаду блоку А, в т.ч. ПВР | 198,72 | 30 000 |
| Капітальний ремонт по утепленню фасаду блоку Б, в т.ч. ПВР | 2455,0 | 615 000 |
|  | 2653,72м кв. | 645 000 |

4.5. Примірний  обсяг  коштів, необхідних для забезпечення досягнення мети програми та визначення джерел фінансування

Загальний обсяг фінансування програми становить 5 387 500 гривень коштів бюджету розвитку.

грн.

| Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
| Бюджет розвитку | 2 357 500 | 3 000 000 | 30 000 | 5 387 500 |

Обсяг фінансування програми уточнюється щороку під час складання місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів  програми.

5. Організація управління, координація та контроль за ходом реалізації Програми

Відповідальність за виконання програми покладається на КЛПЗ «Ніжинський міський пологовий будинок». КЛПЗ «Ніжинський міський пологовий будинок» у процесі виконання програми забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації програми у межах визначених бюджетних призначень, готує пропозиції щодо уточнення показників обсягів і джерел фінансування, строків виконання програми та окремих завдань програми.

Безпосередній контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює головний розпорядник бюджетних коштів - виконком Ніжинської міської ради.

Звіт про виконання програми надається виконавцем щоквартально, до 4–го числа місяця, наступного за звітним кварталом, головному розпоряднику бюджетних коштів – виконкому Ніжинської міської ради. Головний розпорядник надає звіт про виконання програми до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом фінансовому управлінню Ніжинської міської ради

КЛПЗ «Ніжинський міський пологовий будинок» звітує про виконання програми на сесії міської ради за підсумками року.

Фінансове забезпечення здійснюється у межах видатків, затверджених рішенням міської ради «Про міський бюджет м.Ніжина на 2017 рік»

Міський голова 			              Лінник А.В.

Головний бухгалтер                                        Єфіменко Н.Є.