|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми за \_\_2018\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_1216030\_\_ |  | \_\_\_\_\_Управління житлово-комунального господарства та будівництва \_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | \_1216030\_\_\_ |  | \_\_ Управління житлово-комунального господарства та будівництва \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. | КВКВ |  | найменування відповідальних виконавців програми |
|  | \_1216030\_\_ |  | \_Проект громадського бюджету **« Міст «Театральний». Капітальний ремонт мосту між вул. Шевченка-вул.Воздвиженська»** затверджений проект рішенням 36 сесії 7 скликання Ніжинської міської ради Про внесення змін до рішення міської ради 7 скликання від 21 грудня 2017 року № 6-34/2017 «Про міський бюджет м.Ніжина на 2018 рік» № 9-36/2018 від 28.02.2018 року. |
| 3. | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Облаштування пішохідних зон мосту тротуарною плиткою ФЕМ 4, заміна внутрішніх турнікетів на нові, покраска основних, зовнішніх турнікетів новою сучасною фарбою,

Встановлення нових декоративних ліхтарів

Безпека пішоходів та автотранспорту, розширення культурно-туристичного ореалу міста. Привести об’єкт міст – Театральний до європейських стандартів, функціонального та естетичного вигляду.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| міськ. бюджет | міськ. бюджет |
| 1 | Поточний ремонт пішохідної частини тротуару по мосту через річку Остер по вул. Воздвиденська | УЖКГ та Б ФОП Мнакацанян С.А. | 79,700 | 79,,623 | Розбирання бортових каменів 220 м, нарізування швів у затверділому асфальті 420 м.шв, улаштування дородніх карит корисного профілю глибиною до 100мм, Вивезення та навантаження сміття 17,3 тон, улаштування бетонних порерриків на бетонну основу 27 метрів, улаштування покриттів з плиток 162 м2. |
| 2 | Поточний ремонт перил по мосту через річку Остер по вул. Воздвиженська | УЖКГ та Б ФОП Логінов В.М. | 156,100 | 154,762 | Монтаж перил по мосту 0,963 т., Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами 8х25 – 168 шт. Електродугове зварювання при монтажі металоконструкції перил огорожі 0,395 тон, Фарбування металевих грат перил 525 м2 |
| 3 | Придбання стовпів чавунних «Стара Одеса » на 3 плафони | УЖКГ та Б ТОВ «Юстіна» | 156,00 | 156,00 | Стовп чугунний 4 штуки по 39000,00 грн |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | | Проведені видатки | | | | Відхилення | | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд | |
| 392 | 236,00 | 156,00 | | 390,385 | 234,385 | 156,00 | | -1,615 | -1,615 | - | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| **Керівник установи** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
|  | | | | (підпис) | | | | (ініціали та прізвище) | | | |
| **Головний бухгалтер** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
|  | | | | (підпис) | | | | (ініціали та прізвище) | | | |