Додаток 4

до Порядку розроблення міських цільових програм,

моніторингу та звітності про їх виконання

Інформація про виконання програми за ІІІ квартал 2019 року.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 |  | **Управління житлово комунального господарства та будівництва** |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | 8311 |  | **Управління житлово комунального господарства та будівництва** |
| 2. | КВКВ |  | найменування відповідальних виконавців програми |
|  | 1218311 |  | Міська цільова програма  «ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА м. НІЖИНА в 2019 р затверджена рішенням 50 сесії VII скликання, сесії № 7-50/2019 від 16 січня 2019 р |
| 3. | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Основною метою Програми є реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території міста.

Основні напрями та головні завдання:

1) зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти, а також поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейну річки Остер;

2) вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором, зберіганням, утилізацією, переробкою та захороненням твердих побутових і промислових відходів;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | Усього | у тому числі | | | |
| держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел | держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел |
| 1 | Розчистка водовідвідних канав | УЖКГ та Б | 573 785 |  |  | 573 785 |  | 82 995 |  |  | 82 995 |  | Механічне прочищання каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 200 мм протяжність 440 метрів по вул. 8-Березня та вул.. Широкомагерська, Відкачування мулу з оглядових каналізаційних колодязів 8 циклів |
| 2 | Ліквідація стихійних сміттезвалищ | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 7 093 |  |  | 7 093 |  | 6 930 |  |  | 6 930 |  | Очищення ділянки 80м2 від сміття, перевезення сміття, та захоронення ТПВ на ПТПВ 14,26 тон |
|  | Всього |  | 580 878 |  |  | 580 878 |  | 89 925 |  |  | 89 925 |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | |
| усього | | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд | |
| 580,878 | |  | 580,878 | | 89 925 |  | 89 925 | -490,953 |  | -490,953 | |
|  | | |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |