|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми за ІІІ квартал 2019 року\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_12\_\_ |  | \_\_\_\_\_Управління житлово-комунального господарства та будівництва \_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | \_7340\_\_\_ |  | \_\_ Управління житлово-комунального господарства та будівництва \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. | КВКВ |  | найменування відповідальних виконавців програми |
|  | \_1217340\_\_ |  | \_ **Міська цільова програма «Реставрація пам’яток архітектури м. Ніжина в 2019 р»**  затверджена рішенням 50 сесії VII скликання, сесії № 7-50/2019 від 16 січня 2019 р |
| 3. | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Місто Ніжин належить до найдавніших міст України, пам’ятники архітектури є його історико-культурною спадщиною, які мають особливу цінність. З метою дбайливого їх збереження, забезпечення відновлення обслуговування церков, храмів та соборів міста, необхідно провести реставраційні роботи.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| міськ. бюджет | міськ. бюджет |
| 1 | Реставраційні роботи: Спасо-Преображенська церква по вул. Московській | УЖКГ та Б | 100 000 | 50 000 | Розробка проектно-кошторисної документації на стадії завершення проекту ремонту (реставраційного) по об’єкту «Реставрація пам’ятки національного значення Спасо-Преображенської церкви в м. Ніжин» |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | | Проведені видатки | | | | Відхилення | | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд | |
| 100,00 |  | 100,00 | | 50,00 |  | 50,00 | | -50,00 |  | -50,00 | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| **Керівник установи** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
|  | | | | (підпис) | | | | (ініціали та прізвище) | | | |
| **Головний бухгалтер** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
|  | | | | (підпис) | | | | (ініціали та прізвище) | | | |