Додаток 4

до Порядку розроблення міських цільових

програм, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2020р.

«Програма інформатизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

Чернігівської області на 2020 – 2022 роки»

Додаток №37 до рішення Ніжинської міської ради VII скликання від 24.12.2019р. №7-65/2019р.,

зі змінами внесеними рішенням міської ради №3-68/2020, №15-68/2020 від 26.02.2020р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0217520  |  | Реалізації національної програми інформатизації(найменування бюджетної програми) |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнуванняз урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього  | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |
| 1 597 885,00 | 1 103 589,00 | 494 296,00 | 272 209,59  | 161 613,59  | 110 596,00  | -1 325 675,41  | -941 975,41  | -383 700,00  | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2020 р. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 |  Реалізація національної програми інформатизації |  Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, строк дії програми до 31.12.2020 р. | 1 220 885,00 | 54 808,41 | **Загальний фонд:****15 900,00грн**.- оплата послуг по ремонту, заправки картриджів;**5 532,76грн.-**оплата послуг інтернет провайдерів;**33 375,65грн.-** оплата хостингу веб-сайту Ніжинської міської ради. Підтримка веб-сайту Юмуні. |
| 2 | Реалізація національної програми інформатизації | Ніжинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, строк дії програми до 31.12.2020 р. | 35 000,00 | 2 700,00 | **Загальний фонд:****1 000,00грн**.-техобслуговування комп'ютерного обладнання;**500,00грн** оплата послуг інтернет провайдерів;**1 200,00грн**.-оплата послуг по ремонту, заправки картриджів |
| 3 | Реалізація національної програми інформатизації | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2020 р. | 39 500,00 | 13 608,00 | **Загальний фонд:****1598,00** грн –придбання тонеру та валу для принтерів .; **5000,00** грн придбання принтеру; **7010,00** грн. видатки на програмне супроводження . |
| 4 | Реалізація національної програми інформатизації | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок», строк дії програми до 31.12.2020 р. | 202 500,00 | 123 833,18 |  | **Загальний фонд:****5 223,38** грн -послуги Інтернет ;**2 360,00** грн -супровід програмного забезпечення «Медстат», «Облік медичних кадрів» ; **1 371,00** -заправка та ремонт картриджів;  **42 240,00** грн. придбання періферійного обладнання та оргтехніки: принтери 14шт ,**12 223,80грн** -блоки безперебійного живлення – 15 шт,**7 919,00грн**.-катриджі 6 шт.,**800,00грн**.-модулі пам’яті 4шт.**Спеціальний фонд:****51696,00**-Моноблоки -6шт |
| 5 | Реалізація національної програми інформатизації | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка», строк дії програми до 31.12.2020 р. | 70 000,00 | 58 720,00 |  | **Загальний фонд:****5000,0**0грн.-принтер – 3 шт.,**8000,00 грн**.- МІС програми,**1500,00грн**.- супровід програмного забезпечення, **1320,00грн**.-мережа інтернет.**Спеціальний фонд:****25890,00 грн.,** комп’ютери в зборі -3 шт. ;**17010,00** ноутбук – 1 шт. |
| 6 | Реалізація національної програми інформатизації | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2020 р. | 30 000,00 | 18 540,00 |  | **Загальний фонд:****1040грн**. придбання 3-х флеш накопичувачів,**1500,00**- -послуги Інтернет .**Спеціальний фонд:****9000,00грн**.-придбання ноутбука,**7000,00грн**.-придбання БФП |

Міський голова А.В. Лінник

Головний бухгалтер Н.Є. Єфіменко