|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 року

«Програма з енергозбереження та енергоефективності у Центрі комплексної реабілітації для  дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської ради на 2019рік»,

рішення Ніжинської  міської ради  VII скликання від   16 січня 2019 року №6-50/2019

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1 0817640 Заходи з енергозбереження КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки Відхилення Пояснення відхилення усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд 50000 50000 49899 49899 -101 -101 Залишок планових показників |
| --- | --- |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт віконних блоків із заміною на металопластикові | Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської ради Чернігівської області 2019 рік | 50000 | 49899 | Замінено 4 віконних блоки на металопластикові |

Начальник управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                   __________                                        ___В.М.Кулініч__________
                                                                                                                (підпис)                                                       (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та звітності - головний бухгалтер                                   __________                                     ____Н.І.Герасимчик______ 
                                                                                                               (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)