|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |  Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 року **Міська цільова програма підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків та капітального ремонту житлового фонду міста Ніжин на 20219 рік**  **затверджена рішенням 55 сесії VII скликання, сесії № 4-55/2019 від 22 травня 2019 р, зі змінами рішення 63 сесії від 27.11.2019 року**  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 1217310 |  | **\_Будівництво об»єктів житлово-комунального господарства** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | | Відхилення | | | | | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | загальний фонд | | спеціальний  фонд |  |
| 317000 |  | 31700 | 69786 | |  | 69786 | -247214 | |  | | -247214 | Виконання робіт по реконструкції житлового будинку вул. Шевченко 101 не проводилося, у зв’язку з підготовкою чергових змін до міської цільової програми « Підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків та капітального ремонту житлового фонду міста Ніжин на 2019 рік». |
|  | | | | |  | | | |  | |  | | | |

# 3. Напрямки діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн | | | | | Фактичні обсяги фінансування, грн | | | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | Усього | у тому числі | | | |
| держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел | держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Реконструкція житлового будинку по вул. Шевченка, 101 | УЖКГ та Б | 317000 |  |  | 317000 |  | 69 786 |  |  | 69 786 |  | За виготовлення робочого проекту по реконстукції житлового будинку в частині підсилення фундаментів і відведення поверхневих вод від будинку по вул. Шевченко, 101а |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |