Додаток 4

до Порядку розроблення міських цільових

програм, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2021р.

«Програма інформатизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

Чернігівської області на 2020 – 2022 роки»,

рішення Ніжинської міської ради від 24.12.2019р. №7-65/2019 зі змінами, внесеними рішеннями міської №3-68/2020, №15-68/2020 від 26.02.2020,5-72/2020 від 29.04.2020,№4-73/2020 від 20.05.2020,№3-76/2020 від 03.08.2020,№4-77/2020 від27.08.2020,№6-79/2020 від 30.09.2020,№3-80/2020 від 13.10.2020,№57-4/2020 від 24.12.2020.№4-6/2021 від 04.02.2021,№10-8/2021 від 30.03.2021.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0217520 |  | Реалізації національної програми інформатизації  (найменування бюджетної програми) |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування  з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальний  фонд | Спеціальний  фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| **2 450 210,00** | 965410,0 | 1 484 800,00 | **133 103,77** | 96 853,77 | 36 250,00 | **-2 317 106,23** | -868 556,23 | -1 448 550,0 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2021 р. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, строк дії програми до 31.12.2021 р. | 1 827 000,00 | 25 453,77 | | **Загальний фонд-25 453,77грн.:** 5 506,00грн.-оплата послуг інтернет провайдерів;  8 658,77грн.- оплата хостингу веб-сайту Ніжинської міської ради.  5 899,00грн.- послуги з обслуговування та установки цифрових ключівлокальної мережі;  4 290,00грн.-послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «ІС-ПРО»,Медок;  1 100,00грн.-придбання цифрових ключів  **Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 2 | Інформатизація діяльності Ніжинського міського  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Ніжинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, строк дії програми до 31.12.2021 р. | 38 300,00 | 626,00 | | **Загальний фонд-626 00грн.:** **616,00грн** оплата послуг інтернет провайдерів;  **Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 3 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2021 р. | 000,00 | 1 500,00 | | **Загальний фонд 1 500 ,00грн.: 1 500,00**грн.-послуги інтернет,    **Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок», строк дії програми до 31.12.2021 р. | 90 000,00 | 37 663,00 | | **Загальний фонд 37 663,00грн.:**  5 385,00грн -послуги Інтернет ;  25 219,00грн -супровід програмного забезпечення «Медстат», «Облік медичних кадрів» ;   7 059,00 грн. придбання періферійного обладнання та оргтехніки: принтер 1шт  **Спеціальний фонд-0,00грн.** |
| 5 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2021 р. | 000,00 | 56 231,00 | | **Загальний фонд-19 981,00грн.:** 3 526,00грн. комплект. до ПК;  16 455,00грн.- програмне забезпечення  **Спеціальний фонд-36 250,00грн.**  20250,00грн. БФП 2шт.  16 000,00грн. компютер |
| 6 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка», строк дії програми до 31.12.2021 р. | 24 910,00 | 11 630,00 |  | **Загальний фонд-11 630,00грн.:**    2 040,00грн.-мережа інтернет.  9 590,00грн.програмне забезпечення Дебет + 12 версія,зарплата  **Спеціальний фонд-0,00грн.** |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Наталія ЄФІМЕНКО