|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 4до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |

Інформація про виконання програми станом на 01.07.2021 р.**Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки**затверджений проект рішенням міської ради VIII скликання № 10-7/2021 від 26.02.2021р  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030  |  |  **\_Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

 |   |
|  |  |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 1 267 898,00 | 1 267 898,00 |  | 17 000,00 | 17 000,00 |  | -1 250 898,00 | -1 250 898,00 |  | Проведено тендер, заключні договори на проведення робіт. Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування,гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Проект переможець Громад.бюджету Створення спортивного майданчику в районі вул.. Шевченко МПС  | УЖКГ та Б  | 95 000,00 |  | Заключений договір на виконання робіт № 167 12.05.21 - 85999,00 ТОВ Спотртстрой Херсон |
| 2 | Проект переможець Громад.бюджету « Облаштування доріжок в Графському парку» | УЖКГ та Б  | 99 000,00 |  |  |
| 3 | Проект переможець Громад.бюджету " Облаштування громадського простору для активного відпочинку та гармонійного розвитку дітей дошкільного та шкільного віку «Smile»" м. Ніжин, вул. 3-й мікрорайон, буд. 2, вул. Шевченка, 89 | УЖКГ та Б  | 99 999,00 |  | Договір на виконання робіт № 176 від.17.05.2021 року - 90965,00 ТОВ "Спортстрой Херсон" |
| 4 | Проект переможець Громад.бюджету "«Облаштування громадського простору для активного відпочинку та гармонійного розвитку дітей дошкільного та шкільного віку «Smile» м. Ніжин, вул. 3-й мікрорайон, буд. 13, 14, 15" | УЖКГ та Б  | 99 999,00 |  | Договір на виконання робіт № 182 від.24.05.2021 року - 96965,00 ТОВ "Спортстрой Херсон" |
| 5 | Проект переможець Громад.бюджету «Облаштування простору для дітей та молоді сіл Паливода та Наумівське Кунашівського старостинського округу».  | УЖКГ та Б  | 73 900,00 |  | Договір на виконання робіт № 175 17.05.21 - 69696,00 ТОВ Спотртстрой Херсон |
| 6 | Проект переможець Громад.бюджету «Облаштування громадського прстору біля пам’ятного знаку «Героїв Чорнобиля » з елементами благоустрою та дитячим майданчиком» | УЖКГ та Б  | 400 000,00 | 7 000,00 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Облаштування громадського прстору біля пам’ятного знаку «Героїв Чорнобиля » з елементами благоустрою та дитячим майданчиком» договір № 218 від 16.06.2021 року ТОВ АСПО |
| 7 | Проект переможець Громад.бюджету « Створення громадського простору шляхом облаштування зони відпочинку для мешканців міста на території мікрорайону Космонавтів» | УЖКГ та Б  | 400 000,00 | 10 000,00 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту " « Створення громадського простору шляхом облаштування зони відпочинку для мешканців міста на території мікрорайону Космонавтів»" дог.№ 181 від 21.05.2021 р. ФОП Охріменко М.Л. |
|  | всього |  | 1 267 898,00 | 17 000,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |