Додаток 4

до Порядку розроблення міських цільових

програм, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2021р.

«Програма інформатизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

Чернігівської області на 2020 – 2022 роки»,

рішення Ніжинської міської ради від 24.12.2019р. №7-65/2019 зі змінами, внесеними рішеннями міської №3-68/2020, №15-68/2020 від 26.02.2020,5-72/2020 від 29.04.2020,№4-73/2020 від 20.05.2020,№3-76/2020 від 03.08.2020,№4-77/2020 від27.08.2020,№6-79/2020 від 30.09.2020,№3-80/2020 від 13.10.2020,№57-4/2020 від 24.12.2020.№4-6/2021 від 04.02.2021,№10-8/2021 від 30.03.2021.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0217520  |  | Реалізації національної програми інформатизації(найменування бюджетної програми) |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнуванняз урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього  | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |
|  **2 497 110,0** | 996 770,0 | 1 500 340,00 | **482 832,87** | 240 712,87 | 242 120,00 | **-2  014 277,13** | -756 057,13 | -1 258 220,00 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2021 р. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради |  Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, строк дії програми до 31.12.2021 р. | 1 873 900,00 | 260 881,77 | **Загальний фонд-83 994,77грн.:**12 235,00грн.-оплата послуг інтернет провайдерів;36 900,00грн.програмне забезпечення програми «Умуні»,8 658,77грн.- оплата хостингу веб-сайту Ніжинської міської ради. 6 926,00грн.- послуги з обслуговування та установки цифрових ключівлокальної мережі;10 380,00грн.-послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «ІС-ПРО»,Медок;7 100грн.-послуги з ремонту ноутбуків,1 795,00грн.-придбання цифрових ключів**Спеціальний фонд -176 887,00грн.**154 999,00грн. ноутбуки 7шт.21 888,00грн.-3 планшети безоплатна передача за КДБ 25020100»Благодійні внески,гранти та дарунки» |
| 2 | Інформатизація діяльності Ніжинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Ніжинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, строк дії програми до 31.12.2021 р. | 38 300,00 | 3 265,00 | **Загальний фонд-3 265,00грн.:****1 565,00грн** оплата послуг інтернет провайдерів;**1 700,00грн**-супровід програмного забезпечення «Медок»**Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 3 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2021 р. |  000,00 | 3 000,00 | **Загальний фонд 1 500 ,00грн.: 3 000,00**грн.-послуги інтернет,**Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок», строк дії програми до 31.12.2021 р. | 90 000,00 | 45 848,00 | **Загальний фонд 45 848,00грн.:**11 070,00грн -послуги Інтернет ;27 719,00грн -супровід програмного забезпечення «Медстат», «Облік медичних кадрів» ; 7 059,00 грн. придбання періферійного обладнання та оргтехніки: принтер 1шт **Спеціальний фонд-0,00грн.** |
| 5 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2021 р. |  450 000,00 | 153 548,10 | **Загальний фонд-88 315,10грн.:**3 526,00грн. комплект. до ПК;16 455,00грн.- програмне забезпечення68 334,10-обслуг. програми**Спеціальний фонд-65 233,00грн.**20250,00грн. БФП 2шт.44 983,00грн. комп’ютери 3шт. |
| 6 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка», строк дії програми до 31.12.2021 р. | 24 910,00 | 16 290,00 |  | **Загальний фонд-16 290,00грн.:** 4 200,00грн.-мережа інтернет.11 390,00грн.програмне забезпечення Дебет + 12 версія,зарплата700,00 заправка картриджів**Спеціальний фонд-0,00грн.** |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Наталія ЄФІМЕНКО