|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

Програма інформатизації діяльності Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки

рішення Ніжинської міської ради VII скликання від 24 грудня 2019 року №7-65/2019 зі змінами рішення Ніжинської міської ради №1-80/2020 від 13.10.2020року, №6-9/2021 від 22.04.2021 року та №28-16/2021 від 23.11.2021\_\_\_

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0617520 |  | |  | | --- | | Реалізація Національної програми інформатизації | |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціал. фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 1430 772 | 1 133 500 | 297 272 | 1 263 080 | 965 808 | 297 272 | -167 692 | -167 692 | - | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Управління освіти  2021 р. | загальний фонд | | спеціал. фонд | загальний фонд | спеціал. фонд |
| 1 | | Придбання та обслуговування комп’ютерної та оргтехніки, оплата послуг за супровід програм «УКС-зарплата», "Курс Школа", «М.Е.Dоc», «Варта»; оплата послуг Інтернет та підключення до високошвидкісної мережі, придбання дидактичного мультимедійного контенту для НУШ | 1 133 500 | | - | 965 808 | - | 85,2%  Придбано монітори та маршрутизатори, сплачено за обслуговування програм «УКС-зарплата», «М.Е.Dоc», «Варта», придбано дидактичний мультимедійний контент для 1-х класів НУШ; сплачено за послуги Інтернет та підключення до високошвидкісної мережі |
| 2 | | Придбання комп’ютерної та оргтехніки | - | | 297 272 | - | 297 272 | 100 %  Придбано 5 МФУ, 2 сканери, 4 системних блоків, 5 ноутбуків,  3 моноблоки |
| 3 | | Всього | **1 133 500** | | **297 272** | **965 808** | **297 272** | - |
| Керівник  Бухгалтер | | | | Валентина ГРАДОБИК    Наталія ЖАДЬКО | | | | | |  |  |