|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних програм Ніжинської територіальної громади, затвердження моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022р.

«Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М.Галицького» на 2021 р.»

Затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIІI скликання від 24.12.2020 року №3-4/2020, рішення Ніжинської міської ради зі змінами від 01.07.2021 року №2-11/2021, рішення Ніжинської міської ради від 19.08.2021 року №97-12/2021, рішення Ніжинської міської ради від 26.10.2021 року №1-15/2021, №6-15/2021,рішення Ніжинської міської ради від 23.11.2021 року №50-16/2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0217322 |  | Будівництво-1 медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                  гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 2 572 952,00 | 0,00 | 2 572 952,00 | 2 432 806,68 | 0,00 | 2 432 806,68 | -140 145,32 |  | -140 145,32 | Виконання здійснено згідно плану. Збереження коштів за рахунок тендерних пропозицій. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення доступності будівлі та приміщення, в яких суб`єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2021 р. | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | Виготовлена проектно-кошторисна документація. Капітальні роботи по виготовленню пандусів відбулися у 8-ти відділеннях та будівництво об’єкту "Електропостачання частини будівлі головного корпусу КНП "Ніжинської ЦМЛ ім. М.Галицького" згідно плану Стан виконання 95%. |
|  |  |  |  | 2 572 952,00 |  | 2 432 806,68 |  |

Генеральний директор                                                                                                                                          О.М.Костирко

Головний бухгалтер                                                                                                                                               Т.С.Павловська