|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

**Міська цільова програма « Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік»**

. затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-4/2020 від 24 грудня 2020 р..зі змінами № 12-11/2021 від 01.07.2021 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030  |  |  **\_Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 14 900 117,00 | 14 900 117,00 |  | 14 871 116,95 | 14 871 116,95 |  | -29 000,05 | -29 000,05 |  | Кошти використані відповідно до потреби |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування,. Гривень Загальний фонд | Фактичні обсяги фінансування, . гривень Загальний фонд | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| **Керуюча компанія «Комунального підприємства «Північна»** |
| 1. | Догляд за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових мікрорайонів, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | УЖКГ і Б | 743 270,00 | 740 755,16 | **Показники затрат**:додаткові площі житлових мікрорайонів,на яких проводилось утримання (прибирання) – 128914 кв. м.;Площі,які потребують додаткової косовиці -100240 м. кв **Показники продукту**:додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких проводились заходи з утримання (прибирання) – 128914 кв. м.Площі,які потребують додаткової косовиці -100240 м. кв**Показники ефективності**:Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів за рік – 4,63 грн.Середні витрати на косовицю 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів-1,44 грн.**Показники якості**:динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком (%). 2019 рік – 67%, 2020рік- 67% 2021 -93%На прибиранні додаткової території працювало 6 працівників в січні- грудень місяці.Нарахована заробітна плата- 476879,13грн.Нарахування на заробітну плату - 94578,03грнПридбання диз. Палива- 9060грн.Захоронення ТПВ -3455,15 грн.Придбано спец. Одяг-3759,98 грн.Придбання інвентаря -4030 грнПридбання контейнеров для сміття 3 шт. -3655 грнПослуги трактора по очищенню снігу -1040,24 грн.Косовиця:всого 144297,16 грн, а саме Зарплата 3 чол.-77538,69 грнНарахування на зарплату-16645,3 грнПридбано бензин та ліска – 50113,64 грн. |
|  | *Всього по КК КП Північна* | 743 270,00 | 740 755,16 |  |
|  | **Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»** |
|  | Санітарне утримання та благоустрій площ загального користування міста  | УЖКГ і Б | 10 050 793,31 | 10 024 308,10 | Додаток 1,2,3,4 |
|  | Утримання сміттєприймальних пунктів | УЖКГ і Б | 2 053 729,69 | 2 053 729,69 | Додаток 1,2,3,4 |
|  | Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом | УЖКГ і Б | 2 052 324,00 | 2 052 324,00 | Додаток 1,2,3,4 |
|  | *Всього по КП ВУКГ* | *14 156 847,00* | *14 130 361,79* |  |
|  | Всього |  | **14 900 117,00** | **14 871 116,95** |  |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |