|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

|  |
| --- |
|  **Міська цільова програма «Охорона навколишнього природного середовища Ніжинської міської територіальної громади на період 2021р.**затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-4/2020 від 24 грудня 2020 р.. зміни 4-9/2021 від 22.04.2021 |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1218311  |  |  **Охорона та раціональне використання природних ресурсів**  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 967 126,15 |  | 967 126,15 | 897 053,90 |  | 897 053,90 | -70 072,25 |  | -70 072,25 | Економія коштів після проведення дендеру  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Надання послуг з ліквідації стихійних сміттезвалищ на території Ніжинської міської територіальної громади | УЖКГ та Б  |  | 867 126,15 |  | 797 153,90 | Надання послуги з ліквідації стихійних сміттезвалищ на території Ніжинської міської територіальної громади. Ощищення ділянки від сміття. Перевезення сміття. Захоронення ТПВ на ПТПВ. |
| 2 | Придбання хімічного засобу для боротьби з амброзиею | УЖКГ та Б |  | 100 000,00 |  | 99 900,00 | Придбано засіб для боротьби з амброзією «АМБРОСТОП» в кількості 4 контейнери по 1000 л. кожен |
|  | Всього |  |  | 967 126,15 |  | 99 900.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |