Додаток 11

до рішення Ніжинської міської ради VIІI скликання                                                                                                                                                              від   _________ 2022р. №          /2022

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

«Програма інформатизації діяльності управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки», затверджена рішенням Ніжинської  міської ради  від 24.12.2019 року №7-65/2020 зі змінами, внесеними рішеннями Ніжинської міської ради  №7-2/2020 від 27.11.2020, №6-10/2021 від 03.06.2021,                               №37-18/2021 від 21.12.2021

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

1. 0817520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін Касові видатки Відхилення Пояснення відхилення усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд 75 000,00 59 000,00 16 000,00 57 960,28 41 960,28 16 000,00 17 039,72 17 039,72 Використання відповідно до фактичних витрат (залишок кошторисних призначень по центру реабілітації «Віра» в зв’язку з плановим закриттям установи і відсутністю потреби в забезпеченні матеріально-технічної бази)

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування управління соціального захисту заселення | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021 року) | 24 000,00 |  | 23 903,40 |  | Здійснено оплату: за ремонт 1 принтера, за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc», за послуги з реєстрації та підтримки програмного продукту «АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів»; придбано 16 картриджів. |
| 2 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» | Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021 року) | 18 000,00 |  | 1 957,00 |  | Придбано 1 картридж для лазерного принтера, флеш-накопичувач; виготовлено токени; здійснено оплату за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc». |
| 3 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування територіального центру | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021 року) | 17 000,00 | 16 000,00 | 16 099,88 | 16 000,00 | Придбано 2 принтери, 1 монітор; здійснено оплату: за Інтернет за дванадцять місяців, за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc», за налаштування програмного забезпечення. |