|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інформація про виконання програми станом на** | | | | | | | **01.10.** | **2022 року** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Програма інформатизації діяльності управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки,** | | | | | | | | | |
|  | **затверджена 24.12.2019 року, № 7-65/2019** | | | | | | | | | |
|  | **(зі змінами, внесеними рішеннями НМР від 30.09.2020 №7-79/2020, від 15.12.2020 №3-3/2020, від 03.06.2021 №1-10/2021, від 26.10.2021 №40-15/2021, від 21.12.2021 №4-18/2021)** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | **1017520** |  | **Реалізація національної програми інформатизації** | | | | | |
|  |  |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
|  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
|  | 269 300.00 | 223 300.00 | 46 000.00 | 108 204.72 | 85 204.72 | 23 000.00 | -161 095.28 | -138 095.28 | -23 000.00 | Залишок коштів планується використати до кінця року. Станом на 01.10.22 наявна кредиторська заборгованість в сумі 42 980 грн. (в т.ч. по заг.фонду - 19 980 грн.) за придбання комп’ютера та ноутбука, яка виникла внаслідок дії обмежень згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державою казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми | | | | | |  |  |  |  |
|  | - всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури; | | | | | | | | | |
|  | - розширення сегменту Інтернет за рахунок веб-ресурсів; | | | | | | | | | |
|  | - організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет; | | | | | | | | | |
|  | - забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності; | | | | | | | | | |
|  | - ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки; | | | | | | | | | |
|  | - введення системи електронного підпису; | | | | | | | | | |
|  | - впровадження систем технічного захисту інформації; | | | | | | | | | |
|  | - модернізація локальної мережі. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№з/п** | **Завдання/напрями/заходи** | | **Відповідальний виконавець** | | **Планові обсяги фінансування, грн** | | **Фактичні обсяги фінансування, грн** | | **Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)** | |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| 1 | *Оплата та отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та затвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, придбання токен-ключів* | | *Управління культури і туризму, ЦБ, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей, МБК, школи естетичного виховання* | | 23 000 | - | 4 395.00 | - | *Отримано 11 сертифікатів на КЕП:*  Управління = 3,  ЦБС = 2,  Музей =1,  БК = 4,  Школи = 4. | |
| 2 | *Придбання, супроводження пакетів програмного забезпечення* | | *Управління культури і туризму, ЦБ, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей, МБК, школи естетичного виховання* | | 83 600 | - | 45 210.00 | - | Інформаційні та консультаційні послуги із впровадження та налаштування програмного забезпечення «ІС ПРО» - 45 210 грн. (центр.бухгалтерія) | |
| 3 | *Оплата послуг Інтернет* | | *Управління культури і туризму, ЦБ, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей, МБК, школи естетичного виховання* | | 55 450 | - | 35 599.72 | - | *Послуги Інтернет:* Управління і бухгалтерія = 9 624,85 грн., ЦБС = 9 138,47 грн., Музей = 5 097,60 грн., БК = 3 088,80 грн., Школи = 8 650 грн. | |
| 4 | *Придбання комп’ютерного обладнання та приладдя* | | *Управління культури і туризму, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей* | | 55 600 | 46 000 | 0.00 | 23 000.00 | *Придбано:*  комп’ютер для управління - 23 000 грн. | |
| 5 | *Обслуговування сайтів управління культури і туризму* | | *Управління культури і туризму* | | 5 650 | - | 0.00 | - |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник управління культури і туризму | | | |  | | Тетяна БАССАК | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер | | | |  | | Оксана СУШКО | |  |