|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2023 року

|  |
| --- |
| Міська цільова програма співфінансування робіт з ремонту та утримання фасадів багатоквартирних житлових будинків центральних вулиць та вулиць історичної мастини м.Ніжина на 2022 рік  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21.12.2021 року . |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216011 |  | **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 114 995,00 | 110 000,00 | 4 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114 995,00 | -110 000,00 | -4 995,00 | Оплата послуг з даного виду робіт не включена в перелік згідно 590 постанови від 09.06.2021 року ( зі змінами ) |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Проведення ремонтів фасадів багатоквартирних житлових будинків | УЖКГ та Б | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Виникла кредиторська заборгованість по даному виду робіт оскільки дані роботи не включені в перелік видатків згідно 590 постанови від 09.06.2021 року ( зі змінами ) Проведений поточний ремонт цоколів по житлових будинках за адресою вул Московська 15а, та вул. Московська 40а., акти на суму 94 820,00 грн |
| 2 | Співфінансування мешканців будинку | УЖКГ та Б | 0,00 | 4 995,00 | 0,00 | 0,00 | Виникла кредиторська заборгованість в сумі 4 995,00 грн по оплаті актів виконаних робіт. |
|  | Всього |  | 110 000,00 | 4 995,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |