|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2023 року

«Програма інформатизації діяльності управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки», рішення Ніжинської  міської ради  VІII скликання від 24.12.2019 року №7-65/2020 зі змінами, внесеними рішеннями Ніжинської міської ради  №7-2/2020 від 27.11.2020, №6-10/2021 від 03.06.2021, №37-18/2021 від 21.12.2021, рішенням виконавчого комітету №392 від 03.11.2022

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

1 0817520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін Касові видатки Відхилення Пояснення відхилення усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд 117 600,00 92 600,00 25 000,00 54 845,11 54 845,11 0,00 -62 754,89 -37 754,89 -25 000,00 Використання відповідно до фактичних витрат (залишок кошторисних призначень)

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування управління соціального захисту заселення | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2022 року) | 50 000,00 |  | 29 795,00 |  | Здійснено оплату за: Інтернет за два місяці, постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc», послуги з реєстрації та підтримки програмного продукту «АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів», за послуги з технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки. Придбано 4 засоби КЗI "SecureТоkеn-337К". |
| 2 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування Ніжинського міського центру соціальних служб | Ніжинський міський центр соціальних служб (протягом 2022 року) | 12 600,00 | 25 000,00 | 7 267,07 |  | Здійснено оплату за: Інтернет за 12 місяців, постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc», продовження сертифікатів електронних ключів. |
| 3 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування територіального центру | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2022 року) | 30 000,00 |  | 17 783,04 |  | Здійснено оплату за: Інтернет за 12 місяців, надання інформаційних послуг по обслуговуванню комп’ютерної техніки, виготовлення електронних ключів, постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc», отримання доступу до електронного кабінету журналу «Бюджетна бухгалтерія». |

Начальник управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                             __________                                           ___Валентина КУЛІНІЧ_____
                                                                                                  (підпис)                                                                                (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер                                           __________                                               ____Олена МАЧАЧА______ 
                                                                                                                                         (підпис)                                                                         (ініціали та прізвище)