Звіт про виконання заходів Програми економічного і соціального  відновлення та розвитку Ніжинської  територіальної громади на 2023 рік

| № п/п | Зміст заходів | Стан виконання |
| --- | --- | --- |

2.1 Створення безпекових умов для розвитку соціального капіталу громади

| 2.1.1 Забезпечення публічної безпеки населення в умовах воєнного стану та у післявоєнний період |
| --- |
| Завдання 1 Формування ефективної системи безпеки у громаді |
| 1 | Вдосконалити систему оповіщення та інформування населення про виникнення надзвичайних ситуацій,впровадження третьої черги будівництва МАСЦО. | Розпорядженням міського голови від 15.05.2023 року №90 «Про організацію цивільного захисту Ніжинської територіальної громади у 2023 році» затверджений «План основних заходів цивільного захисту Ніжинської територіальної громади на 2023 рік». Рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 06.04.2023 року № 116 «Про фінансування заходів міської програми розвитку цивільного захисту виділено кошти в сумі 92тис.грн. для вдосконалення системи оповіщення (придбано сирени повітряної тривоги в кільк. 4 шт.) Рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 16.11.2023 року № 521 «Про фінансування заходів міської програми розвитку цивільного захисту виділено кошти в сумі 4592 тис. грн. для розрахунків за послуги з ремонту електродвигунів сирен оповіщення. В 2023 року продовжена робота дообладнання системи оповіщення населення міста за сигналом «Увага Всім» (Система МАСЦО), що дає змогу в автоматичному режимі повідомлять населення про виникнення надзвичайних ситуацій. Складений та затверджений «План роботи міської комісії з питань ТЕБ та НС на 2023 рік». Впродовж 2023 року проведено 5 засідань міської комісії з питань ТЕБ та НС, розглянуто 17 питань. |
| 2 | Створити резерв матеріально – технічних ресурсів для виконання заходів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру | Рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 02.02.2023 року № 20 «Про поповнення резерву матеріально-технічних засобів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» виділено кошти в сумі 392,8 тис.грн. для розрахунків на придбання паливно-мастильних матеріалів,а саме: дизельне пальне у кількості 5 000 літрів на суму 263,0 тис.грн, бензин А 95 у кількості 2 500 літрів на суму 121,8 тис. грн, масло для двигунів у кількості 30 літрів на суму 7,9 тис.грн. За 2023 рік на накопичення матеріально-технічних ресурсів витрачена сума 408,4 тис. грн. Рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 25.05.2023 року № 195 «Про фінансування заходів та робіт спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій» виділено кошти в сумі 199, 2 тис. грн. (проведено роботи з обваловки карт полігону твердих побутових відходів в сумі 99,5тис.грн., проведення робіт з монтування плит огорожі полігону твердих побутових відходів у сумі 99,7 тис. грн.) Відповідно рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 16.11.2023 року № 523 «Про поповнення резерву матеріально-технічних засобів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» проведено закупівлю матеріально-технічних засобів для створення запасів місцевого значення за рахунок коштів міського бюджету та затверджено номенклатуру та обсяги місцевого та об’єктового матеріального резерву громади. Рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 20.11.2023 року № 536 «Про фінансування заходів та робіт спрямованих на попередження виникнення надзвичайних подій» виділено кошти в сумі 43,6 тис.грн. для розрахунків за виконання заходів спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій небезпечних подій, що можуть призвести до значних матеріальних збитків загибелі або травмування людей та ліквідація їх наслідків (проведено випробування та вимірювання силових кабельних ліній до котельні по вул Прилуцька, 133 вартістю 12 тис.грн., ремонтні роботи на кабелях напругою 0,4-35 кВ вартістю 32 тис. грн.) |
| 3 | Провести поточні ремонти, технічне обслуговування та утримання захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення. Будівництво захисних споруд загального користування в багатоповерхових районах міста (бомбосховищ) їх комплектація необхідними матеріально-технічними засобами. Проектування та будівництво безпечних локацій в місті . | Згідно прийнятих рішень виконавчого комітету Ніжинської міської ради «Про фінансування заходів та робіт з облаштування укриттів цивільного захисту» впродовж 2023 року виділено кошти в сумі 3265,0 тис. грн. для розрахунків за проведення поточних ремонтів та технічне обслуговування 17 захисних споруд: по вул. Академіка Амосова, б.12А; Амосова,6; Захисників України,9; ПрощенкаС. 15В; Прощенка С.,40 Б; Франка,89; Овдіївська,19; Захисників України,5; Незалежності, 40; Синяківська, 75 А; О.Мацієвського, 12; Озерна, 19; Шевченка, 104/1; С.Прощенка, 21; Космонавтів, 48; пл. І.Франка, 1; Носівський шлях, 19а. Рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 16.02.2023 року № 54 «Про закупівлю банерів на пункти незламності» виділено кошти в сумі 1,1 тис. грн. та встановлено 4 банери. Рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 16.11.2023 р.№526 «Про забезпечення розгортання евакуаційних пунктів» виділено кошти в сумі 157,4 тис. грн. для розрахунків за придбання товарів для дообладнання евакуаційних пунктів(ліжка розкладні в кільк. 44 шт., спальні мішки у кільк. 34 шт.) Рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 16.11.2023 року № 522 «Про фінансування матеріально-технічних засобів для потреб розгортання на території на території Ніжинської міської територіальної громади пунктів незламності» виділено кошти в сумі 110,2 тис.грн. для придбання матеріально-технічних засобів для потреби розгортання на території громади (роутери в кільк. 6 шт., мережеві подовжувачі в кільк 16 шт., аптечки колективні в кільк. 12 шт., електрочайники в кільк. 14 шт., комплект одноразового посуду в кільк. 110 шт., серветки паперові в кільк. 55 пачок, серветки паперові, електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання в кільк 11 найменувань). Рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 06.04.2023 р. № 117 «Про фінансування заходів та робіт з облаштування укриттів цивільного захисту» виділено кошти в сумі 198,7 тис.грн. та проведено поточний ремонт захисної споруди по вул. Академіка Амосова, б.6. Рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 13.04. 2023 р. № 133 «Про фінансування заходів та робіт з облаштування укриттів цивільного захисту» виділено кошти в сумі 198,0 тис. грн. та проведено поточний ремонт укриття по вул. Захисників України, б.9. Рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 03.05.2023 р. № 154 «Про фінансування заходів та робіт з облаштування укриттів цивільного захисту» виділено кошти в сумі 199,1 тис. грн. для розрахунків зта проведено поточний ремонт по вул. Станіслава Прощенка, б.15 В. За 2023 р. по місту проведено 491 перевірку стану захисних споруд ЦЗ. Складені відповідні акти оцінки стану захисних споруд та проведені заходи щодо приведення до використання ЗС ЦЗ міста. Проведено 153 комісій з оцінки стану готовності захисних споруд освітніх закладів державного та обласного підпорядкування, найпростіших укриттів комунальної форми власності, підвальних приміщень житлових будинків, тощо. Перевірено 15 закладів освіти, здійснено 60 перевірок. В закладах комунальної власності громади перевірено 68 закладів (житлові будинки), здійснено 204 перевірки. Перевірено: 10 закладів державного та обласного підпорядкування, здійснено 40 перевірок; 2 медичні заклади, здійснено 12 перевірок; 1 заклад харчування, здійснено 4 перевірки; 4 заклади культури, здійснено 16 перевірок; 1 спортивний заклад, здійснено 4 перевірки; 4 заклади в територіальному центрі, здійснено 16 перевірок. Також, здійснювалися перевірки захисних споруд цивільного захисту: ТОВ НВК «Прогрес», залізнична станція Ніжин, ТОВ «НіжинХліб», ПрАТ «Ніжинський Жиркомбінат», АП ПБ «Аваль», Ніжинська ОДПІ, ПАТ «Укртелеком», ДПЧ №16, ДП «Критий ринок «Прогрес», ТОВ «Ніжинський механічний завод», Ніжинська дистанція колії ПЧ 5, Державна виконавча служба, Ніжинська прокуратура, та інші. В актах оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту викладено перелік заходів з покращення стану утримання захисних споруд цивільного захисту згідно «Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту», затверджених наказом МВС від 09.07.2018 року № 579. На кінець 2023 року в м. Ніжині 36 закладів (у їх числі 4 структурних підрозділи), підпорядкованих Управлінню освіти. 23 заклади освіти з 36, що складає 64%, мають захисні споруди цивільного захисту: 4 протирадіаційні укриття (гімназії №3, 10, НВК №16 та ЗОШ №15), 10 найпростіших укриттів (гімназії №1, 2, 13, 14, 17, ЗОШ №7, ЗДО №№4, 12, БДЮ, СЮТ), 7 закладів уклали угоду про співпрацю (спільне використання укриття) (Гімназія №9, ліцей, ЗДО №№7, 8, 14, 16, 17), ще 2 заклади освіти (гімназія № 5 та ЗОШ №11) користуються укриттями інших закладів шляхом релокації освітнього процесу. Управлінням ЖКГ та Б проведено поточний ремонт 17 укриттів. |
| 4 | Підвищити рівень протипожежного захисту на території громади, забезпечити протипожежним захистом населення та об'єкти незалежно від форм власності | Рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 02.11.2023 року № 486 «Про закупівлю засобів захисту» виділено кошти в сумі 99,5 тис. грн. для придбання засобів індивідуального захисту (комбіновані фільтри та панорамні маски в кільк. по 36 шт.) Впродовж 2023 року при навчально-консультаційному пункті м. Ніжина з питань пожежно-технічного мінімуму, перепідготовку пройшли 6 відповідальних чергових виконавчого комітету Ніжинської міської ради та 161 особа працівників підприємств, установ, організацій Ніжинської ТГ. Функціональне навчання з питань цивільного захисту пройшли 76 осіб з числа працівників підприємств, установ, організацій Ніжинської ТГ. У комунальному закладі «Ніжинський фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради під час навчально-польових зборів з 5 по 8 червня 2023 р. проведено навчально-тренувальні заняття з пожежної безпеки. Студенти отримали теоретичні знання з пожежної безпеки, навчилися користуватися порошковим вогнегасником. Фахівці Ніжинського районного управління ГУ ДСНС у Чернігівській обл. провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учнів пришкільного табору Ніжинської гімназії №3 та інших: -ознайомили присутніх з пожежно-рятувальною технікою, продемонстрували спорядження спецавтомобіля. Кожен бажаючий мав можливість приміряти форму рятувальника та уявити себе в ролі вогнеборця. Після чого дітлахи спробували загасити умовну пожежу зі справжнього пожежного ствола. -ДСНСники розповіли учнівській молоді, як безпечно поводитись вдома, на вулиці, у школі, біля водойм, довели алгоритм дій у разі виникнення пожежі, виявленні вибухонебезпечних і підозрілих предметів. -учні отримали пам’ятки та багато повчальних подарунків з питань безпеки життєдіяльності, зокрема мінної безпеки, які були спільно розроблені фахівцями UNICEF і ДСНС України. На базі гімназії №2 в серпні 2023 р. відкрито перший у Ніжинській громаді «Клас безпеки» та облаштовано безпековий простір. Завдання такого кабінету нині досить актуальне: навчання школярів правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання домедичної допомоги. Це в першу чергу інтерактивний клас, де зібрані форма рятувальників, макети основних потенційно небезпечних знахідок, на які можуть натрапити діти, та засоби особистого захисту. Тут облаштовані відповідні тематичні куточки: безпека життєдіяльності, мультимедійне навчання, домедична допомога, психологічне розвантаження, пожежна та мінна безпека, а також ігрова зона. У вигляді цікавих конкурсів та інтерактивних ігор учителі навчатимуть дітей основних та простих правил поведінки кризових ситуаціях. Це важливо, адже питання безпеки сьогодні є пріоритетним. Вклад місцевої влади та Управління освіти у підтримку цієї ініціативи – 700 тис. гривень для придбання будівельних матеріалів, мультимедійної техніки, меблів, стендів. Використовується сучасний інтерактивний простір усіма освітніми закладами громади. |
| 5 | Організувати навчання населення правилам безпечної поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та перепідготовка керівних, управлінських кадрів у сфері цивільного захисту | У 2023 році підготовку та перепідготовку в навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Чернігівської області пройшли 25 осіб, при навчально-консультаційному пункті м. Ніжина 76 осіб; пожежно-технічний мінімум 161 осіб та отримали посвідчення державного зразка. Також проводиться навчання населення м. Ніжина за місцем проживання за допомогою трьох консуль-таційних пунктів при КП КК «Північна», КП «СЄЗ», Кунашівсько-Переяслівському старостин-ському окрузі. 23.02.2023р. проведено командно – штабне навчання на тему «Дії органів управління та сил ланок функціональних та територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Чернігівської області щодо виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків», 12.04.2023р проведено командно – штабне навчання на тему «Дії органів управління сил ланок функціональних та територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Чернігівської області щодо виконання завдань під час загрози та виникнення пожеж в екосистемах». 30.08.2023р проведено командно – штабне навчання на тему «Дії органів управління сил ланок функціональних та територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Чернігівської області щодо виконання завдань під час порушень функціонування об’єктів життєзабезпечення в умовах осінньо-зимового періоду»; 17.10.2023р проведено командно – штабне навчання на тему «Дії органів управління сил ланок функціональних та територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Чернігівської області щодо виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду». В ЗМІ та на офіційному сайті Ніжинської міської ради розміщено 90 застережливих публікацій для навчання населення діям у НС. Спільно з працівниками навчально– консультативного пункту м. Ніжина, методистами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області проведено функціональне навчання осіб, які очолюють ланки пожежогасіння, санітарні ланки та ланки охорони громадського порядку, утворених в навчальних закладах управління освіти та ліцеях, що підпорядковані управлінню освіти та Чернігівської ОДА. Навчання було проведено на базі Ніжинської загальноосвітньої школи №1. Розміщено 80 інформаційних матеріалів на сторінках офіційних сайтів Ніжинської міської ради, в мережі фейсбук Відділу з питань НС Ніжинської міської ради, Ніжинського районного управління ГУ ДСНС України в Чернігівській області та Ніжинського районного управління ГУ НП України в Чернігівській області, в ЗМІ; Виготовлено 200 друкованих матеріалів з інформацією про можливі загрози від вибухонебезпечних предметів і заходи, які необхідно вживати для уникнення небезпеки для життя і здоров’я населення та розповсюдження її на підприємствах, в установах і організаціях Ніжинської МТГ. Проведено тренінг-навчання з посадовими особами Ніжинської міської ради, працівниками підприємств, установ, організацій міста на тему: «Гуманітарне розмінування». Виготовлено 20 видів аудіо інформації та проведено трансляції цієї інформації в місцях масового скупчення населення. В загальноосвітніх навчальних закладах міста проведено «Тиждень безпеки дитини», професійному аграрному ліцеї, КВНЗ «Ніжинський коледж культури та мистецтв», КЗ «Ніжинський професійний медичний коледж», НДУ ім. М.Гоголя впродовж квітня, вересня 2023 р. проведено місячник «Безпеки життєдіяльності». Впродовж січня - грудня 2023 р. проведені навчання-тренування з посадовими особами підприємств, установ, організацій, посадовими особами виконавчого комітету Ніжинської міської ради на тему: «Алгоритм дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів». 04.04.2023р. з працівниками закладів освіти міста організовано та проведено тренінг – навчання «Цивільний захист та безпека життєдіяльності». В таборах з денним перебуванням у літній період з 01 по 20 червня 2023 року (в гімназії № 2,3,10,17; ЗОШ №7,15; БДЮ, НВК №16) проведено зустрічі-навчання на тему: «Безпека життєдіяльності» з працівниками ГУ ДСНС у Чернігівській обл. 21.11.2023 року працівниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської обл. було проведено навчання з питань цивільного захисту за категорією слухачів «Керівники структурних підрозділів органів місцевого самоврядування». Метою заняття є своєчасне та систематичне вивчення, оновлення, поглиблення спеціальних знань і умінь з питань цивільного захисту. Забезпечення готовності до виконання завдань під час підготовки та проведення заходів цивільного захисту, формування вмінь та навичок своєчасного забезпечення рятувальних та інших робіт. Особливу увагу методисти Центру звернули на порядок дій при отриманні сигналу "Повітряна тривога", зокрема наголосили, що необхідно дуже відповідально ставитись до питань безпеки й в жодному разі їх не ігнорувати. Керівники структурних підрозділів мають відпрацювати евакуаційні заходи з приміщень різного призначення до захисної споруди (укриття) аби у разі реальної загрози повітряної небезпеки персонал мав необхідні знання і навички швидко покинути небезпечну зону. Вкотре звернули увагу працівників Ніжинської міської ради щодо протимінної безпеки та загроз, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, надання першої долікарської допомоги, використання первинних засобів пожежогасіння, на практично відпрацювання порядка дій своїх підрозділів під час виникнення надзвичайної ситуації. Слід зазначити, що проходження навчання керівниками структурних підрозділів органів місцевого самоврядування сприятиме організації правильної організації підготовки підлеглих до дій в надзвичайних ситуаціях. По завершенню навчання слухачі склали підсумковий контроль шляхом виконання спеціальних завдань і отримали посвідчення державного зразка |
| 6 | Створити централізовану систему відеоспостереження в рамках проекту «Безпечне місто» | Управлінням ЖКГ та будівництва Ніжинської міської ради проведено модернізацію 4 відеоточок у місті. Розпочато виконання робіт по об’єкту «Будівництво системи передачі даних та відеоспостереження в м. Ніжині, Чернігівської області». |
| Завдання 2 Забезпечення безпеки в закладах освіти та охорони здоров’я |  |
| 1 | Введення до штатного розпису Управління освіти посади «Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі» | Управління освіти взяло участь у впровадженні проєкту “Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі”. З початку 2023 р. в штат Управління освіти введена посада провідного спеціаліста, який після проходження відповідного навчання виконує обов’язки спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі. У серпні 2023 року відкрили перший “Клас безпеки” на базі Ніжинської гімназії № 2. Завдання такого кабінету нині досить актуальне: навчання школярів правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання домедичної допомоги. У закладах освіти проведена серія заходів щодо небезпечних челенджів, з метою запобігання їх розповсюдження на території Ніжинської громади. Протягом року, відповідно до «Плану спільних заходів щодо організації та здійснення заходів з безпечного середовища для здобувачів освіти», регулярно залучалися представники Ніжинського РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області та сектору ювенальної превенції Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області. |
| 2 | Обладнати укриття в освітніх закладах | На кінець 2023 року 23 заклади освіти з 36, що становить 64%, мають захисні споруди цивільного захисту: 4 протирадіаційні укриття, 10 найпростіших укриттів, 7 закладів уклали угоду про співпрацю (спільне використання укриття), ще 2 заклади освіти (гімназія № 5 та ЗОШ №11) користуються укриттями інших закладів шляхом релокації освітнього процесу. У 2023 році 5 закладів дошкільної освіти уклали угоду про співпрацю (спільне використання укриття), що дало можливість забезпечити доступну, якісну, а головне, безпечну освіту маленьким ніжинцям. Усі заклади освіти до початку навчального року було перевірено комісією та складені Акти готовності, розпочати навчальний рік дозволили лише тим закладам у яких є укриття або угода про співпрацю (спільне використання укриття). Відповідно до розпорядження міського голови № 159 від 14.08.2023 року «Про проведення щоквартальних перевірок стану об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади», здійснюється щоквартальна оцінка стану готовності захисних споруд цивільного захисту, які використовують заклади освіти. УЖКГ та Б здійснюються заходи щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти шляхом будівництва у 5 закладах освіти. Розроблено ПКД на будівництво 6 укриттів в закладах освіти |
| 3 | Облаштувати укриття під інфекційним відділенням | Не виконано в зв’язку з обмеженим фінансуванням. |
| 4 | Провести реконструкцію вентиляції у будівлі КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | Проведений поточний ремонт вентиляції підвального приміщення найпростішого укриття у будівлі КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» на суму 865,4 тис.грн |
| Завдання 3 Підтримка в належному стані безпечних локацій для населення |
| 1 | Поточний ремонт укриттів в багатоповерхових будинках | У 2023 році: КП «СЄЗ» виконано поточний ремонт укриттів по вул. Франка, 89 Б, Франка, 89 Г, Захисників України, 5, Незалежності, 40, Озерна, 19, Носівський шлях, 19. КП «КК «Північна» виконано поточний ремонт укриттів вул.Космонавтів, 48, розчищені від сміття підвали багатоповерхівок, виконано монтаж освітлення у підвалі будинку (Мацієвського, 9 а). |
| 2.1.2. Забезпечення стабільного функціонування споживчого ринку |
| Завдання 1 Задоволення потреб мешканців громади якісними товарами та послугами |
| 1 | Інформаційна та ресурсна підтримка бізнесу. Розповсюдження інформаційних (презентаційних) матеріалів (в електронному/друкованому вигляді) на актуальні теми з питань підприємництва про економічний потенціал суб’єктів господарювання громади | В соціальній мережі Facebook на сторінках: відділу економіки та Бізнес хабу продовжується поширення інформації для бізнес кіл щодо конкурсів, грантових програм, сезонної торгівлі, змін в законодавстві інша корисна інформація. Представників малого та середнього підприємництва оперативно інформують щодо участі в онлайн семінарах, форумах та інших заходах. Для підтримки місцевого бізнесу, нашими партнерами Програмою DOBRE та USAID Ukraine - USAID Україна закуплено та встановлено LED-екран та інша техніка для створення фото та відео рекламного контенту, задля просування та рекламування продукції, товарів та послуг. Надається допомога у створенні фото контенту для місцевих виробників. Наразі екран працює в тестовому режимі, протягом якого демонстрація рекламного контенту надається безкоштовно. Протягом грудня 2023 року надійшло 14 заяв від суб’єктів господарювання щодо демонстрації продукції та послуг місцевих представників бізнес спільноти. |
| 2 | Проведення заходів з продажу продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції власного виробництва від товаровиробників | Протягом 2023 року на території громади рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 07.06.2023р. №211 "Про організацію сезонної торгівлі овочевою продукцією та фруктами" була організована зазначена торгівля такою продукцією на майданчику, який розташований за адресою: м.Ніжин, вул. Набережна Вороб’ївська, 1А. Напередодні новорічних свят рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 30.11.2023р. №539 організовано сезонну торгівлю ялинками та соснами на території асфальтованих майданчиків за адресами: м. Ніжин, вул. Набережна Вороб’ївська, 1А та вул. Покровська (біля Покровської церкви). |
| 3 | Підтримка діяльності торгівельно-ярмаркового простору по вулиці Гоголя | Торгівельно-ярмарковий простір, який здійснював діяльність по вулиці Гоголя, змінив місце розташування. Наразі даний простір налічує 9 яток та розташований по вулиці Яворського. Для зручності мешканців громади, ВПО та гостей громади, транспортне сполучення по даній вулиці заборонене, що створює комфортні та безпечні умови для учасників ярмаркового простору. Одна ятка розміщена поруч торгівельного центру «Прогрес». На кінець року 7 суб’єктів господарювання та 1 майстер образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва міста Ніжина здійснюють торгівлю крафтовими товарами. Слід зазначити, що торгівельний простір в центрі міста користується популярністю серед мешканців громади і в літній період, і під час холодної пори року. Ятки використовуються для здійснення торгівельної діяльності, шляхом укладання договору оренди з КП «Оренда комунального майна». |
| 4 | Проведення превентивної роботи з підприємцями щодо вимог, закріплених в Законі України «Про захист прав споживачів», Порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування на ринку споживчих товарів | На виконання розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 09.03.2022 №102 «Про контроль за цінами» (із змінами): З метою контролю за дотриманням вимог законодавства щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, на території Ніжинської міської територіальної громади здійснювався моніторинг цін за визначеним в розпорядженні переліком товарів. Інформація щодо моніторингу цін щомісячно надається до Департаменту економічного розвитку. Надсилались запрошення та залучались суб'єкти господарювання громади до участі у вебінарах: «Держпродспоживслужба інформує: аспекти регулювання цін та останні зміни в антитютюновому законодавстві», «Особливості законодавства під час розповсюдження продукції та надання послуг», що організовувались Регіональним Фондом підтримки підприємництва по Чернігівській області. Виконавчим комітетом Ніжинської міської ради у співпраці з ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» та за участі фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, 17.05.2023 року було проведено семінар-консультацію «Інформаційна підтримка бізнесу та громадян у період воєнного стану» для мешканців та суб'єктів господарювання громади. Одним із питань, що висвітлювалось фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, було державне регулювання цін як на продукти харчування, так і при наданні житлово-комунальних послуг. Учасники семінару особисто зустрілися з фахівцями та змогли отримати консультації з актуальних питань. З метою попередження порушень вимог законодавства щодо формування та встановлення цін, безготівкових розрахунків за придбані товари, роботи та послуги суб'єктами господарювання, були надіслані інформаційні листи керівникам найбільших торгівельних мереж, що працюють на території громади, а відповідні повідомлення поширювались в соціальній мережі та в месенджері. Протягом року здійснюється інформування суб’єктів господарювання щодо проведення державного нагляду у сфері захисту прав споживачів. Проводяться обстеження суб’єктів господарювання, які займаються торгівлею, наданням побутових послуг чи здійснюють діяльність у ресторанному господарстві на предмет оформлення «Куточка споживача»: проводиться роз’яснювальна робота з підприємцями щодо вимог, закріплених в Законі України “Про захист прав споживачів” і Порядку провадження торгівельної діяльності з наданням інформаційних повідомлень стосовно наявності, правильності наповнення «Куточка споживача» та практичними рекомендаціями щодо дотримання чинного законодавства в сфері захисту прав споживачів. Протягом 2023 року було обстежено 69 суб’єктів господарювання. Постійно проводиться оперативний розгляд заяв та скарг громадян із споживчих питань, при особистому спілкуванні громадянам надаються консультації щодо вирішення проблемних питань споживачів. У Журналі реєстрації звернень, заяв, скарг громадян з питань захисту прав споживачів протягом року зареєстровано 6 звернень (надана допомога в написанні претензій, проведено обмін неякісних товарів на якісні; повернуто продавцям якісний товар, який не підійшов споживачеві. Понад 50 громадян звернулися за консультаціями особисто або за телефоном «гарячої лінії» 2-53-36. Всі звернення розглянуті та врегульовані. Розроблений інформаційний стенд на якому розміщені зразки документів, які повинні використовувати споживачі при захисті своїх прав. Актуальна інформація з питань захисту прав споживачів розміщується відділом економіки на офіційному веб-сайті Ніжинської міської ради у розділі «Захист прав споживачів». Для більш активного просування та розповсюдження інформації сфери захисту споживачів на сторінці відділу економіки у мережі Facebook були опубліковані наступні статті: «Як діяти, коли продавець відмовляє у поверненні коштів за товар з недоліками чи у обміні на якісний товар», «Збираєтесь до перукарні? Тоді Вам варто знати...», «Буклет для споживачів», «Пам'ятка: повірка лічильників», «Пам'ятка: ринковий нагляд», «Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт, надання послуг», «Інформаційна листівка для споживачів реклами та антитютюнового законодавства», «Як повернути товар належної якості», «Кожен споживач має право на обслуговування українською мовою», «Чи забезпечено право споживача на безпеку продукції в умовах стихійної торгівлі?», «Як діяти, коли поруч порушують бездимний закон?», «Державне регулювання вартості продуктів та інших соціально значущих товарів триває й під час воєнного стану», «Деякі особливості рекламування тютюнових виробів», «Інформація про контроль за підвищенням роздрібних цін під час дії воєнного стану». |
| 2.1.3 Створення умов для якісного надання послуг у сфері охорони здоров’я мешканцям громади |
| Завдання 1 Забезпечення надання якісної та доступної медичної допомоги |
| 1 | Виконання та дотримання клінічних протоколів надання медичної допомоги | Медична допомога в закладах охорони громади надається відповідно галузевим стандартам, затвердженим МОЗ України. Затверджені маршрути пацієнтів по наданню медичної допомоги,враховуючи ресурси забезпечення закладів, об’єм надання медичних послуг згідно Договорів з НСЗУ та процес реформування медичної галузі. Клінічні протоколи надання медичної допомоги в межах ПМД виконуються та дотримуються. |
| 2 | Зміцнення матеріальної бази медзакладів, дооснащення сучасною медичною діагностичною та лікувальною апаратурою у відповідності до Табелю оснащеності | У 2023 році КНП «Ніжинська ЦМЛ» отримано лікувально-діагностичного обладнання на суму 28786,8 тис грн. а саме: За кошти НСЗУ: Мікроскоп R 40 – 27,9 тис.грн.; Ендоскоп – 20,7 тис. грн.; Система радіочастотної амбляції Cool-tip – 3027,1 тис.грн Система ендоскопичної віазуалізації для колоноскопії у комплекті – 4099,9 тис.грн. Благодійна допомога: Апарат штучної вентиляції легенів FLO Vigaro Medizintechnik – 118,0 тис.грн.; 3 Інфузійних насосів INFU - Z-1000 – 63,3 тис.грн. Апарат ШВЛ Ambul T7 9 – 351 тис.грн ; Лампа операційна FAM LUX LO-03\LO-05 – 50,0 тис.грн. Апарат ШВЛ VG 70 XZZ TIP 608 – 80,4 тис.грн.; Апарат ШВЛ Т7 з модул.СО2 – 350 тис.грн. Апарат ШВЛ Т7 – 455,8 тисгрн; Апарат ШВЛ VG-70 – 1407,9 тис.грн 3 монітори пацієнта Е12 з мод. – 235,5 тис.грн.; 2 ел.кардіографи 12-канальн, ST-1200 Express – 96,4 тис.грн.; Система для телемедицини Telandoc – 223,5 тис.грн.; Аналізатор біохім. RT-1904 C – 138,6 тис.грн.; Auto CPAP апарат ForAs Yel з маскою- СИПАП – 28,1 тис.грн.; Система рентгенівська діагностична мобільна МАС – D – 3314,3тис.грн. , Аналізатор BIOSEN C line GP+ (гюкоза+лактак) – 170,0 тис.грн.; Аналізатор імунофлуоресцентний LS -1100 – 71,5 тис.грн; Каталка для транспротув. хворих OSD - A105B – 49,4 тис.грн; Бруси для відновлення навиків ходьби з перешкодами – 62 тис.грн; Реабілітаційний стіл для терапії СР-3-Б – 91,3 тис.грн. Пристрій для реабілітації МОТОmed для ніг та рук – 372,2 тис.грн.; Столик маніпуляційний для реабілітації з навантаженням ТБ\О – 25,8 тис.грн. ; Пристрій реабілітаційний АКТИВАЛ – 76,7 тис.грн.; Сходи для відновлення навиків ходьби з похил.рампою С/У – 88,9 тис.грн.; Електр.підйомник з мех.регеулюв.OSD-1795V – 50,0 тис.грн.; Стельовий підйомник GH 1 вкомплекті – 275,0 тис.грн.; Балансувальна доска Челенж – 31,2 тис.грн.; Крісло реабілітаційне для колінного суглобу ФРТ – 105,1 тис.грн. ; Ноутбук Lenovo ThinkPad – 24,1 тис.грн. ; Ап-т ШВЛ MTV 1000 – 220,6 тис.грн; Каталка для транспротув. хворих OSD - A101B – 21,8 тис.грн.; Бігова доріжка inSPORTline inCondi T50000+ - 145,1 тис.грн. ; Система зберігання енергії POWERALL2 – 335,4 тис.грн. Система контролю джерела струму BackupGateway2 – 46 тис.грн. Державний бюджет Наркозна станція Gaelus Lite з газовим модулем VCV-Man,Spont,HLM,PCV,SIMV-VC,SIMV-C,PSV/CPAP,PRVC,S-PRVC,VVV,S-VVV – 978,7 тис.грн.; Модульний монітор пацієнта Q7 – 69,5 тис.грн. Місцевий бюджет: Комплекс електроенцефалографічний комп’ютерний BRAINTESY 24 – 279,9 тис.грн. ; Цифрова система мамографічна GIOTTO IMAGE -3DL – 9 200, 0 тис.грн.. КНП «Ніжинський міський ЦПМСД» придбано: опромінювачі ультрафіолетові екрановані бактерицидні – на суму 81,0 тис.грн., набір хірургічний малий - на суму 29,7 тис.грн., кушетка процедурна – на суму 4,7 тис.грн., столики СП – на суму 4,5 тис.грн., напівавтоматичний біохімічний аналізатор – на суму 170,0 тис.грн., інфузійний насос – на уму 46,0 тис.грн., відсмоктувачі медичні – на суму 14,2 тис.грн., насос шприцевий – на суму 44,5 тис.грн., пульсоксиметри – на суму 24,6 тис.грн., ліхтарики медичні – на суму 7,9 тис.грн., ваги дорослі з ростоміром та ваги дитячі – на з суму 352,3 тис.грн., електрокардіограф – на суму 74,8 тис. грн., гігрометри психометричні – на суму 3,5 тис.грн., станції гігієни рук – на суму 9,8 тис.грн., автоматичні диспенсери для антисептиків – на суму 18,5 тис.грн., тренажер контролю та моніторингу якості обробки рук – на суму 2,8 тис.грн. У 2023 році КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» надана фінансова підтримка місцевого бюджету у сумі 493,0 тис.грн:встановлена система відео спостереження 40,1 тис.грн, придбані жалюзі 50,8 тис.грн, здійснене технічне переоснащення системи резервного живлення 286,5 тис.грн. Проведені роботи з обстеження даху та виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт системи електромереж Головного корпусу - блок В комунального некомерційного підприємства «Ніжинський міський пологовий будинок» Ніжинської міської ради Чернігівської області на виконання заходів з енергозбереження шляхом встановлення сонячної резервної електростанції, за адресою вулиця Прощенка Станіслава, 21-А місто Ніжин Чернігівської області» 115,6 тис.грн. У 2023 році підприємству передано виконавчим комітетом Ніжинської міської ради обладнання благодійної допомоги на суму 2 259,1 тис.грн: операційний стіл, ліжечка для новонароджених 20шт, інкубатор неонатальний, столик реанімаційний 2шт, обладнання для гінекологічного кабінету для людей з обмеженими можливостями (гінекологічне крісло, кольпоскоп з цифровою відеосистемою, апарат «Надія», столик маніпуляційний 2шт, кушетка медична, ноутбук, БФП, світильник оглядовий, стілець лікаря) Благодійними фондами: «Український жіночий фонд», «280 днів», Євгена Пивоварова», «Нова юкрейн», «Комітет благодійної допомоги Закарпаття», відокремлений підрозділ ПІС Віджапан в Україні: надана благодійна допомога на суму 3 461,8 тис.грн: генератор, система зберігання енергії POWERWALL2, універсальне гінекологічне крісло, стерилізатор повітряний ГП-80 15шт, кювез дитячий, ліжка функціональні 10шт, ліжко пологове, ультразвукова діагностична система Versana Active, кольпоскоп МК-30 з відеосистемою. Від КУ «Обласна база медпостачання» отримано обладнання на суму 3 403,0 тис.грн: апарат ШВЛ, медичні інструменти, медичні меблі, балон для кисню 52 шт. КНП «Ніжинській міській стоматполіклініці» виділені додаткові кошти з місцевого бюджету на придбання рентгенологічного апарату та рентгенівської системи цифрової обробки зображень. |
| 3 | Організація і проведення заходів по санітарно-гігієнічному вихованню населення, інтенсифікація та вдосконалення заходів щодо профілактики та запобігання захворюваності, боротьби із шкідливими для здоров’я звичками, основ здорового способу життя, відповідального батьківства, сучасних вимог щодо догляду за дітьми. | З метою підвищення обізнаності населення з проведення заходів санітарно-гігієнічного виховання населення,запобігання захворювань на інфекційні та не інфекційні захворювання,боротьбі зі шкідливими звичками,вихованню принципів здорового способу життя, відповідального батьківства КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М.Галицького» розміщено 98 публікацій у facebook на сторінці КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», публікацій у газеті «Вісті» - 3, та 1 публікація «Ніжин – Сіті», «Свідомий погляд» – 1 публікація. Прочитано лекцій – 203, випущено санбюлетнів – 139, проведено бесід – 11213, оформлено інформаційних куточків – 22. КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» проведено 10 лекцій, 8026 бесіди з пацієнтами, 4825 дошлюбних консультацій. КНП «Ніжинський міський ЦПМСД» проведені заходи щодо санітарно-гігієнічного виховання населення, лікарями проводяться лекції, середнім медичним персоналом – бесіди, кожного місяця випускаються санбюлетні. За 2023 рік проведено: лекцій – 586, бесід – 3885, санбюлетнів – 72. |
| 4 | Забезпечити виконання заходів щодо енергозбереження та енергоефективності медзакладів | КНП «Ніжинська ЦМЛ» проведено: 21 повірку лічильників холодної води , заміну 2 деревʼяних дверей на залізні та 51 вікна., травматологічне відділення (деревʼяні на енергозберігаючі металопластикові), поточний ремонт укосів – 51 вікна, заміну 530 ламп розжарювання на світлодіодні, заміну7 змішувачів води, ремонт 2 теплових лічильників., заміну запірної арматури – 20шт. КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» в результаті впровадження послуги енергосервісу, зменшено споживання теплопостачання на 27,44% (економія після сплати послуги енергосервісу 134,0 тис.грн) АЗПСМ №3, що знаходиться за адресою м. Ніжин, вул. Мигалівська, 15 переобладнано систему опалення під індивідуальну газову. |
| 5 | Використовувати бюджетні кошти в межах кошторисних призначень | Заклади охорони здоров’я громади використовують бюджетні кошти в межах кошторисних призначень та згідно з планом використання бюджетних коштів на 2023 рік |
| 6 | Надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз в межах пакету «Супровід та лікування дорослих і дітей хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги» | За 2023 рік в межах пакету «Супровід та лікування дорослих і дітей хворих на туберкульоз на первинно-му рівні медичної допомоги» КНП «Ніжинський міський ЦПМСД»:проліковано – 22 пацієнти, всі – дорослі. |
| 7 | Забезпечення якісної медичної допомоги в умовах пандемії COVID-19 з дотриманням Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба COVID-19» | Первинна медична допомога здійснюється КНП «Ніжинський міський ЦПМСД»з дотриманням наказу МОЗ від 03.08.2021 року №1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення». В стаціонарі КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького» проліковано в 2023 році 383 пацієнта з коронавірусною хворобою COVID – 19, медична допомога надавалася в розрізі програми медичних гарантій у відповідності до вимог стандартів надання медичної допомоги |
| 8 | Динамічне спостереження та збір анамнезу з використанням скринінгових досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я при наданні первинної медичної допомоги особам, що перебувають в групі з підвищеним ризиком розвитку на цукровий діабету, серцево-судинні захворювання, рак молочної залози, рак передміхурової залози, колоректальний рак та в разі потреби своєчасне скерування їх на вторинний чи третинний рівень | Проводиться збір анамнезу з використанням скринінгових досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я при наданні первинної медичної допомоги особам, що перебувають в групі з підвищеним ризиком розвитку на цукровий діабету, серцево-судинні захворювання, рак молочної залози, рак передміхурової залози, колоректальний рак та в разі потреби своєчасно направляються на вторинний чи третинний рівень |
| 9 | Проведення тестувань пацієнтів з груп ризику з використанням тест-систем та експрес тестів на вміст глюкози та холестерину у крові, наявність антитіл до ВІЛ-інфекції, вірусні гепатити, тропоніни. | У 2023 році КНП «Ніжинський міський ЦПМСД»: проведено тестів виявлено вміст глюкози 15165 - холестерину 5840 - ВІЛ-інфекція 2530 18 вірусні гепатити 5010 111 тропоніни 549 2. |
| 10 | Забезпечення безоплатного зубопротезування пільгових категорій населення | Протягом 2023 КНП «Ніжинська міська стоматполіклініка» надавалися послуги з безоплатного зубопротезування пільгових категорій населення на суму 92,8 тис. грн в кількості 27 осіб. |
| Завдання 2 Оновлення та реконструкція медичних закладів |
| 1 | Провести ремонт будівель КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького»: інфекційного відділення, пральні, центрального стерилізаційного відділення, травматологічного та дитячого відділень | КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького» в травматологічному відділенні проведений ремонт санвузлів, душової кімнати та заміна вікон на металопластикові. В інфекційному відділенні проведено косметичний ремонт коридору та заміна вікон в коридорі. В ЦСО проведено заміну вікон. |
| 2 | Побудова ПЛР лабораторії | Проведений ремонт в приміщенні ПЛР лабораторії. |
| 3 | Запуск кисневої станції | Прийнята в експлуатацію 24.04.2023 року. |
| 4 | Провести реконструкцію нежитлової будівлі в амбулаторію сімейної медицини по вул. Озерна,21 | Не проводилась. |
| Завдання 3 Створення належних умов праці та житлових умов медичних працівників |
| 1 | Створити матеріальні стимули для медичних працівників, забезпечити їх житлом | Оплата праці медичних працівників здійснюється відповідно до умов Колективного договору, укладеного між адміністрацією та трудовим колективом підприємства на 2019-2023 роки, з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України №2 від 12.01.2022р. щодо забезпечення розміру нарахованої заробітної плати медичним працівникам на рівні не менше 20000 гривень для лікарів та на рівні не менше 13500 гривень для середнього медичного персоналу на місяць (за повністю виконану місячну норму праці). Джерелом коштів на оплату праці є виключно кошти плати за надані медичні послуги, що надходять в межах договору, укладеного з Національною службою здоров’я України. Працівникам КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького з місцевого бюджету видалено2150 тис.грн. для виплати премії медперсоналу. У 2023 році за рахунок коштів фінансової підтримки місцевого бюджету працівникам КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» виплачена премія до Дня створення підприємства. Витрати на заробітну плату та ЄСВ становлять 520,0 тис.грн. В поточному році житла для медичних працівників не виділялося. |
| 2 | Підвищити кваліфікацію медичних працівників, втілювати передові методи діагностики, лікування і прогресивних форм організації праці. | 115 лікарів та 39 молодших спеціалістів з медичною освітою КНП «Ніжинська ЦМЛ» підвищили кваліфікацію. Впроваджено в медичну практику лікарні 40 методик лікування з застосуванням нових лікарських препаратів. Персоналом КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» пройдено курси підвищення кваліфікації 3 лікарями, 10 середнім медичним персоналом КНП «Ніжинська міська стоматполіклініка» забезпечується своєчасне підвищення кваліфікації працівників згідно графіків. За звітний період підвищили кваліфікацію 16 лікарів та 2 сестри медичні зі стоматології. Лікування пацієнтів проводиться з використанням сучасних методів діагностики. Медичні працівники КНП «Ніжинський міський ЦПМСД» постійно приймають участь у тренінгах, семінарах, конференціях. У 2023 році курси підвищення кваліфікації пройшли 31 медичних сестер загальної практики сімейної медицини та 14 лікарів загальної практики сімейної медицини відвідали тренінги підвищення кваліфікації. |
| 2.1.4 Забезпечення умов для отримання якісної освіти |
| Завдання 1 Забезпечення доступу до якісної дошкільної, шкільної та позашкільної освіти |
| 1 | Створити єдині для загальної середньої освіти платформи дистанційного навчання | У березні 2023 року заклади освіти перейшли на новий вебхостинг та отримали нові домени з метою поліпшення стабільності та швидкості роботи вебсайтів освітніх закладів У цьому ж місяці 2023 року Центр інформаційних технологій розпочав роботу над створенням єдиної дистанційної платформи, базованої на Moodle, під назвою DESNizhyn. З 03 по 10 червня 2023 року пройшли тренінги для педагогічних працівників та менеджерів освітніх закладів з використання платформи для дистанційного навчання. На DESNizhyn успішно проведено міський етап гри "Сокіл (Джура)". У вересні було запущено курс "Сходинки безпеки в інформаційному середовищі" для педагогічних працівників на платформі DESNizhyn. Курс охоплював теми: "Персональні дані", "Медіаграмотність" та "Кібербезпека", до курсу долучилися 200 педагогічних працівників. У вересні три дошкільні заклади, що перебували на простої через відсутність укриття, розпочали дистанційне навчання за допомогою платформи DESNizhyn. Центр інформаційних технологій провів навчання з використання платформи, створення відео-уроків та інтерактивних вправ для користування програмами для відеоконференцій. |
| 2 | Підготовка та підвищення кваліфікації учителів | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до нормативних документів, замовлень закладів освіти міста. Відповідно до наказу Управління освіти від 06.01.2023 року № 03 «Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі НДУ ім. М. Гоголя у 2023 році» відповідно до запитів сплановано підвищення кваліфікації 242 педагогічних працівники закладів освіти та ІРЦ міста. У зв’язку зі змінами у ст. 51 Закону “Про повну загальну середню освіти” щодо набуття умінь і навичок надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу як обов’язкової частини підвищення кваліфікації вчителів у вересні-листопаді на базі НДУ ім. М. Гоголя було організовано підвищення кваліфікації для 72 педагогічних працівників за темою "Психологічний супровід учасників освітнього процесу". Станом на 01.12.2023 року підвищили кваліфікацію на базі НДУ ім. М. Гоголя 314 (100%) педагогічних працівників. У листопаді 2023 року понад 60 вчителів початкових класів та української мови пройшли курси підвищення кваліфікації громадської спілка «Освіторія» у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Міністерством освіти і науки України за підтримки Глобального партнерства в галузі освіти (GPE) та уряду Японії «Наздоженемо: курс про подолання освітніх втрат» (тренери: А.Харитонова, учитель ЗОШ І-ІІІ ст.№7, Н.Білоусова, викладач НДУ ім. М.Гоголя). |
| 3 | Підвищити мотивацію учнів щодо усвідомленого навчання | Цифровізація держави вплинула на активне і системне використання ІТ технологій в освітньому процесі. Успішно користуватися цифровими освітніми ресурсами, працювати з додатковими джерелами, дотримуючись правил інформаційної гігієни, молоде покоління має зі шкільних років. Для підвищення рівня внутрішньої мотивації, зацікавленості здобувачів освіти педагоги шкіл громади використовують онлайн-застосунки (Ментіметр, rebus1.com, WordWall, дошку Padlet, Kahoot тощо). І це не лише під час дистанційних уроків, а й під час очного навчання. -Важливу роль грає відзначення учнів. Так, у 2023 році стипендіатами стали Ніжинської міської ради : Дерека Назар Андрійович, учень 11 класу ННВК № 16 «Престиж», Ігнатенко Дарина Олександрівна, учениця 11 класу НіжинськоголіцеюНіжинськоїміської ради при НДУ імені М. Гоголя, Боришкевич Катерина Вікторівна, учениця 11 класуНіжинськоголіцеюНіжинськоїміської ради при НДУ іменіМиколи Гоголя, Крисько Артем Володимирович, учень 10 класуНіжинськоголіцеюНіжинськоїміської ради при НДУ іменіМиколи Гоголя. Президента України Гавриш Володимира Анатоліївна, учениця 10 класуНіжинськоголіцеюНіжинськоїміської ради при НДУ іменіМиколи Гоголя, Боришкевич Катерина Вікторівна, учениця 11 класу Ніжинського ліцею Ніжинськоїміської ради при НДУ іменіМиколи Гоголя. -Щорічно відбуваються зустрічі міського голови із медалістами (червень,2023р) та учнями- переможцями (1 місце) міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (грудень, 2023р). |
| 4 | Участь у конкурсах, грантових проєктах | Заклади освіти беруть участь у різноманітних проєктах. Педагогічні працівники взяли участь у проєкті «Міст дружби Рига – Ніжин», де обмінялись інформацією про професійні проблеми сьогодення та практичні поради щодо подолання вигорання, створення стійкості та мотивації, натхнення, турботи про себе та професійного розвитку, психоемоційного благополуччя для повсякденного життя. У Ніжинській гімназії №3 стартував Міжнародний проєкт "TheBridgeofFriendship" спільно з загальноосвітньою школою із спортивним відділенням м. Познань (Республіка Польща). Аматорський колектив «Ми з України» Ніжинської гімназії №3 взяв участь у Міжнародному проєкті «З Україною в серці» та здобув ІІ місце. Євроклуб гімназії №3 «Вітрила» здобув перемогу в обласному освітньому проєкті «Модель функціонування шкільного євроклубу як сучасного освітнього хабу». Ніжинська гімназія №10 - учасник інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». Гімназія № 17 активний учасник проєктів «Навчання для стійкості» щодо зменшення негативного впливу війни на освіту дітей та підлітків у регіонах України, що найбільше постраждали від російської агресії та «Я в ресурсі: техніки зцілення та підтримка психічного здоров'я під час війни», за підтримки уряду Японії і Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з підвищення резильєнтності до переживання наслідків стресу підлітків після психотравмувальних подій, а також проєкту з облаштування укриттів меблями та канцтоварами для навчання в укритті від ГО «Ла Страда-Україна». У ліцеї при НДУ ім. М. Гоголя продовжується дослідно-експериментальна робота за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр), «Організаційно-педагогічні умови розвитку освітнього середовища ліцею у періодреформування профільної освіти». Творчий коллектив ліцеїстів на чолі з учителем інформатики працював над навчальним STEM проєктом: вивчення фауни водоймища, у результаті якого змодельовано та виготовлено підводний дрон для дослідження екосистеми річки Остер. Заклади загальної середньої освіти продовжують брати участь у Всеукраїнському проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медіаграмотність» та проєкті із профорієнтації та побудови кар'єри "Обери професію своєї мрії'!", а з листопада 2023 року разом з благодійним фондом "ОВЕС" долучились до проєкту «КРИЛА» (збір пластикових кришечок на БПЛА). |
| 5 | Сприяти розробці педагогами авторських програм | Створення авторської навчальної програми — відповідальна, копітка праця. Проте багато педагогів доходять висновку, що це необхідний крок для їхньої роботи й саморозвитку. З метою фахової підтримки творчих педагогів працівниками Міського центру педагогічних працівників Ніжинської міської ради проведені семінари, вебінари, індивідуальні консультації з питань: «Типові й авторські програми. Спільне і відмінне», «Етапи розроблення авторської програми», «Основні вимоги до оформлення авторської програми», забезпечено організаційно-консультативний супровід учасників конкурсів. Відбувся вебінар для вчителів історії " Робота з історичними джерелами" за участю учителя ліцею, автора навчальної програмиО.Желіби. |
| 2.1.5 Розвиток фізичної культури, спорту, молодіжної інфраструктури та національно патріотичного виховання |
| Завдання 1 Створення умов для розвитку спортивної інфраструктури та популяризація фізичної активності мешканців громади |
| 1 | Проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення на підприємствах, установах, організаціях згідно затверджених нормативів | Проведено щорічне оцінювання фізичної підготовленості серед працівників ДЮСШ |
| 2 | Розвиток дитячо-юнацького спорту в м. Ніжині: а)проведення спортивних змагань, відкритих турнірів з видів спорту які культивуються у ДЮСШ м. Ніжина, б) забезпечення участі учнів та тренерів ДЮСШ в змаганнях, турнірах, спортивних зборах, тренуваннях, які проводяться за межами; в)придбання обладнання та інвентаря | У 2023 році проведено та взято участь командами та спортсменами міста у 241 заході. У даних змаганнях взяло участь 3871 спортсменів, проведено 62 навчально-тренувальних зборів для міських спортсменів та міських команд, проведено 28 загальноміських спортивних заходів з різних видів спорту, взято участь міськими спортсменами у 79 регіональних змаганнях, 50 обласних змаганнях, 96 Всеукраїнських змаганнях та 9 світових змаганнях. Було профінансовано участь учнів та тренерів ДЮСШ в змаганнях на суму 390,3 тис. грн. Придбано обладнання на суму 395,8 тис. грн. в т.ч. спортивного інвентарю на суму 352,7 тис. грн. |
| 3 | Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів | Проведено НТЗ для подальшої участі в Кубку Чернігівської області з футболу серед ветеранів 2023 р. – на суму 9 тис. грн. Проведено НТЗ для подальшої участі у відкритому міжобласному ветеранському футбольному турнірі на суму – 5,5 тис. грн.. Забезпечено участь у Кубку з футзалу серед ветеранів на суму – 25 тис. грн. |
| 4 | Відзначення та нагородження спортсменів та фахівців фізичної культури та спорту | Під час проведення загальноміських спортивних заходів з різних видів спорту було нагороджено 526 спортсменів ( 30,1 тис.грн.) |
| 5 | Відновлення та облаштування спортивної інфраструктури громади | Відновлена та модернізавана спортивна зала МЦ «Спорт для всіх» на суму: 367,7 тис. грн. |
| 6 | Проведення спортивних тренувань у межах проекту «Ніжин спортивний» | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» проведено низку спортивних тренувань для молоді на відкритому повітрі та в спортивному залі. Молодь мала змогу опанувати нові види спорту, техніки проведення тренування та розминки. Проведено: "Фізкультура на свіжому повітрі" протягом березня – липня 12 заходів. Тренування у спортивному залі у червні. Турнір з волейболу у липні. Змагання з різних видів спорту травні – 1 захід; серпні – 3. |
| Завдання 2 Формування національно-патріотичної свідомості серед молоді |
| 1 | Створити позашкільний структурний підрозділ «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» | З 01 січня 2023 року була припинена робота Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Ніжинської міської ради Чернігівської області шляхом приєднання до Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради Чернігівської області як позашкільного структурного підрозділу відповідно до рішення 26 сесії VIII скликання від 07.12.2022 р. № 26-26/2022. |
| 2 | Організувати та провести Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово- патріотичну гру «Сокіл» («Джура») | У квітні 2023 року було проведено І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в online-режимі на платформі «DESNizhyn» для двох вікових груп: середня (11-14 років) і старша (15-17 років). Відповідно до Регламенту та Умов Гри «Джура» відбулися залікові конкурси: інтелектуальний конкурс «Відун», конкурс з надання першої долікарської допомоги «Рятівник», «Пластун» (середня група), «Впоряд» (старша група), «Туристський» і обов’язкові конкурси: Книга звитяг, Ватра («Слава героям»). У двох вікових категоріях взяли участь 16 роїв (128 здобувачів освіти) закладів освіти міста. |
| 3 | Популяризувати роботу гуртків різного спрямування у закладах позашкільної освіти | У 2023 році у системі позашкільної освіти функціонували: 2 заклади позашкільної освіти (Будинок дітей та юнацтва, Станція юних техніків), та позашкільний підрозділ Ніжинської гімназії №3– Центр національно патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді, у яких нараховується 1811 (2022 році - 1773) вихованців у 139 гуртках, що становить 26% від загальної кількості учнів. У закладах загальної середньої освіти організовано роботу 87 (у 2022 році-81) гуртків, у яких навчається 1394 (у 2022 - 1187 ) дітей, що становить 20% (у 2022 - 16,8 %). Охоплено позашкільною освітою у закладах, підпорядкованих Управлінню освіти, та гуртковою, яка організована на базі закладів загальної середньої освіти, – 3205 вихованців, що становить 46 % (у 2022р.р. – 2960 або 41,8 %). Працюють гуртки, секції, творчі об’єднання з різних напрямів позашкільної освіти (художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, гуманітарний, фізкультурно-спортивний тощо). З вересня 2023 року у БДЮ відкрито науково - дослідницьке відділення, на базі якого відбувається захист робіт МАН. |
| 4 | Підвищити рівень громадянської освіти, свідомості дітей та молоді та участь у заходах неформальної освіти. | Завдяки проведення заходів неформальної освіти та діяльності клубів на базі Молодіжного центру, молоді люди мають можливості для всебічного розвитку softskills, опанування нових теоретичних знань та практичних навичок. Протягом звітного періоду було проведено: У січні Стратегування роботи Молодіжного центру на 2023 ріку та Розробка правил Молодіжного центру; Презентація діяльності Молодіжного центру протягом січня – жовтня 5 заходів; Проект «Просто про складне» у січні – 3 заходи; ФотоКлуб протягом січня – грудня 26 заходів; Клуб «ЗНО без проблем» у січні – лютому 2 заходи; Клуб театрального мистецтва «ТеатрІя» у лютому – травні 11 заходів; Клуб гри «Мафія в МЦ» протягом квітня – жовтня 20 заходів; Воркшоп «Соціальні медіа та мій цифровий слід» у лютому –березні – 10 заходів; у вересні – 1 захід; Englishspeakingclub у лютому – 8 заходів; березні – 1 захід; червні – 2 заходи; Воркшопи з аналізу власного ресурсного стану та оточнення у лютому – 3 заходи; жовтні – 1 захід; Просвітницький захід «Права людини»у лютому; MindGamesу у лютому; Тренінгове заняття «Фандрейзинг і краутфандинг» у березні; Тренінгове заняття «Ораторське мистецтво під час важливого виступу» у квітні 2 заходи; Воркшоп зі створення телеграм-боту у травні; EasyEnglishwithKateKolomiichenko у липні 2 заходи; Книжковий клуб протягом липня – вересня 5 заходів; Воркшоп “Самопрезентація і соціальні медіа” у вересні; Розважальний захід «Хто зверху?» протягом жовтня – грудня – 11 заходів; Бесіда на тему “Ти знаєш що ти людина?”у листопаді 4 заходи; Зустріч із представниками Молодіжної ради протягом листопада – грудня 2 заходи; Менторська консультація для Молодіжної ради у грудні; Профорієнтаційна гра «Кіт у мішку» у грудні 2 заходи; Інтерактивне заняття “Борці за свободу” у грудні. Також з січня по грудень проведено 486 творчих майстерень з використанням різних технік творчості (робота з вощиною, з полімерною глиною, бусинами, деревом, нитками, пряжею, гофропапером, фоаміраном, фетром тощо) Відділ у справах сім’ї та молоді у березні приймали учать у форум "UPdate" в межах проєкту GrowUP, що проводився в Ніжинському державному університеті Учасники мали змогу послухати про Ораторське мистецтво, Лідерство та Ментальне здоров'я. Кількість учасників – 20 осіб. З 14 - 28 квітня в межах проекту «Ніжин дизайн» проведено лекції по SMM та дизайну, а також практичний курс з графічного дизайну. Охоплено – 30 осіб. Проект реалізується ГО "Лабораторія Ініціативної Молоді" в межах програми, що імплементується Платформа Ініціатив "Теплиця" за підтримки Європейського Союзу і Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) UNICEF у співпраці з простором дизайну та медіа Pixlab. З 19 - 21 травня відбулася сесія Європейського Молодіжного Парламенту. Учасники мали змогу попрактикувати свою англійську мову, випробувати свої навички критичного мислення, комунікації та дебатування. Найбільш активна молодь була обрана делегатами на Національну сесію Європейського Молодіжного Парламенту України 2023, що відбулася 21-25 червня у місті Тернопіль. Кількість учасників – 20. Депутати Молодіжної ради взяли участь у тренінгу з підготовки тренерів за програмою «(НЕ) ДРІБНИЦІ У СТОСУНКАХ». Тренінг орієнтований на фахівців, що працюють з молоддю та освітян, які мають тренерський потенціал та зацікавленість до тематики побудови здорових стосунків без насильства серед молоді. |
| 5 | Провести заходи, спрямовані на підтримку волонтерського руху національно-патріотичного спрямування, зокрема фестивалів, форумів волонтерських організацій тощо. | Проведені заходи КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» за 2023 рік сприяли розвитку волонтерства, підвищення компетенцій волонтерів та надання можливостей для відновлення їх ресурсів та партнерства задля посилення власної волонтерської діяльності. Було проведено: Тренінг з волонтерства у березні; Волонтерські посиденьки протягом березня – грудня 11 заходів; Зустріч із теми «Лідерство як стиль життя» у березні; Тренінг «Школа волонтерства» у квітні; Святкова фотосесія з Амбасадорами МЦ,Святкові молодіжні посиденьки,Корпоративне чаювання у травні; Тимбілдингові ігри для волонтерів у червні; Волонтерський ретрит у червні – жовтні 4 заходи; Форум «В єдності наша сила»у серпні; Волонтерська толока у серпні 2 заходи; Акція «Прапор вдячності»у серпні; Майстерня з волонтерчиками «Новий рік іде до нас», Різдво як вдома,Профорієнтаційна гра «100 кроків до вибору» у грудні. У межах реалізації проекту «ХАБ спроможності громадських організацій ОГІРОК» було організовано протягом липня - вересня 6 офлайн триденних тренінги для 60 учасників (14 чоловіків, 46 жінок) для 10-ти громадських організацій Чернігівської області, онлайн-консультації та онлайн майстер-класи. Відділ у справах сім’ї та молоді взяли участь у благодійному ярмарку до Дня міста Ніжина (06.05.2023р.) Організовано збір для допомоги херсонцям. З метою формування культури чистоти, правильного поводження з відходами та відповідального споживання ресурсів серед громадян, об’єднання зусиль заради екологічного майбутнього організовано міжнародну соціально – екологічну акцію з прибирання зелених зон та благоустрою до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» та прибирання території біля річки, приуроченого Всесвітньому Дню річок. 17 листопада депутати Молодіжної ради відвідали захід, присвячений темі волонтерству, який відбувся у приміщенні благодійного фонду «Карітас Чернігів» Під час цієї зустрічі волонтери з міста Ніжина поділилися своїм цінним досвідом та розповіли про власну активну діяльність. Організовано форум "Платформа молодіжних змін через практики волонтерства: Життєстійкість в дії". Захід спрямований на розвиток життєстійкості найактивніших жителів та жительок нашої громади, відновлення їхніх ресурсів та розвитку лідерських якостей. Організовано проект «Волонтеримо разом" Проводяться заходи заходи на базі різних волонтерських організацій в м. Ніжин. Охоплено 60 учасників. Організовано збір пластикових кришечок. Гроші від переробки пластику депутати спрямують на закупівлю БПЛА. Залучено до збору 30осіб. 28 жовтня депутати Молодіжної ради взяли участь у лекції «Як тримати баланс між волонтерством і життям». Розповіли корисну інформацію про переваги волонтерства, про негативні наслідки волонтерської роботи для ментального здоров’я і про баланс. |
| 8 | Організувати та провести акції, квести, творчі конкурси, конкурсів-дослідження, спрямовані на активізацію вивчення історії України, Чернігівщини, Ніжина. | Відділ у справах сім’ї та молоді організовано проект «Україна єдина»,метою якого є залучення учнів до дослідницької діяльності яка допоможе їм поглибити знання з історії України, пов'язати їх з історією регіону, продовжити вчити учнів здобувати знання самостійно, застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань. Охоплено учасни-ків – 50 осіб. |
| 9 | Провести заходи (акцій, конкурсів, тренінгів, ігор, форумів, без-коштовних курсів тощо), спрямованих на підвищення рівня знань та розширення сфери застосування української мови. | Депутати Молодіжної ради, реалізували проєкт «Запали в серці українську мову». Цей проєкт спрямований на активізацію молоді історію вивчення української мови. Охоплено учасників – 40 осіб. |
| 10 | Популяризувати кінопокази українського кіно | На базі Молодіжного центру діє клуб кінолюбителів «Кіно в МЦ». Значну частину становлять саме продукти українського кінематографу – це сприяє популяризації українського кінематографу серед молоді. Протягом звітного періоду було проведено 11 кінопоказів («В.О. Святого Миколая», «Іван Сила», «Крути 1918», «Максим Оса і золото Песиголовця», «Пульс», «Щедрик», «Гуцулка Ксеня», «Мирний 21», «Захар Беркут», «Найкращі вихідні», «Мавка» протягом січня – грудня 11 заходів У межах проекту «Посилення громадянського суспільства для трансформації культури пам’яті – ненасильницькі зусилля для протидії війни росії проти України», спільно Східноукраїнським центром громадських ініціатив» та за підтримки Ніжинської міської ради та Ніжинського будинку культури було проведено протягом листопада - грудня 5 інтерактивних екскурсій виставки «НаЗламі», яка розповідає про початок агресії рф та території України |
| Завдання 3 Розвиток молодіжної інфраструктури |
| 1 | Провести заходи, спрямовані на формування системи підготовки фахівців для сфери молодіжної роботи з числа державних службовців та лідерів молодіжних громадських об'єднань. | Молодіжним Центром проведено тренінг програми «Молодіжний працівник» (01.04.-03.04.2023). Кількість охоплених осіб – 18. Проект «Лабораторія відповідальних Громадян» для представників Молодіжної ради (проведено Молодіжним центром для представників Молодіжної ради) |
| 2 | Організувати та провести заходи для дітей та молоді щодо підготовки волонтерських кадрів, лідерів молодіжного та дитячого громадського руху | У квітні – травні п.р. було проведено навчальну програму «Амбасадори МЦ». За результатами було підготовлено сталу команду волонтерів Молодіжного центру (13 осіб), які ознайомилися з діяльністю Молодіжного центру та тепер можуть офіційно представляти його. Амбасадори (індивідуально або в парах) в межах свого залікового завдання програми проводили заходи для молоді. У травні Молодіжний центр виступав співорганізатором Ніжинської регіональної сесії Європейського парламенту, метою якого було сприяння розвитку міжнародної співпраці студентських організацій, розвиток молодіжної дипломатії, поширення європейських цінностей серед української молоді, а також залучення учнівства та студенства до проблем громадянського суспільства. До триденного заходу на базі Ніжинського державного університету долучилося 50 осіб з числа молоді не лише Чернігівської, а й інших областей України. З червня по серпень було проведено 3 хвилі навчальної програми «Стажування в МЦ», де 29 молодих людей пробували себе в ролі працівників Молодіжного центру. Молодь ознайомлювалась з напрямками діяльності Молодіжного центру, його документацією, внутрішніми процесами, створенням текстового та візуального контенту, співпрацею з партнерами, плануванням діяльності закладу та проведенням заходів. Під час реалізації та по завершенні навчальних програм амбасадори та випускники стажування продовжували проводити заходи для молоді. У результаті, молодими людьми було проведено у квітні - грудні 109 заходів (творчих майстерень, сесій настільних ігор, освітніх зустрічей, арттерапевтичних заходів, заходів екологічного спрямування тощо) 8 червня відбулася участь у зустрічі з психологинею І. Савченко в рамках реалізації міні-ініціативи «Залучення ВПО до волонтерської діяльності, як інструмент досягнення соціальної згуртованості Ніжинської громади» за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу, наданої в межах проєкту «EU4Recovery. |
| 3 | Організувати та провести заходи для розвитку та активізації діяльності органів учнівського та студентського самоврядування у навчальних закладах | У межах проєкту «GrowUP» 3-7 березня була проведена освітня акція для школярів 8-11 класів Ніжинських шкіл. Учні отримали інформацію щодо саморозвитку та спробували дослідити себе, свої інтереси, цінності. Охоплено 7 шкіл, 15 класів, 255 учнів. Проведено інтерактивне навчання для дітей віком 8 -9 років у рамках зміни табору Ділова молодь. Охоплено:5 шкіл,10 класів,157 учнів. |
| 4 | Провести заходи, направлені на інтелектуальне самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості | В рамках співпраці з програмою USAID DOBRE молодь Ніжинської ТГ отримає мультимедійний молодіжний мобільний простір. Буде закуплено проектор, портативна акустична система, екран, зарядна станція, розкладні стільці. Завдяки реалізації проєкту в Ніжині з’явиться ще одна цікава молодіжна локація та буде облаштований молодіжний простір, де проходитимуть навчально-пізнавальні заходи. У опитуванні щодо визначення пріоритетних молодіжних проектів у Ніжинській ТГ взяло участь 533 респонденти. Опитування тривало з 09.05.2023 та 18.05.2023 і було проведено у двох форматах - онлайн (голосування в соцмережах через гугл-форму). 25-26 червня проведений захід - тренінг з підготовки тренерів за програмою «(НЕ) ДРІБНИЦІ У СТОСУНКАХ». Участь у заході прийняли 20 осіб. Тренінг орієнтований на фахівців, що працюють з молоддю та освітян, які мають тренерський потенціал та зацікавленість до тематики побудови здорових стосунків без насильства серед молоді. 6 грудня, депутати Молодіжної ради долучилися до воркшопу із розвитку молоді та її залучення до роботи новостворених Офісів Відновлення та Розвитку. |
| 5 | Забезпечити відкритий безпечний простір коворкінгу для молоді на базі Молодіжного центру | Протягом січня - грудня до діяльності відкритого безпечного простору коворкінгу для молоді на базі Молодіжного центру долучилися 461 осіб (323 жінок та 138 чоловіків). |
| 6 | Створити середовище для розвитку громадянських компетенцій та громадянської культури молоді,необхідних для формування успішної людини XXI століття через програвання ефективних моделей поведінки, вирішення складних системних задач,живе спілкування шляхом використання гейміфікованих форм навчання та сучасних дидактичних матеріалів. | Завдяки використання гейміфікованих формам навчання молоді люди краще засвоюють нові знання, всебічно розвиваються та розширюють власний кругозір. Протягом звітного періоду було проведено такі сесії настільних ігор: Марафон настільних ігор #ІгроХАБпротягом січня – березня 4 заходи; Настільна гра «Переселенська блуканина»у січні; Настільна гра «Володар кілець» протягом січня – квітня 2 заходи; Настільна гра BeUkrainians протягом січня – вересня 26 заходів; Настільна гра «Вікторина Україна» протягом січня – лютого 5 заходів; Настільні ігри «КРИТИКОТИКИ», «Країна гідності» у січні, Настільна гра «МемкаМімка 2»протягом січня - березня 2 заходи; Настільна гра «Життя як проект»протягом січня – квітня 3 заходи Настільна гра «На емоціях»протягом лютого – березня 2 заходи; Козацьке лото протягом лютого – березня 3 заходи, у червні – 1 захід; Настільна гра «Несміяка» у лютому – 1 захід; у червні – 1 захід; Тимбілдингові ігри протягом березня – жовтня 26 заходів; Настільні ігри «Veto», «Рожеві окуляри»,«LogiTep»;«Дженга» у квітні. Настільна гра «Крок за кроком» у квітні – 1 захід; у червні – 1 захід; Настільна гра «Шевченко питає» протягом квітня – вересня 10 заходів; Настільна гра «Гра слів» протягом квітня – травня 3 заходи Настільні ігри «Alias», «Ілюстрації», «Як я цього не знав», «Dooble», «Еко-Мемо» «Встигни за 6 секунд» у травні; Настільна гра «5 секунд»протягом травня – червня 7 заходів; Настільна гра «Геометрія уяви»у червня 2 заходи; Настільна гра «Ой у лузі…» у червні – 1 захід, у жовтні – 1 захід; Настільна гра «Ліза та її друзі подорожують світом» у червні Настільні ігри «Dixit», «Креатив»,«Рецепти демократії», “ Солов’їна оказія”,Як я цього не знав?”, “Логітеп”(с. Кунашівка)у липні; Настільна гра “Хто я in UA”у серпні; Настільні ігри “Життя як проект”, «Мовологія» у вересні; Настільна гра "Як я цього не знав» у жовтні; Презентація діяльності МЦ та Тимбілдингові ігри у листопаді Настільна гра “Вибір” протягом листопада – грудня 2 заходи Настільна гра “Крок за кроком” у листопаді; Настільна гра з соціальних прав людини ”Країна гідності”у грудні. Був проведений 5-ти денний Тренінг для тренерів таборової програми «Енергія твого майбутнього» (16 учасниць) у липні За підтримки ГО «CultFood», Є.Клопотенка та UNICEFу липні – жовтні було проведено18 заходів для 435 учасників, які передбачали навчання основами здорового харчування в ігровій формі для молоді У липні було проведено Табір з розвитку soft-skills «Softskillscamp»для 3-х груп молоді ( група 1 – 10-13 рр., група 2 – 10-18 рр., група 3 – 14-18 рр.), тренінги із розвитку емоційного інтелекту, сторітелінг та правопівкульне малювання, фактчекерська гра з медіаграмотності, тематичні кінопокази, ігри на розвиток комунікативних та мовленнєвих навичок тощо. У межах табору було проведено 18 заходів та охоплено ними 265 молодихлюдей. За ініціативи Міністерства молоді та спорту України за підтримки HumanitarianInnovationGroup було розпочато роботи з облаштування (Innovativelearninglabs) Інноваційної наукової лабораторії на базі Ніжинського ліцею №7. |
| 7 | Провести локальні тренінги по програмі «Активні громадяни» від Британської ради з метою налагодження міжкультурного діалогу на засадах толерантності та поваги до різноманіття,соціального розвитку громади відповідно до Глобальних цілей сталого розвитку | У березні був проведений триденний онлайн-Ідеятон від Британської Ради, до якого долучилося 55 осіб з усієї Чернігівської області. Також у березні – травні був проведений пітчинг проектів за результатами якого було підтримано та реалізовано 10 проектів соціальної дії на загальну суму 400 тис.грн. |
| 8 | Провести тренінги у межах проекту «Лабораторія Відповідальних Громадян» (молодіжна робота, інформована про травму + проектний менеджмент) з подальшим регрантингом на реалізацію власних проектів соціальної дії випускників програми | У межах навчальної програми «Лабораторія Відповідальних Громадян» було проведено 3 тренінги з проектного менеджменту, у якому взяли участь 41 учасник. У результаті 4-х хвиль регрантингу у березні – листопаді Молодіжним центром спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» було профінансовано 18 молодіжних проектів на загальну суму на суму 372778 грн. У межах проектів було проведено 96 заходів та охоплено 2888 осіб. |
| 9 | Проведення Базового тренінгу програми «Молодіжний працівник» | Протягом звітного періоду було проведено два триденних базових тренінги національної програми «Молодіжний працівник», 20 та 19 випускників відповідно у квітні та жовтні. За результатами, учасники підвищили своє розуміння молодіжної роботи та молодіжної політики, молодіжного законодавства України та як будувати власну роботу з молоддю згідно європейських стандартів. Також в межах «польового» домашнього завдання учасники тренінгу провели дослідження щодо потреб молоді громади. |
| 2.1.6 Збереження історико-культурної спадщини Підтримка розвитку культурного середовища та туристичної інфраструктури |
| Завдання 1 Зміцнення культурних та історичних традицій |
| 1 | Провести заходи по відзначенню 250-річного ювілею Ю. Лисянського | 12 квітня 2023 р. на честь 250-річчя видатного мореплавця, знаного ніжинця Ю. Лисянського відбулися ряд заходів з нагоди свята. У урочистостях взяли участь керівництво міста Ніжина на чолі з міським головою О.Кодолою, народний депутат В. Зуб та поважні гості з Одеси, Сум та Львова. Заходи передбачали урочисте підняття прапору ВМС, покладання квітів до пам'ятника Ю.Лисянському, нагородження переможців творчого конкурсу до 250-річчя ніжинського мореплавця Ю.Лисянського, зустрічі у Ніжинському краєзнавчому музеї імені І. Спаського та ЗОШ№7, тощо. У складі делегації: контр-адмірал запасу Військово-Морських Сил України М.Жибарєв, голова ГО «Київське військово-історичне товариство» О. Чудновець, науковий співробітник Національного музею «Битва за Київ у 1943 році» П. Сенько, капітан 1 рангу, викладач, письменник, у минулому помічник Міністра оборони А. Грищук, полковник А.Вовк, голова правління Фонду оборони України С. Кутняков, волонтер, ветеран, нащадок Ю.Лисянського М. Лисянський, полковник, начальник пресслужби Генерального штабу ЗСУ 2014-2017 В.Селезньов,член ради ГО "Київське військово-історичне товариство" А. Бондарук, капітан-лейтенант Я.Шевченко,капітан 2 рангу С. Шумський, капітан 1 рангу, начальник Інституту Військово-Морських Сил Одеська морська академія М. Кіріакіді, заступник начальника Інституту Військово-Морських Сил з матеріально-технічного забезпечення, капітан 1 рангу А. Федоренко, український письменник, біограф Ю. Лисянського А.Санченко та інші. Були використані кошти з Програми розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини на 2023 рік на наступні витрати, пов’язані з заходами: сувенірна продукція (шабля) для нагородження (відзначення) колективу меморіального Будинку-музею Ю.Лисянського – 15 тис. грн. Були використані кошти з Програми з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Ніжинської міської територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів на 2023 рік - послуга з харчування представників офіційної делегації - особовий склад та ветеранів Військово-морських сил Збройних сил України - 3тис. грн. |
| 2 | Розробка проектно-кошторисної документації для проведення реставраційних робіт пам’яток культурної спадщини | У Програмі розвитку туризму на 2022-2024 рр. у п. 4 «Розробити туристичний паспорт територіальної громади, сформувати банк даних про його туристичні об’єкти» на 2023 р. було заплановано 15 тис. грн. на проведення відповідних робіт.Проте Програма у 2023 р. була не профінансована. |
| 3 | Формувати, облаштувати та популяризувати нові туристичні маршрути: робота туристичного кластеру «Місцями козацької сили», реалізація проекту «Ніжин: втрачена історія» | Фінансування даних проєктів на 2023 р. було заплановано, проте з урахуванням необхідності економії бюджету та інших важливих першочергових проектів у 2023 році їх виконання відтерміновано; фінансування не виділялось. |
| 2.1.7 Забезпечення соціального захисту населення, в т.ч. ВПО Підтримка дітей та сімей,забезпечення гендерної рівності |
| Завдання1 Реалізація конституційних прав громадян на соціальний захист |
| 1 | Забезпечити своєчасне та в повному обсязі надання всіх видів допомог, та пільг населенню згідно з чиним законодавством | Протягом 2023 року забезпечено своєчасне надання усіх видів соціальної допомоги. Прийнято 3029 звернень для призначення усіх видів соціальної допомоги та 1247 заяв з необхідними документами про призначення житлової субсидії та пільг на житлово-комунальні послуги та передано уповноваженому органу (після формування електронної справи). Забезпечено своєчасне призначення та виплату в повному обсязі всіх видів допомог, компенсацій, в тому числі в умовах воєнного стану. 508 одержувачам на період воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування продовжено виплату 6 видів державних допомог без звернень громадян. Протягом 2023 року поставлено на облік 413 внутрішньо переміщені особи, у тому числі через Портал «Дія». Здійснено своєчасне призначення щомісячної допомоги на проживання 932 внутрішньо переміщеним особам. На виконання Урядової соціальної програми «Прихисток» власникам 107 житлових приміщень, які безоплатно прихистили 247 внутрішньо переміщених осіб, призначена та виплачується щомісячна компенсація за розміщення таких осіб. |
| 2 | Здійснювати виконання завдань соціального захисту малозабезпечених верств населення міста, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, сімей з дітьми, працюючого населення, забезпечення персоніфікованого обліку пільгових категорій населення | Протягом 2023 року Управлінням соцзахисту забезпечено виконання функцій з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення, зокрема 7515 громадян отримували допомоги та компенсаційні виплати, з них: - допомог сім’ям з дітьми – 1802 особам; - державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю –1151 особам; - державної соціальної допомоги особам, що не мають права на пенсію та особам з інвалідністю – 437 особам; - державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 640 сім’ям; - компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги - 130 особам; - компенсації непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи або престарілим – 103 особам; - компенсація послуги «муніципальна няня» - 1 особі; - допомоги на дітей в багатодітних сім’ях – 206 сім’ям; - допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 198; - допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку - 406 особам; - одноразова грошова компенсація «пакунок малюка» - 267 особам та інші. Управлінням забезпечено виконання функцій у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян: - на виконання міської цільової Програми з надання пільг на оплату житлово-комунальних та інших послуг на 2023 рік організовано роботу: з надання пільг на послуги зв’язку - 44 особам з інвалідністю по зору на суму 54 700,00 грн.; з надання щомісячної грошової допомоги на оплату ЖКП - 159 членам сімей загиблих військовослужбовців на суму 1 354 800,00 грн.; - на виконання міської цільової програми «Турбота» на 2023 рік компенсовано витрати перевізників в сумі 4500000,00 грн. за перевезення 51128 осіб (придбаних квитків) пільгових категорій громадян приміським залізничним транспортом та в сумі 3580072,00 грн. за перевезення 830117 осіб (придбаних квитків) міським автомобільним транспортом; - призначено та виплачено соціальну стипендію 178 студентам Ніжинських закладів фахової передвищої та вищої освіти на суму 3 809 898 грн. В зв’язку з передачею функцій щодо ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (ЄДАРП) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2022 р. № 1041 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України» персоніфікований облік пільгових категорій населення управління не здійснює. |
| 3 | Систематично інформувати населення через засоби масової інформації про зміни чинного законодавства з питань нарахування та призначення компенсаційних виплат та державних соціальних допомог | Протягом 2023 року Управлінням проводилась робота над системним інформуванням населення міста про всі нововведення законодавства з питань нарахування та призначення компенсаційних виплат та державних соціальних допомог, а саме: - публікації на офіційному сайті Ніжинської міської ради – 144; - публікації на сторінці Управління в соціальній мережі «Фейсбук» – 116. |
| Завдання 2 Покращення соціального обслуговування категорійних верств населення |
| 1 | Забезпечити осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації(ТРЗ) та виплата грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації | Технічними та іншими засобами реабілітації забезпечено 355 осіб. Грошова компенсація вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації за 2023 рік виплачена 9 особам з інвалідністю. |
| 2 | Забезпечити санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю, ветеранів війни, постраждалих учасників АТО, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Протягом 2023 року санаторно-курортне лікування не здійснювалося. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» зупинено на 2023 рік забезпечення санаторно-курортними путівками. |
| 3 | Виплачувати грошову компенсацію вартості санаторно-курортного лікування | Грошову компенсацію вартості санаторно-курортного лікування отримали 6 осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання |
| 4 | Надавати особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю послуги із комплексної реабілітації | Забезпечено послугами із комплексної реабілітації 49 дітей з інвалідністю та 2 осіб з інвалідністю. |
| 5 | Забезпечити соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які не здатні до самообслу-говування і потребують постійної сторонньої допомоги | Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради постійно проводиться визначення індивідуальних потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах. За результатом визначення потреб протягом 2023 року управлінням прийнято рішення про надання соціальних послуг відносно 801 особи. За цей період територіальним центром надано соціальні послуги 1528 особам з інвалідністю та похилого віку, з них: - послугу догляду вдома отримали 659 осіб; - натуральну допомогу – 533 особи; - соціальної адаптації – 294 особи; -послуги денного догляду дітей з інвалідністю та денного догляду осіб з інвалідністю отримали 42 особи. Забезпечено в повному обсязі надання соціальних послуг всім особам, які їх потребують. |
| 6 | Створити мобільну соціальну службу з обслуговування на дому, паліативного догляду та натуральної допомоги; запровадження транспортної послуги. | В рамках реалізації проекту створення мобільної соціальної служби з обслуговування на дому, паліативного догляду та натуральної допомоги за підтримки Програми розвитку ООН, у ІІ півріччі 2023 року одержано обладнання для мобільної соціальної служби з метою надання соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради. У грудні 2023 року розпочала роботу мобільна соціальна служба. Мультидисциплінарною командою здійснено 1 виїзд, надано 7 послуг 3 отримувачам послуг. Для забезпечення соціального захисту населення та задоволення потреб територіальної громади у соціальних послугах, які не можуть задовольнити комунальні заклади – надавачі соціальних послуг у Ніжинській міській територіальній громаді з 01 грудня 2023 року розпочато надання нової соціальної послуги «Транспортні послуги» шляхом соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів Ніжинської міської територіальної громади. Зазначену послугу надає благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Чернігів». В грудні 2023 року 4 отримувачі послуг одержали транспортні послуги в кількості 44 поїздок – довезення отримувачів послуги денного догляду до Територіального центру та назад та довезення особи, що потребує гемодіалізу до КНП «НЦМЛ ім. Миколи Галицького» та назад. |
| 7 | Покращити інституційну та організаційну спроможності Університету третього віку при відділенні денного перебування територіального центру | В 2023 році в приміщенні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради проведено поточний ремонт для облаштування мультидисциплінарного простору Університету третього віку за кошти місцевого бюджету. Програмою Розвитку ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Уряду Канади закуплені меблі та сучасне офісне і побутове обладнання. Реалізація цього проекту задовольнить потребу в навчанні осіб похилого віку, зокрема в сферах сучасних комунікацій, комп’ютерної та інформаційної грамотності. |
| 8 | Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань пошуків кандидатів у батьки вихователі та патронатні вихователі для створення та діяльності прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ) та сімей патронатних вихователів | Протягом 2023 року проводилися інформаційно-просвітницькі заходи серед громадян міста. Працівники НМЦСС розповсюджували друковану продукцію в мікрорайонах міста, в якій пропагуються сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В соціальних мережах НМЦСС систематично поширюється інформація щодо пошуку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі. Також у вигляді соціальної реклами розповсюджується інформація про особливості створення та функціонування прийомної сім’ї, ДБСТ та патронатної сім’ї В результаті проведеної інформаційно - роз’яснювальної роботи з питань створення прийомної сім’ї та ДБСТ до НМЦСС звернулося одна сім'я, яку було поставлено на облік як кандидата у прийомні батьки. Подружжя пройшло курс підготовки кандидатів в прийомні батьки та рекомендовані для включення до єдиного банку даних потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. 20.12.2023 р. було створено прийомну сім’ю. |
| 9 | Здійснювати соціальне супроводження прийомних сімей, ДБСТ та сімей патронатних вихователів | В 2023 році під соціальним супроводженням НМЦСС перебувало 12 прийомних сімей та 1 ДБСТ, в яких виховується 32 дітей, позбавлених батьківського піклування (24 і 8 відповідно). |
| 10 | Забезпечити роботу мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі та спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі. Відкриття «Денного центру з кризовою кімнатою» для тимчасового проживання 4 осіб | Протягом 2023 року було здійснено 346 виїздів мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі. За 2023 рік до спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі звернулось 120 осіб, яким було надано консультації відповідно до потреб. В 20203 році було створенню Денний центр з кризовою кімнатою ( за підтримки міської влади, UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення та ГО «Інноваційні соціальні рішення»), до якого звернулося 129 клієнтів для отримання кваліфікованої допомоги від спеціалістів. 10 сімей отримують комплексну допомогу. В кризовій кімнаті перебували 3 особи, які постраждали від домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі. |
| 11 | Забезпечити реалізацію Програми запобігання та протидії домашньому насильству на 2023-2024 роки | Програма запобігання та протидії домашньому насильству на 2023-2024 роки, затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 07.12.2022 року. № 3-26/2022. На 2023 рік передбачалося 5 000 грн для придбання канцприладдя для забезпечення проведення занять в рамках роботи з кривдниками. Проводилося заняття з двома кривдниками чоловічої статі для зміни моделі їх поведінки. Програма для кривдників реалізується в індивідуальній формі з кожним кривдником. Проводилися проективні методики, тести та вправи. |
| 12 | Здійснити організаційні заходи щодо надання послуг із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції | Протягом 2023 року управлінням не надавались направлення на соціальну та професійну адаптацію учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС в зв’язку з їх залученням до заходів по стримуванню збройної агресії російської федерації проти України. |
| Завдання 3 Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |
| 1 | Організувати своєчасне виявлення, облік, проведення соціального інспектування та супроводження сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно дітей, надавати комплексну допомогу сім’ям з дітьми. | Станом на 01.01.2024 року на обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах у службі у справах дітей перебуває 62 дітей, які виховується у 42 сім’ях, з яких 47 – це діти із сімей, у яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 1 дитина – систематично самовільно залишає місце постійного проживання, 14 дітей, які зазнали фізичного насилля в родині. З метою попередження нещасних випадків серед дітей спеціалістами служби у справах дітей за звітний період 2023р. проведено обстеження умов проживання дітей в 123 сім’ях. Протягом звітного періоду Службою у справах дітей виявлено та взято на облік 24 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах, знято з даного обліку 27 дітей. До Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області направлено 3 клопотання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності. В центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації перебуває 4 дитини. Службою у справах дітей вживаються всі необхідні заходи щодо вчасного вирішення питання про перебування дітей у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації. Із КНП «Прилуцький дитячий будинок «Надія»» 1 дитину повернуто в родину. |
| 2 | Влаштувати дітей у патронатні сім’ї, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. | Рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 18.04.2018 р. № 122 «Про запровадження послуги з патронату над дитиною» в Ніжинській територіальній громаді запроваджено послугу з патронату над дитиною. Створено 3 патронатні сім’ї, до яких у 2023 році влаштовано 7 дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Станом на 01.01.2024р. в патронатних родинах перебуває 4 дітей. Станом на 01.01.2024 року в місті Ніжині функціонує 10 прийомних сімей, в яких виховується 20 дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 2 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Також функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 8 дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. |
| 3 | Забезпечити роботу Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і громадян, які бажають взяти їх на виховання та Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах | Забезпечено роботу Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і громадян, які бажають взяти їх на виховання та Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Своєчасно поновлюються данні стосовно дітей. |
| 4 | Забезпечити пріоритети національного усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Громадянами міста Ніжина усиновлено – 3 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. |
| 5 | Забезпечити в разі втрати дитиною батьківського піклування, першочергове її влаштування в сім’ї громадян України на усиновлення, під опіку та піклування, на виховання в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї. | За звітний період в Ніжинській ТГ виявлено 29 дітей, які залишилися без батьківського піклування. 19 дітей набули статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Виконавчим комітетом Ніжинської міської ради 11 дітей влаштовано під опіку (піклування) в сім’ю громадян. |
| 6 | Здійснювати контроль за дотриманням культурно-розважальними закладами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди насилля, жорстокості та сексуальної розпусти проведення рейдів у місця відпочинку молоді та дітей, операцій «Діти вулиці», «Вокзал», «Урок», «Канікули». | З метою попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання правопорушенням серед дітей, вжиття відповідних заходів щодо влаштування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, до закладів соціального захисту службою у справах дітей у взаємодії з СЮП Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області за звітний періоду проведено 24 рейди «Діти вулиці», «Вокзал». Проведено 45 обстежень умов проживання та 45 профілактичних бесід з батьками дітей. Ініційовано притягнення до відповідальності 3 батьків. Вилучено 2 дітей. |
| 7 | Удосконалити механізм взаємодії з питань профілактики правопорушень та соціального сирітства, здійснення контролю за умовами утримання, виховання та навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | З метою профілактики соціального сирітства, профілактики правопорушень, здійснення контролю за умовами утримання, виховання та навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування службою у справах дітей у взаємодії з СЮП Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області, Ніжинським міським центром соціальних служб, відділом у справах сім’ї та молоді за звітний періоду проведено 123 обстежень умов проживання та 123 профілактичних бесід з батьками дітей. |
| 8 | Провести, з нагоди 1 червня – Міжнародного дня захисту дітей, міський конкурс «Світ очима дітей» серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | До Міжнародного дня захисту дітей, який відзначають 1 червня, проведено в Ніжинській ТГ святковий захід, в якому взяли участь 250 дітей. |
| 10 | Провести з нагоди 1 вересня акцію «Готуємо дітей до школи» для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | З метою підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в Ніжинській ТГ організовано та проведено акцію «Готуємо дітей до школи», в якій взяло участь 50 дітей. |
| 11 | Сприяти соціалізації підлітків та молоді, позбавлених батьківського піклування, шляхом налагодження комунікації з проактивною молоддю міста під час проведення спільних комунікативних платформ та ігрових заходів. Забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з урахуванням пріоритетності впровадження сімейних форм влаштування | За інформацією Головного управління статистики у Ніжинському районі дитяче населення м. Ніжина становить 11466 осіб, з числа яких 91 особа - діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування. Виконавчим комітетом Ніжинської міської ради, як органом опіки та піклування, службою у справах дітей ведеться робота щодо забезпечення захисту прав та інтересів дітей, яка спрямована насамперед на реалізацію права дитини на виховання в сімейному середовищі. Станом на 01.01.2024 р. сімейними формами виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї, будинки сімейного типу) в місті охоплено 83,5% дітей зазначеної категорії. Найбільш поширеною формою сімейного виховання є опіка (піклування) над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. Під опікою (піклуванням) перебуває 64 дитина (70%). |
| Завдання 4 Формування сімейних цінностей |
| 1 | Підтримка та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, культурологічних заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та національ-них родинних традицій, формування культури планування сім’ї. | До Дня матері у Ніжині проведена акція "ШАНУЄМО МАМУ ГЕРОЯ", метою якої є вшанування всіх жінок, чиї сини та доньки загинули під час визволення України від російських загарбників у період з 2014-2023 років. |
| 2 | Провести заходи щодо поліпшення соціально-побутових умов багатодітних сімей. Надавати фінансову допомогу багатодітним сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, багатодіт-ним сім’ям, в яких діти вступають до першого класу, у яких народилася п’ята та наступна дитина | Надана матеріальна допомога на вирішення соціально - побутових питань семи багатодітним сім’ям на загальну суму 20 тис.грн. |
| 3 | Проводити інформаційно-просвітницькі кампанії, освітні, культурно-мистецькі заходи з питань утвердження в суспільстві культури гендерної рівності та подолання гендерних стереотипів, протидії гендерно зумовленого насильства, гендерних аспектів запобігання та врегулювання конфлікт-тів. | Ніжинська міська рада стала партнером проєкту «Міста і громади вільні від домашнього насильства» на 2023 – 2026 роки. Завдяки проєкту створений ‘’Денний центр з кризовою кімнатою’’ при Спецслужбі первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» на базі НМЦСС. Продовжується співпраця з мобільними бригадами по реагуванню випадків домашнього насильства. Здійснено 364 обстеження родин. Рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради № 441 від 05.10.2023 оновлено склад координаційної ради з гендерних питань,проблем сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству,насильству за ознакою статі, торгівлі людьми. Кількість членів – 19 осіб. Розпорядженням міського голови від 30.11.2023 № 2023 створено міжвідомчу робочу групу з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. 04 жовтня відбулася робоча зустріч «Розробка Плану спільних дій з розбудови місцевої системи запобігання та протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству» для суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання домашнього насильства. Розглядалися питання практичного застосування результатів проведеної оцінки місцевої системи запобігання та протидії домашньому насильству для планування заходів з її розбудови. У рамках Всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства» відбувся круглий стіл «Ніжин- місто вільне від домашнього насильства» для усіх суб`єктів, які дотичні до питань запобігання та протидії домашньому насильству. Проведена акція «Кроки до допомоги». На вулиці Гоголя було встановлено вісім станцій з табличками, на яких розміщені QR-коди з посиланнями на сервіси допомоги для постраждалих та успішна реальна історія жінки, яка розірвала коло насильства, вчасно звернувшись за допомогою до спеціалізованих служб підтримки. Охоплено учасників - 100 людей. |
| 4 | Проводити регулярні засідання міжсекторальної робочої групи «Гендерна рівність» з питань забезпечення гендерної рівності | Відділ у справах сім’ї та молоді взяли участь у 2х денному тренінгу «Участь громадян в процесах управління на місцевому рівні з застосуванням принципу гендерної рівності |
| 5 | Надавати молодим людям безоплатні індивідуальні консультації психолога | З січня по грудень341 особи (287 жінка, 54 чоловіків) отримали безкоштовні психологічні консультації. |
| 6 | Проводити групові психологічні та арт-терапевтичні заходи | Арт-терапевтичні та групові психологічні заходи сприяють не лише творчому розвитку молоді, а й покращенню їх психоемоційного стану та відновленню власних ресурсів. Протягом звітного періоду було проведено арт-терапевтичні заходи: Марафон «Зимова казка» у січні – лютому 8 заходів; Марафон «Весняна краса» у березні – травні 14 заходів; Марафон «Літній відпочинок» у червні – серпні 10 заходів; Марафон «Чарівна осінь» у вересні – листопаді 12 заходи; Марафон «Різдвяний» у грудні 3 заходи; Кавовий арт у січні – грудні 65 заходів; Творча майстерня з фелт-терапії у січні – грудні 68 заходів; Творча майстерня по роботі з флексичними матеріалами у січні – грудні 10 заходів; Творча майстерня по роботі з пастеллю у січні – жовтні 15 заходів; Творча майстерня по роботі з пластичними матеріалами у січні – 1 захід; у квітні – 1 захід. психологічні заходи: настільна гра «Скажи «Паляниця» протягом січня – червня 6 заходів; зустріч «Робота з пластичними матеріалами як нормалізація внутрішнього стану особистості» протягом січня – вересня 6 заходів; Тренінг «Згуртування учнівського колективу» протягом січня – вересня 15 заходів; Навчальна зустріч «Панічна атака – що це таке та як діяти»у січні; Тренінг «Турбота про себе та інших»у січні; Навчальна зустріч «Турбота про людей які переживають сильний стрес»у січні; Настільна гра-тренінг «Емоційний інтелект»у січні – червні 9 заходів; Кінотренінг «У пошуках щастя або дозволь собі бути щасливим в умовах сьогоденняпротягом січня – березня 4 заходи; Психологічна майстерка “Набуття ресурсного стану під час використання технік ізотерапії”протягом лютого – вересня 5 заходів; Майстер-клас зі створення кусудами протягом лютого – вересня 8 заходів; Навчальна зустріч щодо профілактики насильства «Я – людина, гідна поваги» у березні; Виступ з теми «Ментальне здоров’я» у березні; Тренінг «Ефективне спілкування» у березні – червні 6 заходів; Зустріч «Відновлювальна комунікація: навчись слухати та говорити» у березні; Клуб нейрографіки та заняття з нейрографіки протягом березня – листопада 34 заходи; Зустріч «Я - понад усе: як продовжувати жити» у квітні; Настільна гра «Між нами» у травні 4 заходи; Карткова гра «Правда або дії» у травні; Карткова гра «Встигни за 6 секунд» у травні; Артмайстерня “Глинотерапія як гармонізація внутрішнього світу особистості” протягом травня – серпня 4 заходи; Навчальна зустріч “Життєдіяльність: що це таке, як її тренувати”у червні; Інтерактивна зустріч “Хто? Як? До кого?”у червні; Артмайстерня зі створення патріотичного виробу з синельної проволокипротягом липня – жовтня 2 заходи; Акварельна зустріч протягом липня – листопада 4 заходи; Настільна гра «Краща версія себе» протягом серпня – листопада 3 заходи; Майстерня з виготовлення патріотичної листівки “З Україною в серці”у серпні Тістопластика у вересні 2 заходи Пластилінографія у вересні Паперопластика у листопаді Малювання нетрадиційними техніками у листопаді 3 заходи Майстерня з вироблення виробів з гофропаперу у листопаді Тренінг “Стабілізаційний практикум “Твоя сила” у жовтні 5 заходів |
| 7 | Проводити заходи, які висвітлюють проблеми гендерної нерівності та дискримінації | Завдяки нестандартним формам навчання (використання настільних ігор, тренінгових занять, кінопоказів) молоді люди підвищують власні знання з проблеми гендерної нерівності та дискримінації, протидії цим негативним явищам та розвінчування гендерних та дискримінаційних стереотипів. Протягом звітного періоду було проведено: Настільна гра «Бути жінкою» протягом січня – листопада 7 заходів; Настільна гра «Коло безпеки» у січні – жовтні 12 заходів Тренінгові заняття «(НЕ)дрібниці у стосунках» у лютому – листопаді 9 заходів; Кіно в МЦ «Бунтарка»у березні; Настільна гра “Рожеві окуляри”у листопаді; Настільна гра “Котики проти насилля” протягом листопада – грудні 6 заходів. У межах проекту «Просто про складне та невидиме» протягом жовтня – листопада було проведено 12 тренінгів «Порушуй тишу» Тренінг «(НЕ)винні стереотипи» у листопаді, 3 тренінги «Підводні камені інтернету» у листопаді, Зустріч з представниками правоохоронних організацій «КавоВарта» у листопаді та Фотофлешмобу листопаді. Метою проекту було підвищення рівня обізнаності учнівської та студентської молоді з питань механізму запобігання гендерно-зумовленому насиллю, руйнування стереотипів та міфів шляхом проведення ряду просвітницьких та психоедукаційних заходів. |
| 8 | Проводити кінопокази документального кіно в межах клубу медіа просвіти з прав людини «БезПопкорну» мережі DocuDays на тему гендерної нерівності, дискримінації тощо | Покази документального кіно – ефективний інструмент поширення авторського талановитого документального кіно і обговорення гострих соціальних проблем (забруднення екології, дискримінації, соціальної нерівності, війни, бідності тощо). Протягом звітного періоду було проведено кінопокази таких фільмів: «І кожна річка» у січні; «Боротьба за кінотеатр Емек» (протягом січня – лютого 3 заходи; «Південний кордон» у лютому – 1 захід; у вересні– 1 захід; «Томек В.» протягом січня – лютого 4 заходи; «Мова» протягом січня – вересня 6 заходів; «Євромайдан SOS»,«Перукарська воля» у лютому; «Полум’яні голоси» у лютому 2 заходи; «Точка відліку» у березні; «Чемпіонка»у березні – 3 заходи; у листопаді – 1 захід; «Край електросміття» у березні 2 заходи; «Готель 22», «Абетка»у березні «Крим SOS»протягом березня – квітня 5 заходів; «10 років відчуження»у квітні 4 заходи; «Літургія протитанкових перешкод» у вересні 3 заходи; «Булер»у вересні. |
| 2.1.8 Надання якісних адміністративних послуг |
| Завдання 1 Формування зручної сервісної системи надання адміністративних послуг |
| 1 | Забезпечити належний доступ до адміністративних послуг мешканцям громади як безпосередньо у ЦНАПі так і дистанційно через портал адміністративних послуг | ЦНАП м. Ніжина надає адміністративні послуги місцевого значення, а також послуги визначені КМ України розпорядженням №523 від 16.052014р. «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг». Окремі послуги визначені законодавством України можливо отримати безпосередньо через портал адміністративних послуг та через портал «ДІЯ». |
| 2 | Розширити кількість та забезпечити якість адміністративних послуг | Перелік адміністративних послуг які надаються через ЦНАП затверджені Ніжинською міською радою. У 2023 році кількість звернень за послугами 40469. Надано 19759 консультацій. Для підвищення якості надання адмін. послуг протягом року ще один адміністратор ЦНАП отримав доступ для надання послуг Держгеокадастру України. (на даний час 2 адміністратори) |
| 3 | Забезпечити різні форми взаємодії та зворотного зв’язку із заявниками за допомогою впровадження нових форм консультування, зокрема через сучасні месенджери та чат-боти | Для забезпечення зворотнього зв’язку з відвідувачами крім традиційних засобів: книга відгуків, дописів на офіційному сайті передбачена можливість кожному відвідувачу через мобільні засоби зв’язку за допомогою QR коду безпосередньо залишити відгук на порталі «моніторинг ЦНАП» який контролюється Департаментом економічного розвитку ОДА та Міністерством цифрової трансформації. |
| 4 | Підвищити рівень інформаційно-консуль-таційного забезпечення роботи ЦНАП. | З метою підвищення рівня інформаційно-консультативного забезпечення проводиться інформування відвідувачів через засоби масової інформації та офіційний сайт Ніжинської міської ради. Крім того в зоні очікування ЦНАП розміщені інформаційні матеріали з QR кодами для отримання інформації з порталу «ДІЯ» для отримання послуг в режимі онлайн. |
| 5 | Створити «інформаційний кіоск» у ЦНАПі | Інформаційний кіоск придбаний та встановлений в ЦНАП м. Ніжина. Йде постійна робота щодо наповнення його інформацією та підтримування його в робочому стані. |
| 2.2. Забезпечення належних умов для проживання громадян та стабільної діяльності житлово-комунального господарства |
| 2.2.1 Моніторинг завданих пошкоджень та руйнувань |
| 1 | Проводити обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ та своєчасне внесення актів до реєстру | Управлінням ЖКГ та Б у поточному році проведено 27 обстежень. |
| 2 | Наповнювати Реєстр пошкодженого та знищеного майна за результатами обстежень будівель комісією з питань фіксації пошкоджень житлових будинків, будівель та споруд за розпорядженням МГ №71 від 04.04.2022 із змінами | У 2023 році внесено 14 актів комісійного обстеження |
| 3 | Інформування ЧОДА про наявність об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф для залучення фінансової допомоги від міжнародних фондів | Інформація стосовно наявності або відсутності пошкоджень певних об’єктів Управлінням ЖКГ та Б надається постійно . |
| 2.2.2 Відбудова та стабільне функціонування критичної інфраструктури, житлово-комунального господарства |
| Завдання 1 Створення умов для безперебійного функціонування підприємств житлово-комунальногогосподарства |
| 1 | Сприяти та фінансово забезпечувати заходи щодо поліпшення матеріально-технічного стану мереж тепло-, електро-, газо-, водопостачання та водовідведення та очистки стічних вод. | Загалом профінансовано з бюджету громади : спеціальний фонд 2 182 300,00 грн. загальний фонд 147 959,00 грн. На виконання МЦП «Розвитку КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства на 2023 рік» передбачено направити 1082,6 тис.грн. Фактично за 2023 рік профінансовано 874,1 тис. грн. Придбано запірної арматури у кількості 141 штука, люки, залізобетонні конструкції, пожежні гідранти, пристрій плавного пуску та перетворювачі частоти. На виконання МЦП «Оснащення вузлами комерційного обліку холодної води багатоквартирні житлові будинки у Ніжинській міській ТГ на 2023 рік» КП «НУВКГ» передбачено направити 6 200,0 тис.грн. Фактично профінансовано 6 199,6 тис.грн. – придбано комплекти загально будинкових лічильників в кількості 150 шт. Укладена грантова угода з впровадження демо – проекту «Будівництво мережевої сонячної електростанції для власного споживання електроенергії КП «НУВКГ» на суму 100,0 тис. євро. В 2023 році за дорученням урядів Німеччини та Швейцарії в рамках цього проекту надійшло 90 тис. євро (3700,0 тис.грн). Виготовлено ПКД по даному проекту на суму 74,1 тис. грн. За кошти місцевого бюджету виконані роботи по топогеодезичній зйомці на суму 20,0 тис.грн та інженерно – геологічні вишукування на суму 35,1 тис. грн. За рахунок субвенції з МБ на здійснення природоохоронних заходів за рахунок коштів СФ ОБ від надходжень екологічного податку придбано насос із станцією управління – 899,8 тис. грн. для КП «НУВКГ». Придбано основні витратні матеріали на облаштування системи керування електрообладнанням та закупівлю технологічного устаткування – 385,15 тис.грн. Для КП ВУКГ: Придбання культиватора Husqvarna TF545P у кількості 1 од. Придбання газонокосарки бензинової Husqvarna LC356VPМ у кількості 1 од. Придбання аератора бензинового STIHLRL540.0 М з травозбірником у кількості 1 од. Придбання травокосарки Husqvarna 545 – 2 од. Придбання повітродувного заплічного пристрою – 2 од. Для КП КК Північна: Придбання твердопаливного котла Придбання оргтехніки Придбання нового автомобіля типу грузопасажирський автомобіль RENAULT EXPRESS 1,5 ДИЗЕЛЬ (95 К.С.) МТ 6 та причепу до нього Придбання пального для генератора, що забезпечує безперебійну роботу підприємства. Проведення ремонтно-відновлювальних робіт в комплексі нежитлових приміщень (в т.ч. склад А-231,3м2, склад Б-19,7м2, літня будівля з навісом «Н»-32,3 м2) за адресою: вул. Космонавтів, 67, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Ніжин та є в оперативному управлінні КП КК « Північна». Для КТВП «Школяр»: Придбано машини для обробки продуктів харчування на суму 599,6 тис.грн, проведено поточний ремонт харчоблоку. |
| 2 | Облаштувати місця для швидкого підключення аварійних джерел енергозбереження, придбання джерел альтернативного живлення | КП «ВУКГ» облаштовано 9 місць для швидкого підключення аварійних джерел енергозбереження. На випадок аварійного відключення або ж «блек-ауту» для забезпечення оптимального водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод КП «НУВКГ» придбано дизельні генератори різної потужності, з урахуванням потреб потужностей насосних станцій. Проведено облаштування місць їх установки із врахуванням точки приєднання. КП «КК «Північна», КП «Служба Єдиного Замовника» мають по 3 генератори. |
| 3 | Оптимізувати фінансову підтримку з бюджету громади для вирішення окремих питань господарської діяльності комунальних підприємств | На виконання МЦП «Розвитку та фінансової підтримки КП Ніжинської міської ТГ на 2023 рік» в бюджеті міста передбачено направити 24 037,4 тис. грн, в т.ч. загальний фонд – 20 045,9 тис. грн, спеціальний фонд – 3 991,4 тис. грн. За 2023 рік профінансовано 22 221,0 тис. грн., в т.ч загальний фонд 20 038,7 тис. грн, спеціальний фонд – 2 182,3 тис. грн. Надано фінансову підтримку КП НУВКГ: Податок з фізичних осіб за період 2022-2023 роки у квітні місяці 2023року - 8 216,0 тис. грн. Електроенергія за лютий – листопад 2023 року – 9 564,3 тис.грн. КП ВУКГ: Забезпечено погашення заборгованості з податку на доходи фізичних осіб у сумі 509,7 тис. грн., податку за розміщення відходів у сумі 290,3 тис. грн. В результаті чого підприємство розрахувалося із заборгованістю з податку на доходи фізичних осіб та екологічного податку за розміщення відходів. КП «СЄЗ»: Електроенергія за серпень – вересень 2023 року – 350,0 тис.грн. КП КК «Північна»: В 2023 році в ході реалізації міської цільової програми «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік» на поповнення статутного капіталу виділено 983 тис. грн., Було придбано новий автомобіль типу грузопасажирський автомобіль RENAULTEXPRESS 1,5 ДИЗЕЛЬ (95 К.С.) МТ 6 - 800,0 тис.грн., оргтехніку на суму 99,0 тис. грн., твердопаливний котел на суму48,0 тис. грн. Фінансова підтримка на суму 328,4 тис. грн. Кошти виділені на проведення ремонтно-відновлювальних робіт в комплексі нежитлових приміщень, що належать до комунальної власності за адресою вул. Космонавтів. 67 в сумі 100,0 тис. грн., на погашення заборгованості з ПДФО в сумі 200,0 тис. грн., 26,6 тис. грн. на придбання палива для роботи генераторів та 1,8 тис. грн. на сплату земельного податку. |
| 4 | Залучати комунальні підприємства до участі у програмах та розробці проектів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів матеріально-технічної допомоги міжнародних та донорських організацій. | У 2023 р до реалізації проєктів, що передбачали залучення матеріально-технічної допомоги міжнародних та донорських організацій були залучені наступні комунальні підприємства: у межах реалізації проєктів Програми USAID DOBRE матеріально технічну допомогу отримали КП «Школяр», КП НУВКГ, КП ВУКГ, КП СЄЗ, КП «Комунальний ринок». у межах співпраці з UNOPS матеріально технічну допомогу отримало КП НУВКГ; у межах співпраці з USAID Chemonics матеріально технічну допомогу отримало КП НУВКГ та ТОВ «НіжинТеплоМережі». КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на конкурсній основі виграло грант від фонду «Східна Європа» 1 млн. гривень на закупівлю енергоефективного насосу та частотного перетворювача до нього. |
| 5 | Раціонально планувати діяльність комунальних підприємств та ефективно використовувати кадрові, майнові, матеріальні і фінансові ресурси | На території Ніжинської територіальної громади здійснюють діяльність 7 комунальних підприємств, які надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, централізованого водопостачання і водовідведення, здійснюють заходи з утримання і ремонту об’єктів благоустрою на території громади та інші заходи згідно з їх статутними завданнями. По результатах роботи за 9 місяців 2023 року всі 7 КП є прибутковими та отримали позитивні результати фінансово-господарської діяльності.Не зважаючи на воєнний стан, всі комунальні підприємства здійснюють свою діяльність ефективно, виконують всі обов’язкові критерії та надають якісні послуги мешканцям громади. КП «ВУКГ» раціонально планує господарську діяльність та визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, що виконуються підприємством. Крім того, КП «ВУКГ» постійно працює над зниженням витрат, збільшенням дохідної частини, покращенням якості послуг, ефективним використанням майна, кадрових, матеріальних та фінансових ресурсів, покращує матеріально-технічну базу за рахунок капітальних вкладень КП "СЄЗ" має затверджений фінансовий план на 2023 рік, щоквартально звітує про виконання цього плану щодо ефективності використання фінансових та матеріальних витрат. Фінансові ресурси підприємства формуються за рахунок прибутку від основної діяльності, а саме від управління б/к житлових будинків та від надання послуг замовникам, амортизації, що нараховується на будинки, які знаходяться на балансі підприємства. КП "СЄЗ" не має заборгованості з оплати праці. Що стосується кадрів, то середньооблікова чисельність працівників становить 81 люд..Питома вага робітників у загальній чисельності працюючих складає 80%. Також залучалися робітники для виконання робіт по міським цільовим програмам. КП КК Північна має затверджений фінансовий план на 2023 рік, щоквартально звітує про виконання цього плану щодо ефективності використання фінансових та матеріальних витрат. Фінансові ресурси підприємства формуються за рахунок прибутку від основної діяльності, а саме від управління б/к житлових будинків та від надання послуг замовникам,. КПКК Північна не має заборгованості з оплати праці. Що стосується кадрів, то середньооблікова чисельність працівників становить 37 люд. КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» при провадженні господарської діяльності постійно провадяться заходи з енергозбереження та впровадження альтернативних видів електроенергії, контроль за раціональним використанням ПММ – спецавтотранспорт обладнано GPS-трекерами. Придбання електроенергії, ПММ запасних частин та матеріалів, насосного і іншого обладнання проводиться через систему державних закупівель Prozorro. |
| 6 | Сприяння тимчасовій зайнятості шляхом залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру | Протягом 2023 року до громадських робіт було залучено 67 безробітних та профінансовано на ці цілі 261 тис. грн. В 2023 р. в КП «ВУКГ» за направленням Ніжинського районного відділу філії державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області залучалися до виконання суспільно-корисних робіт – 2 особи, до безоплатних громадських робіт –5 осіб. До оплачуваних громадських робіт безробітні громадяни не залучалися. Результат: підтримання належного рівня благоустрою територій Ніжинської територіальної громади, забезпечення зайнятості населення У 2023 році КП «СЄЗ» до виконання робіт тимчасо-вого характеру було залучено 66 працівників на громадські роботи. Та 110 люд. на суспільно-корисні роботи. Фінансування здійснювалось коштами місцевого бюджету та міського центру зайнятості згідно міської програми. У 2023 році КП «КК «Північна» були залучені підсобні працівники та працівники для чергування в пунктах незламності. Для виконання суспільно-корисних робіт Чернігівським обласним центром зайнятості профі-нансовано 410,1 тис. грн. |
| 7 | Зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ | В 2023 р. КП «ВУКГ» виконувалися роботи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території Ніжинської громади. Загальний обсяг стихійного сміття, що було перевезено транспортними засобами підприємства та захоронено на полігоні ТПВ м. Ніжина, за звітний період склав 5212,38 т., що на17,61% або на 1114,2 т менше в порівнянні з показником минулого року. |
| Завдання 2 Забезпечення відновлення пошкоджених та зруйнованих об’єктів |
| 1 | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію, капітальний ремонт пошкоджених об’єктів | Не виконано. В зв’язку з відсутнім фінансуванням |
| 2 | Реалізація та супровід розроблених проєктів | Не виконано. В зв’язку з відсутнім фінансуванням |
| 2.2.3. Відновлення та розвиток транспортної інфраструктури |
| Завдання 1 Забезпечення належного стану безпеки руху на дорогах комунальної власності |
| 1 | Заміна пошкоджених та встановлення відсутніх дорожніх знаків | Проведено заміну та встановлено відповідно до розробленого проекту організації дорожнього руху 108 дорожніх знаків. |
| 2 | Зміна організації дорожнього руху на перехресті вулиць Шевченка-Синяківська шляхом встановлення світлофора. | Замовлено розробку проекту зміни організації дорожнього руху на перехресті вулиць Шевченка – Синяківська . |
| 3 | Реконструкція пішохідних переходів по вул.Незалежності (біля автобусної зупинки «Міраж» та перед перехрестям з вул. Нечвалівська) шляхом пониження бордюрів та встановлення консолей з світлофорами. | Реконструкція проведена. |
| 4 | Встановлення огороджень (турнікетів), що унеможливлюють вихід пішоходів на проїзну частину по вулиці С. Прощенка | Роботи не проводилися в зв’язку з дією воєнного стану на території України та відсутністю коштів на дані види робіт. |
| 5 | Обладнання світлофорних обєктів звуковими сигналами, тактильною плиткою для осіб з вадами зору | Роботи не проводилися в зв’язку з дією воєнного стану на території України та відсутністю коштів на дані види робіт. |
| Завдання 2 Покращення якості послуг та підвищення ефективності регулювання пасажирських автоперевезень. |
| 1 | Відновлення та забезпечення руху маршрутних автобусів згідно затвердженої Маршрутної мережі та оптимальної кількості рухомого складу для роботи на маршрутах по Ніжинській територіальній громаді | Роботу маршрутних автобусів відновлено згідно затвердженої Маршрутної мережі та оптимальної кількості рухомого складу для роботи на маршрутах по Ніжинській територіальній громаді |
| 2 | Сприяти оновленню рухомого складу на транспортні засоби середньої і великої місткості та обладнані не менше, ніж двома входами/виходами для пасажирів з автоматичним відкриванням дверей. | Роботи не проводяться в зв’язку з дією воєнного стану на території України. |
| 3 | Поліпшити транспортне обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями, шляхом стимулювання до цього приватних перевізників | Роботи не проводяться в зв’язку з дією воєнного стану на території України. |
| 4 | Контроль за виконанням договірних умов і вимог законодавства у сфері пасажирських автоперевезень | Здійснюється працівниками відділу транспорту та зв’язку. Проведено 134 перевірки за результатами яких направлені листи перевізникам на усунення виявлених недоліків. |
| Завдання 3 Створення сучасної велоінфраструктури у громаді |
| 1 | Впровадження Концепції розвитку велосипедної інфраструктури у громаді | У лютому 2023 року рішенням сесії НМР була затверджена концепція розвитку велосипедної інфраструктури в Ніжинській ТГ. На даний час продовжується співпраця з Bike city consulting щодо її впровадження. У травні 2023 року фахівці організації запропонували на розгляд громади зміну ОДР з врахуванням інтересів користувачів вело транспорту. Ескіз проекту знаходиться на розгляді УЖКГ та Б та відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету. |
| 2.2.4 Реалізація проектів з відбудови інфраструктури та житла, у т.ч. із залученням зовнішніх джерел |
| 1 | Залучати міжнародні та національні донори до процессу відбудови житлових будинків та об’єктів інфраструктури, які зазнали руйнувань у наслідок обстрілів міста у лютому- березні 2022 р. | За кошти міста-побратима Стейт-Колледж відновлено пошкоджену котельню по вул. Прилуцька; успішно проведено переговори з французьким гуманітарним фондом ACTED щодо залучення донорських коштів на ремонт постраждалої у наслідок обстрілів школи та укриття Гімназії №14 |
| 2 | Розширити побратимські та партнерські відносини з муніципалітетами зарубіжних країн та забезпечити їх подальший розвиток | За 2023 р. було укладено меморандуми / угоди про співробітництво/ з 3 новими містами – Стейт-Колледж (США), Вольфсбург та Нойштадт у Гольштейні (Німеччина). Ведуться переговори про побратимство з м. Франкенталь (Німеччина), м. Гейнсвілл (США) м. Сен-Жермен-ан-Ле (Франція). |
| 3 | Долучати керівників та фахівців комунальних підприємств громади до реалізації проектів ЄС, сприяння обміну передовим досвідом у сфері реалізації проектів розвитку та функціонування міської інфраструктури | Керівники та фахівці комунальних підприємств громади до реалізації проектів ЄС беруть участь у діяльності робочих груп, що створені у межах реалізації програм донорських організацій (USAID DOBRE та ПРООН), систематично залучаються до навчальних тренінгів, що організовуються донорами. Також Ніжинська громада є учасницею Програми “Переосмислення міст в Україні", яка має на меті розбудову потенціалу українських муніципалітетів та підтримку необхідними знаннями та навичками представниць та представників громад та інших локальних стейкхолдерів для вирішення завдань стратегічного просторового розвитку в поточній та повоєнній відбудові України. Керівником КП «СЄЗ» у 2023 році було здійснено службові відрядження для участі у міжнародному саміті "Майбутнє України" у м. Берлін, Німеччина, де був представлений на розгляд проект " Про залучення комунальної техніки". |
| 2.2.5 Забезпечення якості надання населенню житлово-комунальних послуг. |
| Завдання 1 Безперебійне надання якісних житлово-комунальних послуг |
| 1 | Забезпечити належне функціонування систем тепло-, водопостачання та водовідведення | Управлінням ЖКГ та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області спільно з КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» розроблено Міські цільові програми: «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік»; «Розвитку комунального підприємства «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на 2023 рік» Енергозбереження та енергоефективності на 2022-2023 роки КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»; «Оснащення вузлами комерційного обліку холодної води багатоквартирні житлові будинки у місті Ніжин на 2023 рік» відповідно до яких передбачено виділення коштів на фінансову підтримку підприємства з міського бюджету. Згідно програм було придбано: пристрій плавного пуску -2 шт.; перетворювач частоти – 2 шт.; пожежні гідранти 8 шт.; люки 45 шт.; залізобетонні конструкції – 26 шт.; запірна арматура – 80 шт.; лічильники комерційного обліку води – 150 шт. ТОВ «НіжинТеплоМережі» відновлено пошкодження будівлі котельні Прилуцька,133 та теплових мереж від неї. Проводяться гідростатичні випробування теплових мереж та ліквідовуються виявлені пошкодження. Проводиться ремонт цегляних димових труб на 4-х котельнях. Підприємство забезпечує опалювальний процес у місті. |
| 2 | Контролювати якість питної та стічної води відомчою акредитованою лабораторією КП «НУВКГ» відповідно до затверджених графіків відбору проб Щоквартальний паралельний відбір проб питної води з Ніжинським лабораторним центром та Ніжинською міжрайонною державною лабораторією. | Питна вода в мережах централізованого водопостачання міста відповідає Державним санітарним нормам та правилам. Контроль за якістю води проводить акредитована відомча лабораторія питної води згідно Графіку відбору проб погодженого з начальником Ніжинського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області. Також, для забезпечення додаткового контролю, щоквартально проводиться паралельний відбір проб питної води з Ніжинським лабораторним центром та Ніжинською міжрайонною державною лабораторією. |
| 3 | Проведення та виконання планово-попереджувальних ремонтів, ревізія основного та допоміжного обладнання, підготовка до роботи в осінньо-зимовий період,здійснення ремонту і заміни найбільш аварійних та зношених інженерних мереж. | Щорічно розробляються графіки проведення та виконання планово-попереджувальних ремонтів, які затверджуються керівником. При розробці комплексу заходів особлива увага приділяється ремонту об’єктів КП «НУВКГ», ревізії основного та допоміжного обладнання, підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період. У пріоритеті – підтримка в робочому стані споруд та обладнання водопровідних, каналізаційних насосних станцій і очисних споруд, здійснення ремонту і заміни найбільш аварійних та зношених мереж водопостачання та водовідведення. Постійно ведеться контроль справного технічного стану електрообладнання, підготовка та наявність резервних джерел живлення. Контролюється справний технічний стан спеціального автотранспорту. Постійно вживаються заходи, спрямовані на своєчасну та оперативну ліквідацію поривів мереж та заторів. |
| 4 | Весняна та осіння промивка резервуарів чистої води та вуличних водопровідних мереж. | Відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України щорічно проводиться планова весняна та осіння промивка резервуарів чистої води і вуличних водопровідних мереж, про що попередньо інформують у соціальних мережах та на сайтах підприємства і Ніжинської міської ради. |
| 5 | Сприяти розвитку сучасних форм управління та утримання житлового фонду. | КП "СЄЗ" являється управляючою компанією для 129 будинків, до яких залучена рішеннями співвласників та заключені договори про управління. 10 - будинків залишається на утриманні ( договори на управління не заключені). Діяльність підприємства спрямована на належну експлуатацію, ремонт та утримання приміщень відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством. КП КК Північна є керуючою компанією для 38 будинків. Діяльність підприємства спрямована на належну експлуатацію, ремонт та утримання приміщень відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством. Крім необхідних санітарних робіт, профілактичних оглядів, виконуємо ремонтні роботи в під’їздах, поточні ремонти покрівель та відмостки. |
| 6 | Вжити заходів для забезпечення своєчасних та в повному обсязі розрахунків споживачів за надані комунальні послуги | Станом на 01.01.2024 р. рівень розрахунків населенням послуг з поводження з побутовими відходами становив 97,24 %, що на 1,8 % більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року КП "СЄЗ" проводиться претензійно-позовна робота зі споживачами для забезпечення розрахунків за спожиті послуги. За 2023 рік до суду подано 82 заяв на видачу судового наказу про стягнення боргу за спожиті послуги на загальну суму 553,4 тис. грн., Повернуто 51,4 %. За рік укладено 18 договорів реструктуризації на суму 104,4 тис. грн., з яких сплачено 80 %. Надіслано боржникам 342 претензії на загальну суму 898,6 тис. грн., по яким повернуто 56,8 %. КП «НУВКГ» постійно зі споживачами, які мають заборгованість з оплати послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення проводиться роз’яснювальна та претензійно-позовна робота щодо своєчасних розрахунків за надані послуги. КП КК «Північна» проводиться претензійно-позовна робота зі споживачами для забезпечення розрахунків за спожиті послуги. За 2023 рік до суду подано 17 заяв на видачу судового наказу про стягнення боргу за спожиті послуги на загальну суму 108,8 тис.грн. Повернуто 30,0 тис. грн. або 27,6 %. За рік укладено 9 договорів реструктуризації на суму 33 тис.грн., з яких сплачено 12,3 тис. грн. або 37,4%. Надіслано боржникам 493 претензії на загальну суму 1199,7 тис.грн., по яким повернуто 243,7 тис. грн. або 20,4%. ТОВ «НіжинТеплоМережі» проводиться претензійно-позовна робота з боржниками, укладаються договори реструктуризації боргів. Ведеться роз’яснювальна робота з метою отримання споживачами субсидій. Надається можливість виконати авансові платежі за поставлену теплову енергію в наступному опалювальному періоді. |
| Завдання 2 Модернізація системи поводження з ТПВ на території громади |
| 1 | Збільшити кількість контейнерних майданчиків у громаді | Кількість контейнерних майданчиків для збирання побутових відходів порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилась (станом на 01.01.2024 р. – 174, станом на 01.01.2023 - 169). В 2023 р. проводилось дооблаштування контейнерних майданчиків контейнерами для ТПВ та заміна контейнерів, непридатних до використання, на нові. Станом на 01.01.2024 р. загальна кількість контейнерів для ТПВ склала 477 шт. Протягом 2023 року було замінено на нові 46 контейнерів для ТПВ ємністю 0,75 м3, 60 контейнерів відремонтовано, додатково встановлено –11. |
| 2 | Розширити межі надання послуг поводження з побутовими відходами | Станом на 01.01.2024 р. загальна кількість споживачів (фізичних осіб) послуг з поводження з побутовими відходами порівняно з минулим роком зменшилася на 1,0 тис. осіб і склала 51,5 тис. осіб, що пов’язане з дією воєнного стану на території України та виїздом громадян за кордон. Межі надання послуг з поводження з побутовими відходами розширилися за рахунок надання послуг з 01.11.2023 р. споживачам с. Переяслівка, що входить до складу Ніжинської ТГ |
| 3 | Впровадити сучасні методи переробки ТПВ та обмеження поховання на полігоні ТПВ м. Ніжин відходів що підлягають повторному використанню | Загальний обсяг відсортованих та реалізованих для переробки твердих побутових відходів, що підлягають повторному використанню, за 2023 р. склав 249,4 т або 0,92% маси утворення ТПВ, що на 67,4 т більше порівняно з минулим роком. |
| Завдання 3 Виконання вимог законодавства щодо схем функціонування комунального господарства громади |
| 1 | Розробити схему санітарної очистки міста. | Наявна застаріла схема. Не виконано в зв’язку з відсутнім фінансуванням |
| 2 | Розробити оптимізовану схему модернізації системи теплопостачання гром Підтримка житлового фонду в належному стані. | Проведений комплексний енергетичний аудит системи теплопостачання метою якого є визначення ефективності існуючої системи виробництва та розподілу теплової енергії, оцінка перспективи використання місцевих видів палива, когенерації. Результати аудиту повинні стати основою схеми теплопостачання міста на найближчу перспективу. |
| Завдання 4 Підтримка житлового фонду в належному стані |
| 1 | Забезпечити: -прибирання прибудинкових та додаткових територій впродовж року, -сезонне прибирання та косовицю; -догляд за зеленими насадженнями | Прибирання прибудинкових територій, сезонне прибирання, догляд за зеленими насадженнями (підстригання кущів) здійснюється постійно на 68 б/к житлових будинках ( 100% будинків, в ціні на послугу яких, включена така послуга). Також КП СЄЗ здійснювало прибирання додаткових територій згідно міської цільової програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік», яка фінансується з місцевого бюджету. КП КК «Північна» забезпечує прибирання прибудинкових та додаткових територій згідно міської цільової програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік», яка фінансується з місцевого бюджету. За 2023 рік отримано фінансування для прибирання та косовиці додаткових територій на суму 923,4 тис. грн. |
| 2 | Обслуговувати та ремонтувати інженерні мережі життєзабезпечення в багатоквартирних будинках | Джерело фінансування: власні кошти підприємства, кошти співвласників багатоквартирних будинків. Комунальне підприємство "Служба Єдиного Замовника" працює у стабільному режимі щодо періодичності і якості надання послуг. Своєчасно та якісно надає послуги з управління багатоквартирними будинками для забезпечення належних санітарних умов та запобігання виникненню аварійних ситуацій мереж життєзабезпечення. Забезпечує проведення всіх зазначених заходів у повному об'ємі для 100 % житлового фонду КП "СЄЗ" У 2023 році проведено обслуговування та ремонт мереж холодного водопостачання та водовідведення у 101 житловому будинку, що становить 73,7 % всього житлового фонду КП СЄЗ. У тому числі: заміна ділянок каналізаційної мережі та мережі холодного водопостачання, заміна запірної арматури, кранів, прочищення та пробивка каналізаційних мереж, заміна ділянок каналізаційних стояків, Періодичне проведення оглядів внутрішньобудинкових мереж. У 99 (72,3% житлового фонду)житлових будинках було проведено технічне обслуговування та ремонт електричних мереж. В тому числі: ремонт електрощитків, ремонт електрощитових у під'їзді, ремонт щитових у підвалах, підключення допоміжного електроосвітлення та електрообладнання у підвалах житлових будинків, для економії у період воєнного стану здійснювалось відключення освітлення у місцях загального користування, також робили заміну ламп розжарювання на лампи з економним використанням. Щомісячно здійснюється зняття показників з засобів обліку для передачі до ТОВ ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ для нарахування. Технічний огляд та ремонт систем централізованого опалення та гарячого водопостачання проведено у 102 (74,5%) житловому будинку. в тому числі: технічний огляд вищевказаних мереж, запуск та налагодження систем централізованого опалення та гарячого водопостачання, періодичні обходи ж/б на предмет витоку теплоносія, злиття та заповнення систем опалення теплоносієм, розповітрення систем, поточний ремонт систем із заміною ділянок трубопроводі, кранів, запірної арматури/, фланцевих задвижок. На підприємстві постійно працює аварійна бригада по обслуговуванню мереж холодного та гарячого водопостачання, систем опалення та водовідведення, електричних мереж КП «КК «Північна» проводить заміну ділянок каналізаційної мережі та мережі холодного водопостачання, заміну запірної арматури, кранів, прочищення та пробивка каналізаційних мереж, заміна ділянок каналізаційних стояків. Періодично проводить огляди внутрішньобудинкових мереж. електричних мереж. В тому числі: ремонт електрощитків, ремонт електрощитових у під'їзді, ремонт щитових у підвалах, підключення допоміжного електроосвітлення та електрообладнання у підвалах житлових будинків, для економії у період воєнного стану здійснювалось відключення освітлення у місцях загального користування, також робили заміну ламп розжарювання на лампи з економним використанням. Щомісячно здійснюється зняття показників з засобів обліку для передачі до ТОВ ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ для нарахування. Проведені технічні огляди та ремонт систем централізованого опалення та гарячого водопостачання, запуск та налагодження систем централізованого опалення, злиття та заповнення систем опалення теплоносієм, поточний ремонт систем із заміною ділянок трубопроводів, кранів, запірної арматури/, фланцевих задвижок. |
| 3 | Проводити поточні ремонти та обслуговування основних конструктивів житлових будинків | У 2023 році проведено ремонт конструктивів у 127 б/к житлових будинках, що становить 92,7% всього житлового фонду КП СЄЗ. В тому числі,поточний ремонт покрівель без балконів, ремонт під'їздів, ремонт вікон у місцях загального користування, ремонт ганків, поточний ремонт вимощень, поточний ремонт підвальних приміщень, ремонт вхідних дверних блоків та дверей входу у підвали, ремонти виходу на покрівлю, ремонт малих архітектурних форм ( паркани, дитячі майданчики), заміна водостоків на будинку та ін. КП «КК «Північна» виконані поточні ремонти в 6 під’-їздах (космонавтів, 53, Овдіїівська, 46, Прилуцька, 136, Прилуцька, 150 (2 під’їзди). У 2023 році проведено ремонт поточний ремонт покрівель без балконів, ремонт під'їздів, ремонт вікон у місцях загального користування, ремонт ганків, поточний ремонт вимощень, поточний ремонт підвальних приміщень, ремонт вхідних дверних блоків та дверей входу у підвали, ремонти виходу на покрівлю, ремонт малих архітектурних форм ( паркани, дитячі майданчики), заміна водостоків на будинку та ін |
| 4 | Обслуговування та утримання в належному стані ліфтів | Обслуговування та утримання ліфтів та систем диспетчеризації періодично здійснюється ПрАТ ОТІС на підставі Договору з КП «СЄЗ» про надання послуг на 6 житлових будинках, які обладнані ліфтами та системою диспетчеризації. |
| 5 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | У 2023 році проведено обслуговування та ремонт димовентиляційних каналів у 85 житлових будинках (62 % житлового фонду). В тому числі пробивка та прочистка димових та вентиляційних каналів, ремонт оголовків. Технічний огляд ДВК здійснювався згідно затвердженого графіку із встановленою по будинкам періодичністю в обсязі 100 % житлового фонду КП "СЄЗ". КП «КК»Північна» затверджено графік перевірки ДВК на 2023 рік. У 2023 році проведено перевірку ДВК згідно затвердженого графіку. |
| 6 | Придбання електроенергії для освітлення місць загального користування у житлових будинках | Придбання електроенергії для освітлення місць загального користування у 2023 році було здійснено для 100 % б/к житлових будинків згідно рахунків ТОВ ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ. КП "Служба Єдиного Замовника" працює у стабільному режимі щодо періодичності і якості надання послуг. Своєчасно та якісно надає послуги з управління багатоквартирними будинками для забезпечення належних санітарних умов та запобігання виникненню аварійних ситуацій мереж життєзабезпечення. Забезпечує проведення всіх зазначених заходів у повному об'ємі для 100 % житлового фонду КП "СЄЗ" Для освітлення місць загального користування в 2023 році КП КК «Північна» придбано 48,2 тис. кВт на суму 110 тис. грн. |
| Завдання 5 Ремонт ділянок доріг та вулиць громади |
| 1 | Проводити капітальні та поточні ремонти доріг, пішохідних зон та тротуарів | У 2023 році проведено капітальні ремонти доріг: вул. Віри Смолянчук на ділянці від вул. Полковника Розумовського до вул. Бобрицька в м. Ніжин, Чернігівської області. Вартість робіт – 2 719 000,00 грн., площа - 1752,0 м². - вул. Свідницька (вул. Сакко і Ванцетті) в м. Ніжин, Чернігівської області (коригування). Вартість робіт – 2 524 878,00 грн., площа - 2097,0 м². Виконано поточний ремонт тротуарів: вул. Шевченка від №96 а – 116, вул. Прощенка Станіслава від банку Аваль до вул. Братів Зосим, вул. Овдіївська, №51-89-115, вул. Шевченка, №128, вул. Шевченка, №11, Автобусна зупинка "Афганець", вул. Космонавтів біля ЗДО №14, вул. Космонавтів, №49, вул. Прилуцька, №118, вул. Гоголя, 2 а - вул. Шевченка, 4 а, вул. Прощенка Станіслава від вул. Братів Зосим до вул. Набережна. Поточний ремонт частини тротуару біля будівель №26 та 2 д по вул. Прощенка Станіслава, поточний ремонт тротуару на площі Заньковецької, 4 біля будівлі Ніжинського віділення УДКСУ, поточний ремонт тротуару біля будівлі торгового центру «Прогрес» по вул. Шевченка, 21 в м. Ніжині. Вартість виконаних робіт -10 207 274,95 грн. Площа виконання робіт - 8298,13 м². |
| 2 | Проводити поточні ремонти вулично-шляхової мережі (грейдерування, відсипка, ямковий ремонт) | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття: вул. Борзнянський шлях, вул. Шевченка, вул. Незалежності, вул. Франка, вул. Космонавтів, вул. Прощенка Станіслава, вул. Набережна, вул. Овдіївська, вул. Прилуцька, вул. Ветхинська, вул. Мигалівська, вул. Воздвиженська, вул. Ващенка М., вул. Журавська, вул. Березанська, вул. Чернігівська, вул. Широкомагерська, вул. Успенська, вул. Яворського. Вартість виконаних робіт - 10 097 735,74 грн. Площа виконання робіт - 17 978,2 м². Поточний ремонт дорожнього покриття методом грейдерування та/або з відсипкою: вул. Добровольців, вул. Петра Прокоповича, пров. Березневий, Ветхинська, вул. Гетьмана, вул. Друзів, вул. Перемоги, вул. Кунашівська, вул. Франка, вул. Миколаївська, вул. Ватутіна, вул. Г.Сковороди, вул. Резніченка, Овдіївське кладовище, вул. Вознесенська, вул. Захисників України, вул. Бовкуна, вул. Володимирська, вул. Овдіївська, вул. Самокиша, вул. Симиренків, вул. Червоного Хреста, вул. 2-га Лінія, вул. Пантелеймона Куліша, пров. Донський, вул. Мозгалевського, пров. Серпневий, вул. Л. Губіної Вартість виконаних робіт - 7 453 654,00 грн. Площа виконання робіт - 58 989,64 м². Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг: вул. Олександра Мацієвського, вул. Об’їжджа, №116, корпус №1-6, вул.Об’їжджа, №120, корпус №1-3, вул. Незалежності, №21, вул. Академіка Амосова, №2,4,6,10 а, вул. Космонавтів, №48, №49, №54, №55, вул. Шевченка від №112 а до ЗОШ І-ІІІ ст. №15, вул. Шевченка, №20, №22, вул. Шевченка, №22, вул. Прилуцька, №158, №132, №134, №150 а Вартість виконаних робіт 6 116 010,00 грн. Площа виконання робіт - 6 181,2 м². |
| 2.2.6 Впровадження енергозберігаючих заходів |
| Завдання 1 Підвищення культури енергоспоживання |
| 1 | Провести навчання енергоефективної поведінки з відповідальними особами з енергозбереження будівель бюджетної сфери та проведення роз'яснювальної роботи щодо необхідності та економічних переваг впровадження енергоефективних заходів населенням у побуті. | На офіційному сайті Ніжинської міської ради створено розділ «Енергоефективність та енергозбереження», в якому розміщена інформація щодо необхідності раціонального використання енергоресурсів та які економічні переваги несе економне використання енергоресурсів та відновлювальних джерел енергії. Проведено онлайн захід щодо впровадження енергоефективних заходів шляхом впровадження ЕСКО механізму. Проведено онлайн зустріч представників лікарень та водоканалу щодо впровадження та економічної доцільності встановлення сонячних станцій на відповідних підприємствах. Проведено зустріч з керівниками бюджетних установ стосовно економічної вигоди використання енергії з альтернативних (відновлювальних) джерел енергії. |
| 2 | Сприяти та розширити використання механізму енергосервісу для оптимізації енергоспоживання обєктами бюджетної сфери та соціальної інфраструктури | Ніжинська громада вдруге долучилась до проекту ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО». В рамках проекту передбачається допомога громаді в залучені ЕСКО компаній до термомодернізації будівель бюджетної сфери та заходи з енергозбереження на комунальних підприємствах. На теперішній час відбулись тендерні процедури по закупівлі енергосервісу по 5 будівлям бюджетної сфери, однією з умов яких було проведення комплексної термомодернізації будівель, тендери були відмінено. По комунальним підприємствам вивчається можливість залучення ЕСКО компаній щодо встановлення сонячний електростанцій. Відібрано 2 потенційних об’єкта, по яким розроблено попередні ТЕО, зараз проводиться вивчення технічних, фінансових та організаційних питань, вивчається досвід інших громад. |
| 3 | Співфінансування заходів із підвищення рівня енергетичної ефективності індивідуальних будинків, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | Рішенням сесії Ніжинської міської ради № 3-4/2020 від 24.12.2021 було затверджено, а рішенням № 3-26/2022 від 07.12.2022 продовжено на 2023 рік дію Комплексної програми енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Ніжинської територіальної громади на 2022-2024роки, яка передбачає компенсацію населенню 10% та 20 % тіла кредиту на проведення енергоефективних заходів. В зв’язку з військовою агресією РФ та оголошеного військового стану в Україні, банківські установи не надають кредити, тому програма не реалізовувалась. |
| 4 | Впровадити облік енергоспоживання та параметрів мікроклімату із дистанційною онлайн передачею даних до системи енергомоніторингу | В рамках участі громади в проекті ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО» одним з напрямків співпраці є організація дистанційної передачі показників споживання енергоресурсів та показників мікроклімату. Проектом погоджено встановлення обладнання для передачі параметрів на 5 об’єктах бюджетної сфери. На даний час проводиться вивчення технічних рішень . Розробникам програмного комплексу Умуні направлені рекомендації щодо реалізації можливості автоматизованої передачі даних споживання до програмного комплексу. Представниками КП НУВКГ придбано 2 прилади дистанційної передачі даних споживання електроенергії, зараз обладнання проходить тестування. |
| 5 | Модернізація зовнішнього освітлення, впровадження енергозберігаючих технологій (встановлення енергозберігаючих світлодіодних світильників зовнішнього освітлення) | Загальна кількість світильників зовнішнього освітлення, які були встановлені в 2023 р. – 394 шт. Замінено світильників зовнішнього освітлення - 464.Замінено ламп зовнішнього освітлення – 936 шт. За звітний період змонтовано лінії зовнішнього освітлення в м. Ніжині по вулицях Драгоманова Михайла, Зикова, Лисянського, Полуботька Георгія, Пашківська, Шепелівська, Бондарська, Гімназійна, Мигалівська, Воронова, Молодіжна, Лисівців, Василівська, Старокунашівська, Супутників, Реміснича, Філатова, Чурай, Січових стрільців, Корольова, Івана Орлая, Робоча, Сонячна, Театральна, Святогора Валентина, Симеренків, Червого Хреста, Попудренка (буд. 11-21), Чернишової, Геологів, Гетьмана, Польова, Котляревського, Коцюбинського, Монастирська (9 січня), Борисової, Індустріальна, Крошки Дмитра (Добролюбова), 2 Садова, Дачна, Тарновських, Механізаторів, Яворницького (Фіолетова), Заводська, Березанська, Якимченка, Юності, Ягідна, Шевченка, 1 Лінія, 2 Лінія, 4 Лінія, 5 Лінія, 6 Лінія, Космонавтів, Борзнянський шлях, Станіслава Прощенка, Полковника Обідовського, Ліцейська (Горького), Василівська ТП-66, Синяківська, Кушакевичів, Горбівська та провулках Пересічний, Сквозний, Липневий і Березневий. УЖКГ та Б проведено монтування зовнішнього освітлення виконано на 76 вулицях, змонтовано світлодіодних ліхтарів 660 та підвішено 17 км проводу |
| 6 | Встановлення енергозберігаючих ламп (світильників) внутрішнього освітлення в приміщеннях комунальних підприємств | В 2023 р. КП «ВУКГ» проведено заміну 36 ламп розжарювання на 36 енергозберігаючих ламп та встановлено 5 енергозберігаючих світильників в будівлях сміттєприймальних пунктів, а також замінено 2 світильники в будівлі громадського туалету. Результат: зниження витрат електроенергії в 1,7 рази. На об’єктах КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» 100% виконано заміну ламп розжарювання та люмінесцентних світильників на енергозберігаючі прилади освітлення. |
| 7 | Герметизація температурних швів та міжпанельних стиків у багатоквартирних будинках | КП «СЄЗ» у 2023 році проведено герметизацію в 3 житлових будинках (вул. Березанська, 8 А, вул. Маріупольська, 33 Б, Синяківська, 75 Б КП КК «Північна» здійснено герметизацію швів панельних 1263 пог. метри в будинках по вул. Космонавтів, 54, 50/1, К 50/2, Космонавтів, 52, 44, 50/3, Прилуцька, 150/1, |
| 8 | Утеплення труб системи опалення у підвалах багатоквартирних будинках | У 2023 році КП «СЄЗ» проводилось по1 житловому будинку повністю, а також здійснювався частковий ремонт утеплення труб у підвалах 12 будинків. КП «КК «Північна» утеплено труби опалення в двох будинках (Космонавтів, 42 та Шевченка 97/2) |
| 9 | Встановлення в місцях загального користування (під’їзди, підвали) енергозберігаючих освітлювальних приладів з датчиками руху | КП «СЄЗ» встановлено у під’їздах 8 житлових будинків. КП «КК «Північна» встановлені світильники з датчиками руху в двох будинках (Космонавтів, 50/1 та Шевченка 97/2). Виконано монтаж прожекторів на вуличній частині будинку 164. |
| 10 | Заміна дерев'яних вікон у місцях загального користування на металопластикові | КП «КК «Північна» замінено вікна в 6 під’їздах: вул.Космонавтів б.55 п. 1-4, Космонавтів, 49, п. 6, Космонавтів, 53, п. 2. Виконані ремонти відкосів вікон. КП «СЄЗ» проведена заміна дерев'яних вікон у місцях загального користування на металопластикові в 1 житловому будинку. |
| 11 | Заміна вхідних блоків у під'їзди на металеві. | КП «СЄЗ» замінено 6 вхідних дверних блоків у 4 житлових будинках. КП «КК»Пінічна» виконано заміну дверей у підвал в одному з будинків. Установка вхідних дверей (Космонавтів, 45, п. 1), Космонавтів, 55. |
| 2.2.7 Управління об’єктами комунальної форми власності |
| Завдання 1 Ефективне використання комунального майна |
| 1 | Проведення поточної інвентаризації об'єктів комунальної власності громади. | Завершена щорічна інвентаризація комунального майна Ніжинської міської територіальної громади за 2022 рік |
| 2 | Проведення незалежних оцінок нерухомого майна, їх рецензій та послуг з технічної інвентаризації майна | За 2023 рік було замовлено 9 незалежних оцінок нерухомого майна та їх рецензій. Виготовлено 21 технічний паспорт; 10 довідок – характеристик; внесено 6 технічних паспортів до електронного реєстру; виготовлено копію плану 1-го та 2-го поверху житлового будинку по вул. Амосова академіка, 14А; виготовлено 6 довідок про належність майна; проведено 1 поточну інвентаризацію; проведено розрахунок ідеальних часток нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 21. |
| 3 | Розміщення інформації у друкованих та електронних ЗМІ про комунальне майно, про взяття на облік безхазяйного майна. | Розміщуються оголошення про об'єкти комунальної власності, що підлягають передачі в оренду та приватизації на офіційному веб-сайті міської ради, електронній торговій системі (біржі). На веб-сайті міської ради та в засобах ЗМІ розміщуються оголошення про взяття на облік безхазяйного майна та спадщини відумерлою. |
| 4 | Першочергове відчуження об'єктів з малою інвестиційною привабливістю. | Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні один об`єкт комунальної власності Ніжинської міської територіальної громади за адресою: м. Ніжин, вул. Зикова,36. По нежитловій будівлі по вул. Шевченка, 97е, загальною площею 956,6 кв.м. – триває процедура приватизації. Відбулися електронні торги. Підписаний Протокол про результати електронного аукціону, очікується оплата та підписання договору купівлі-продажу. |
| 5 | Виявлення безхазяйного майна на території громади та проведення заходів щодо прийняття майна у комунальну власність | Протягом року у комунальну власність Ніжинської міської територіальної громади прийнято 21 об`єкт нерухомого майна, 3 з яких прийняті у комунальну власність з метою приватизації їх власниками, а 2і нежитлові будівлі рішеннями сесій Ніжинської міської ради були безоплатно передані із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області у комунальну власність Ніжинської міської територіальної громади. |
| 6 | Замовлення проектів реконструкцій, перепланування та переобладнання, дозвільної документації на будівельні роботи та їх виконання | Було замовлено та розроблено 3 містобудівних розрахунку для об`єктів реконструкції нежитлових приміщень/будівель та виготовлено 3 проектно-кошторисної документації для об`єктів реконструкції нежитлових приміщень/будівель. |
| 7 | Укладання та продовження договорів оренди комунального майна | На протязі року було продовжено 21 договір оренди комунального майна Ніжинської міської територіальної громади та укладено 14 нових договорів оренди. |
| Завдання 2 Раціональне управління землями комунальної власності |  | Раціональне управління землями комунальної власності |
| 1 | Укладання нових договорів оренди землі | На постійній основі здійснюється робота по контролю за своєчасністю укладання договорів оренди земельних ділянок, внесення змін та розірвання/припинення договорів оренди земельних ділянок, інформування відповідного контролюючого органу про укладені та припинені договори оренди. За звітний період укладено 75 нових договори оренди. |
| 2 | Продаж земельних ділянок власникам об’єктів нерухомого майна, розміщеного на цих ділянках | Продано у власність відповідно до договорів купівлі-продажу 8 земельних ділянок власникам об’єктів нерухомого майна, що знаходяться на цих ділянках. |
| 3 | Продаж вільних від забудови земельних ділянок | Продано на земельних торгах (аукціоні) право оренди на 5 земельних ділянках. Ведеться робота по формуванню інвестиційно привабливих земельних ділянок з метою продажу права оренди на земельних торгах окремими лотами. Готові до участі в аукціоні – 8 земельних ділянок. |

2.3 Створення сприятливих умов для відновлення та стабільного функціонування  бізнесу

| 2.3.1 Відновлення та розвиток промислового виробництва |
| --- |
| Завдання 1 Збереження промислового потенціалу громади |
| 1 | Сприяти в межах повноважень органів місцевого самоврядування збереженню промислового виробництва в умовах негативного впливу воєнного стану. | Питома вага прибутково працюючих підприємств склала за 9 місяців 2023 року 73,7%, загальна сума прибутку по них становить 441739,6,5 тис.грн, тоді як за 9 місяців 2022 року – 420268,0 тис.грн. , що складає у відсотках 66,7% прибутково працюючих СГ. Найбільші збитки за 9 місяців 2023 року допустили: ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш» - 2113,7 тис.грн., ТОВ «Ніжинтепломережі»-41436,0 тис.грн., КП «Ніжинська ПШБМК»-1047,0 тис.грн., ДП «Ніжинський КХП»-3038,0 тис.грн. У 2023 році зовнішньоекономічну діяльність здійснювали: - ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» - екпортують олію соняшникову, шрот соняшниковий, фосфатидний концентрат, лушпиння соняшникове гранульоване (питома вага експорту з переробки 87,5%); - ТОВ ПВКФ «Сяйво» – насіння льону, гірчиці, коріандру (питома вага експорту 86,1%); - ТОВ «Ніжинмеханізація» - лінія по виробництву муки та рибного жиру та лінія для сушки післяспиртової барди (питома вага експорту 74%). -ТОВ «Бокарьов» олія соняшникова (питома вага експорту 35,0%); -ТОВ «Оксамит смаку» олія соняшникова (питома вага експорту 56,0%). |
| 2 | Проводити моніторинг обсягів промислового виробництва та підготовка пропозицій для прийняття управлінських рішень | Обсяги виробництва промислової продукції по визначених підприємствах за 2023 рік в порівняних цінах склали 6129156,7 тис.грн., що більше на 1656081,4 тис.грн. до обсягів 2022 року завдяки приросту обсягів виробництва найбільше у харчовій та машинобудівній галузях. В галузі машинобудування обсяги виробництва склали 296709,1 тис.грн., що на 86453,6 тис.грн. або на 4,1 % більше проти 2022 року по більшості виробників галузі. У харчовій галузі обсяги виробництва склали 5807786,9 тис.грн., що більше на 1566283,8 тис.грн. або на 36,9% проти 2022 року завдяки нарощуванню обсягів виробництва ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», ТОВ«НіжинХліб» та ТОВ «Ніжинський хлібобулочний комбінат». По виробництву меблів обсяги виробництва склали 3018,0 тис. грн., що більше на 52% проти 2022 року. У хімічній галузі виробництво ПрАТ «Ніфар» не відновлено, частково працювали на замовлення на початок року, але обсяги були замовлень незначні, на даний час здійснюють діяльність тільки по здачі в оренду приміщень та складів. ПрАТ «Ніжинський цегельний завод» відновив сезонне виробництво з липня 2023 року. На складах наявні запаси нереалізованої продукції, з жовтня припинили сезонне виробництво. |
| 3 | Інформаційне забезпечення та сприяння виходу місцевих підпри-ємств на ринки інших регіонів | З метою підтримки розвитку крафтових та місцевих виробників в просторі Бізнес хабу створено виставкову полицю такої продукції. Наразі мешканці та гості громади мають можливість ознайомитися із запропонованими виробами та отримати інформацію про представлених виробників громади. В соціальній мережі Facebook на сторінках: відділу економіки та Бізнес хабу продовжується поширення інформації для бізнес кіл щодо конкурсів, грантових програм, сезонної торгівлі, змін в законодавстві інша корисна інформація. Представників малого та середнього підприємництва оперативно інформують щодо участі в онлайн семінарах, форумах та інших заходах. Для підтримки місцевого бізнесу, нашими партнерами Програмою DOBRE та USAID Ukraine - USAID Україна закуплено та встановлено LED-екран та інша техніка для створення фото та відео рекламного контенту, задля просування та рекламування продукції, товарів та послуг. Надається допомога у створенні фото контенту для місцевих виробників. Наразі екран працює в тестовому режимі, протягом якого демонстрація рекламного контенту надається безкоштовно. Протягом грудня 2023 року надійшло 14 заяв від суб’єктів господарювання щодо демонстрації продукції та послуг місцевих представників бізнес спільноти. |
| 2.3.2 Реалізація інвестиційного потенціалу та сприяння покращенню зовнішньоекономічної діяльності |
| Завдання 1 Взаємодія з міжнародними та вітчизняними організаціями у сфері залучення інвестицій |
| 1 | Підтримка партнерських та побратимських зв’язків, розширення співробітництва з новими міжнародними партнерами, дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав | Здійснюється співпраця та взаємодія з дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав. - 22 – 25 серпня 2023 р. до Ніжина завітала з візитом делегація з м. Прейлі на чолі з мером міста Арійсом Вуцансом; - 20 вересня 2023 р. відбувся візит Надзвичайного та Повноважного Посла Литовської Республіки в Україні пана Вальдемараса Сарапінаса до Ніжина; - триває співпраця з Посольством України у Фінляндії (Посол України в Фінляндії О.Діброва зустрілася із Ніжинським міським головою О.Кодолою 25 квітня 2023 р.); - відбувається постійна комунікація з Посольством України у Франції; - у жовтні 2023 р. міський голова Ніжина О. Кодола взяв участь у заходах, що мали місце в Державному департаменті США (U.S. DepartmentofState), де мав змогу поспілкуватися з американськими урядовцями, а також заступником Держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєттом. - 9 листопада 2023 р. Ніжин відвідали 4 Надзвичайних та Повноважних послів Швеції, Фінляндії, Великої Британії та Канади в Україні; - у грудні 2023 р. Ніжин відвідала латвійська делегація на чолі з віце-мером Риги Едвардс Ратніекс та Послом Латвійської Республіки в Україні Ілгварс Клява. - окрім співпраці з новими містами-побратимами підтримується комунікація та здійснюється співпраця з усіма містами-побратимами, з якими Ніжин має угоди про партнерство (10 міст-побратимів). |
| 2 | Співробітництво з міжнародними та вітчизняними фінансовими установами стосовно отримання кредитів, грантів та залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації інвестиційних проектів | Триває співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями. Так, Ніжинська громада співпрацює з: - Програмою «U-LEAD з Європою»; - USAID; - GlobalCommunities; - HOVERLA; - ЮНІСЕФ; - UNDP; - UNOPS; - UNFPA; - SIDA; - GIZ; - JICA; - FinnChurchAid; - Програмою розвитку ООН; - «MichiganforUkraine»; - Міжнародною Асоціація Підтримки України; - Фондом міжнародної солідарності республіки Польщі в Україні - MartinDuplantierArcitects. |
| Завдання 2 Просування маркетингової стратегії за межі громади |
| 1 | Просування інвестиційних можливостей, пропозицій та переваг громади міста | Здійснено аналіз кредитної спроможності та інвестиційного рейтингу Ніжинської територіальної громади. Рейтинг інвестиційної привабливості Ніжинської ТГ визначено на рівні «inv A-», що означає, що громада характеризується високою інвестиційною привабливістю, порівняно з іншими об’єктами рейтингування. Спостерігається чутливість до впливу інвестиційних ризиків. Кредитний рейтинг Ніжинської ТГ визначено на рівні uaВВВ+ з прогнозом «негативний». Це означає, що позичальник або окремий борговий інструмент характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Позначка «+» означає проміжну рейтингову категорію відносно основних категорій. Прогноз «негативний» обумовлений тривалими військовими діями на території України через агресію з боку рф, невизначеністю щодо перспектив розвитку економіку та погіршенням умов діяльності (наразі негативний прогноз застосовується щодо всіх міст України). •Постійно здійснюється робота з потенційними інвесторами; •Розміщується інформація щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності міста в мережі Internet, а саме, ведеться робота по наповненню розділу Інвестиційна діяльність на офіційному сайті Ніжинської міської ради та сторінки в соціальній мережі Фейсбук з назвою «Ніжин Інвестиційний» (Ніжин Інвестиційний ¦ Facebook). На ній висвітлюється інформація про грантові пропозиції, вільні земельні ділянки, приміщення, міжнародну співпрацю ТГ та інша інформація, спрямована на залучення потенційних інвесторів. Інформація про інвестиційні проекти громади розміщена на платформі «Ділові громади України»; •Відділом розробляється План відновлення та розвитку Ніжинської громади та Профіль Ніжинської територіальної громади. |
| Завдання 3 Підвищення експортного потенціалу громади |
| 1 | Налагодження партнерських стосунків з інституціями з підтримки бізнесу в пошуку нових можливостей експорту товарів і послуг за кордон | Представники бізнесу Ніжинської ТГ взяли участь у грантових конкурсах від Програми USAIDDOBRE (ПроєктPEARL). З понад 10 поданих заявок 2 отримали грантову підтримку і тепер мають можливість не лише посилити свій бізнес за рахунок отриманих коштів, але й представляти свій бізнес на міжнародних форумах. |
| 2.3.3 Адаптація бізнесу до роботи в умовах подолання наслідків збройної агресії |
| Завдання 1 Створення сприятливого регуляторного середовища для розвитку підприємництва |
| 1 | Постійне оновлення розділу «Регуляторна політика» на офіційному сайті міської ради | Інформація щодо реалізації Ніжинською міською радою та її виконавчим комітетом державної політики у сфері регуляторної діяльності оприлюднюється на офіційному сайті Ніжинської міської ради та її виконавчого комітету (https://nizhynrada.gov.ua/) у розділі «Регуляторна політика». Постійно оновлюються підрозділи «Регуляторні акти», «Відстеження результативності», «Оприлюднення проектів регуляторних актів» та ін. На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови КМУ №835 від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» та з метою забезпечення ефективного обміну інформацією між розпорядниками та користувачами наборів даних, проводилась робота щодо розміщення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та актуалізації наборів даних «Перелік регуляторних актів» і «План підготовки регуляторних актів», розпорядником яких є Ніжинська міська рада та її виконавчий комітет. До реєстру діючих регуляторних актів Ніжинської міської ради та її виконавчого комітету включено дев'ять регуляторних актів: вісім рішень міської ради та одне рішення виконавчого комітету міської ради. Підготовлено рішення Ніжинської міської ради від 08.11.2023р. №17-34/2023 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік». |
| 2 | Проведення публічних обговорень проєктів регуляторних актів із залучення малого та середнього бізнесу | Протягом 2023 року публічні обговорення не проводились. |
| Завдання 2 Популяризація підприємницької культури та сприяння відновленню бізнес-клімату |
| 1 | Співпраця з Радою підприємців, у тому числі щодо підготовки пропозицій та звернень до органів державної влади, щодо адаптації чинного законодавства до умов ведення бізнесу та викликів, спричинених воєнним станом | Рішення Ніжинської міської ради від 09.02.2023р. №7-28/2023 «Про затвердження персонального складу Ради підприємців при Ніжинській міській раді» затверджено персональний склад Ради підприємців. Рішенням Ніжинської міської ради від 28.03.2023р. №65-29/2023 внесені зміни до складу Ради підприємців, а саме до складу Ради доєднався ще один представник товариства з обмеженою відповідальністю. Наразі 9 представників від юридичних осіб та 19 ФОПів увійшли до складу Ради. Протягом 2023 року було проведено 9 засідань Ради підприємців, на яких : - центром підтримки підприємництва організовано онлайн зустріч з керівником Агенції регіонального розвитку Чернігівської області. Під час заходу було ознайомлено присутніх з діяльністю Агенції та проінформовано про грантові можливості для бізнесу; - обговорено та підтримано ініціативу створення «Ветеран-хабу» - психологічно-реабілітаційного простору для подальшої підтримки та реабілітації постраждалих від наслідків повномасштабної війни; - обговорено питання застосування РРО/ПРРО в період воєнного часу та вирішено звернутися до Центру підтримки підприємництва із запитом щодо необхідності організувати та провести семінар-консультацію з даного питання. 27.04.2023 р. проведено семінар-консультацію «Особливості застосування РРО та ПРРО в період воєнного часу» за участі фахівці Головного управління ДПС у Чернігівській області, управління економічного аналізу у Чернігівській області, Ніжинського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб, Управління інспекційної діяльності у Чернігівській області Центрального міжрегіонального управління Держпраці; - обговорено питання припинення договорів щодо пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою за зверненням підприємців, які здійснюють діяльність за адресою: вул. Шевченка 118. Надано пропозиції; - проведено зустріч з директором «КП «Комунальний ринок» та обговорено актуальні питання; - проведено зустріч з фахівцем Ніжинського міського міжрайонного відділу СБ України, який надав роз’яснення щодо роботи з ВПО та відповів на питання присутніх. |
| 2 | Запровадження консультацій та поширення інформаційних повідомлень для суб’єктів МСП в соціальних мережах, офіційному сайті ін. ресурсах щодо можливостей підтримки розвитку бізнесу з боку держави та донорських організацій, зокрема через популяризацію дайджесту грантів | На офіційному сайті міської ради постійно оновлюється інформація щодо грантового дайджесту «Будь у курсі подій – дій!». В соціальні мережі Facebook поширюється інформація щодо конкурсів, грантових програм, програм підтримки бізнесу та інша корисна інформація. За даною тематикою розміщено більше ніж 150 інформаційних публікацій. Рубрика «Бізнес в умовах війни», на офіційному сайті міської ради наповнюється корисною інформацію для всіх суб’єктів господарювання. |
| 3 | Розширення діяльності Центру підтримки підприємництва (Бізнес-хабу) шляхом організації/поширення інформації щодо проведення інформаційних заходів, вебінарів, навчань з питань ознайомлення з грантовими програмами для бізнесу та підготовки заявок, бізнес-проектів | Центром підтримки підприємництва (Бізнес хабом) протягом 2023 року були проведені наступні заходи: - поширювалась інформація щодо проведення інформаційних заходів, вебінарів та навчань з питань ознайомлення та участі бізнесу в грантових програмах (щоденно поширюється 2-3 інформаційні повідомлення на офіційних сторінках в соціальних мережах, здійснюється розсилка особистих повідомлень, а також на електронну пошту) ; - підготовлено та надіслано 27 бізнес-проектів: 9 отримали грантову підтримку від держави («Єробота») – перукарня, квітковий магазин, кав'ярня-книгарня, крафтове виробництво продуктів харчування, розширення дитячого центру розвитку, переорієнтація ательє у вузько - профільне для потреб ЗСУ, відкриття дитячого кафе з ігровою кімнатою, розширення бізнесу з торгівлі автозапчастинами, відкриття ювелірного магазину; 3 отримали відмову; - організовано та проведено семінар-консультацію для підприємців Ніжинської міської територіальної громади щодо застосування РРО/ПРРО із залученням фахівців з ДПС у Чернігівській області, Ніжинського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб, Управління інспекційної діяльності у Чернігівській області Центрального міжрегіонального управління Держпраці. (кількість присутніх близько 80 осіб); - організовано та проведено семінар-консультацію для представників бізнесу та громадян із залученням спікерів-фахівців з Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області та ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» (кількість присутніх близько 60 осіб); в співпраці з Агенцією регіонального розвитку стартувала навчальна програма «Студії соціального підприємництва». На базі Бізнес хабу проведено два семінари на теми: «Як започаткувати соціальне підприємництво» та «Стратегія та бізнес-планування соціального підприємництва» учасниками яких стали внутрішньо переміщені особи та місцеві підприємці (кількість слухачів - 32 особи); у співпраці з Головним управлінням ДПС у Чернігівській області проведено онлайн - семінар для платників податків міста Ніжина із залученням внутрішньо переміщених осіб. Створено телеграм-канал @БізнесХабНіжин, де відбувається оперативне інформування місцевих підприємців про майбутні тренінги, семінари, вебінари та консультації. За період роботи Бізнес Хабу з метою надання консультаційної та інформаційної підтримки бізнесу, проконсультовано та опрацьовано понад 470 запитів від суб’єктів господарювання та майбутніх бізнесменів. Протягом звітного періоду Бізнес Хабом надавались консультації та інформаційна підтримка - опрацьовано близько 200 запитів від фізичних осіб-підприємців та майбутніх бізнесменів. У співпраці координатора Бізнес хабу з простором для жінок «Вільна» у м. Ніжині щотижня протягом місяця проводилась «Бізнес кава» з координаторкою Бізнес хабу, під час якої надається інформація щодо грантових програм. У співпраці з Чернігівською торгово-промисловою палатою та у партнерстві з ГО «Спілка жінок Чернігівщини» проведено семінар для жінок-підприємниць за участі провідних фахівців на теми: форс мажорні обставини під час війни, грантовий консалтинг, алгоритм написання бізнес планів, експорт, реклама в інтернеті. З метою підтримки розвитку крафтових та місцевих виробників в просторі Бізнес хабу створено виставкову полицю такої продукції. Наразі мешканці та гості громади мають можливість ознайомитися із запропонованими виробами та отримати інформацію про представлених виробників громади. |
| 4 | Надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності на безповоротній основі для розвитку туристичної інфраструктури на території Ніжинської ТГ | Виконання завдання обмежене відсутністю фінансування. |
| 5 | Проведення Місячника підтримки підприємництва, організація урочистого заходу до Дня підприємця | Напередодні професійного свята «Дня підприємця України» були відзначені представники бізнесу спільноти громади, за вагомий внесок у забезпеченні життєдіяльності Ніжинської міської громади. Вони з перших днів війни змогли перебудувати свою роботу з урахуванням ситуації, в якій опинилися, зберегли свої колективи та працювали на благо мешканців та ВПО, сприяли розвитку підприємництва, створили додаткові робочі місця, наповнювали бюджет Ніжинської міської територіальної громади. Подяками міського голови були відзначені керівники та трудові колективи 8 юридичних осіб та 6 ФОП. |
| 2.3.4 Відновлення та розвиток ринку праці, підвищення рівня зайнятості населення |
| Завдання 1 Сприяння зайнятості та підтримка економічної активності мешканців громади |
| 1 | Сприяти працевлаштуванню населення, що шукає роботу та звертається за послугами до служби зайнятості, на вільні та новостворені робочі місця; подальшому розвитку клієнто-орієнтованості соціальних послуг. | Протягом 2023 року на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 459 безробітних та 137 осіб, які шукали роботу, в т.ч. працевлаштовано 14 осіб ВПО та 1 УБД. Протягом 2023 році до Ніжинської філії ЧОЦЗ звернулась 1241 особа за отриманням послуг СЗ. |
| 2 | Продовжити профорієнтаційну роботу у напрямку інформування та мотивації широких верств населення до професійного росту, розвитку вмінь, компетенцій та кваліфікації протягом усього життя, легальної зайнятості. | Ніжинською філією Чернігівського обласного центру зайнятості (далі – Ніжинська філія) протягом 2023 р. було надано 3153 профорієнтаційних послуг, з них для безробітних 1206 послуг та 1947 послуги для інших категорій громадян. Послуги надавалися під час індивідуальних відвідувань Ніжинської філії, групових та масових заходів, а також онлайн з використанням Профорієнтаційної платформи ДСЗ https://profi.dcz.gov.ua/ Також профорієнтаційні послуги були надані для 1123 осіб, що навчаються в закладах середньої, профтехнічної та вищої освіти м.Ніжина. Для даної категорії було проведено 21 профорієнтаційних уроків та 9 тренінгів. В Ніжинській філії проводиться інформаційний семінар для військовослужбовців та учасників БД, де інформують про послуги служби зайнятості, в тому числі про профорієнтаційні послуги та можливість проходження профнавчання. Протягом 2023 р. було проведено 4 семінарів за участю 16 осіб. З числа безробітних 11 осіб даної категорії отримали індивідуальні профорієнтаційні послуги. |
| 3 | Проводити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних громадян з метою підвищення їх конкурент-ноздатності та покращання якості робочої сили з урахуванням потреб та відновлення ринку праці. | Організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян спрямована на підвищення їх конкурентоздатності та покращення якості робочої сили та орієнтована на потреби ринку праці та замовлення роботодавців. Протягом 2023 року професійне навчання проходили 74 безробітних громадян : (за такими професіями: адміністратор, продавець продовольчих товарів, перукар, тракторист-машиніст с/г виробництва, кухар). Особливого значення набуло професійне навчання на підставі видачі ваучера. За звітний період 63 осіб отримали ваучери для набуття нової професії за такими спеціальностями: електрогазозварник, кондитер, машиніст крана автомобільного, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, тракторист-машиніст с/г виробництва), та 2 особи отримали ваучери на підвищення кваліфікації за раніше здобутою професією. |
| 4 | Організовувати громадські роботи, роботи тимчасового характеру та суспільно-корисні роботи, які заохочують та стимулюють безробітних до продуктивної зайнятості та здійснюються в інтересах громади. | Протягом 2023 року були укладені договори з КП «СЄЗ» та КП «КК «Північна» про участь безробітних у СКР, до таких робіт залучено 181 особа. Загалом протягом 2023 року ФЗДССВБ за цими договорами було профінансовано 1 млн. 198 тис.грн. |
| 5 | Стимулювати створення нових робочих місць роботодавцями, що ведуть свою діяльність в пріоритетних галузях економіки, шляхом надання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у разі працевлаштування за направленням служби зайнятості безробітних громадян, в тому числі, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці | Основним стимулом до створення нових робочих місць є компенсації службою зайнятості витрат при працевлаштуванні роботодавцями певних категорій населення. 57 роботодавців скористалися державною підтримкою. Працевлаштовано 69 осіб. А саме: Зареєстрованих безробітних з числа ВПО – 4 підприємства (4 особа). Зареєстрованих безробітних, які перебували у статусі безробітного понад 6 міс. – 6 підприємства (9 осіб) Зареєстровані безробітні квотної категорії громадян – 6 підприємств (8 осіб). Особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку – 7 підприємств (7 осіб) за рахунок коштів ФСЗІ. Зареєстрованих безробітних з числа молоді – 11 підприємств (15 осіб). Суб’єктам малого підприємництва на нові робоче місце – 23 підприємств (26 осіб). З коштів ФЗДССВБ профінансовано протягом 2023 року компенсаційних виплат роботодавцям на суму 619 тис. грн. та з коштів ФСЗІ – 75 тис. грн. |
| Завдання 2 Створення сприятливих умов для трудової діяльності |
| 1 | Надання рекомендацій сторонам соціального діалогу включати до колективних договорів зобов’язання роботодавців щодо забезпечення ефективної зайнятості, належних умов праці, підвищення рівня професійної кваліфікації та соціального захисту найманих працівників | Сторонам соціального діалогу надаються рекомендації, інформаційна та консультаційно-методична допомога щодо дотримання та практичного застосування законодавчих актів в сфері зайнятості, належних умов та оплати праці, в тому числі при регулюванні трудових відносин через колективні договори. Зокрема, під час здійснення повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до діючих колдоговорів, сторонам колективного договору надано 170 усних консультацій та роз’яснень з питань праці та 38 письмових рекомендацій щодо приведення договорів у відповідність з вимогами законодавства. Такі рекомендації направлені сторонам колективного договору листом разом з інформацією про реєстрацію договору. |
| 2 | Проводити моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати, вжити заходів щодо сприяння погашенню заборгованості із виплати заробітної плати та запобігання виникненню нових зарплатних боргів | Моніторингові спостереження в сфері погашення боргів із виплати заробітної плати здійснюються щотижнево, оперативна інформація надається Чернігівській ОДА та Ніжинській РДА. Проводиться робота в межах повноважень з метою сприяння погашення заборгованості з виплати заробітної плати перед найманими працівниками. Відбулось чотири засідання міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, на яких заслухано інформації керівників (представників) підприємств-боржників про стан, вжиті заходи та перспективи погашення зарплатних боргів, про виконання розроблених графіків погашення заборгованості, керівників попереджено про персональну відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати та рекомендовано вживати заходів для виконання вимог чинного законодавства щодо першочерговості виплати заробітної плати. Направлені листи-звернення до: - Фонду державного майна України та Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях щодо перспектив завершення процесу приватизації ДП «НКХП», а відтак і погашення зарплатних боргів протягом 2023 року; - керівництва підприємств-боржників (ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш», ДП «НКХП», ДП «Ніжинрайагролісництво», ТОВ «НВП «Метекол») з рекомендаціями щодо вжиття заходів для зменшення/погашення заборгованості; розроблення графіків погашення заборгованості тощо. В результаті заборгованість повністю погашена двома підприємствами - ДП «Ніжинрайагролісництво» та ТОВ «НВП «Метекол», підприємства вийшли із кола боржників. Станом на 01.01.2024 року: - загальна сума заборгованості становить 6,77 млн грн, що у порівнянні з 01.01.2023 року менше на 0,71 млн грн; - зарплатні борги мають два промислові підприємства - ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш» та Державне підприємство «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (перебуває у сфері управління Фонду державного майна України); - заборгованість із заробітної плати перед найманими працівниками на підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності міської територіальної громади не зафіксована. |